اسناد مناقصه

پروژه : عملیات احداث پارک های روبروی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

فصــل اول

مـدارک مـربوط به شـرکت در مناقصـه

فهرست منـدرجــات

- دعوت نامه شرکت درمناقصه

- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه

- شرایط مناقصه

- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعاملات دولتی

- تعهد نامه (رشته ، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاد دهنده

- تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

- برگ پیشنهاد قیمت

- نمونه فرم بیمه نامه کارها

- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 4383-50/8682/1 مورخ 5/7/1367 هیئت وزیران

- نمونه فرم ضمانت نامه

- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله اول

شركت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 403/ش مورخ 23/2/97 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه درمناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.

الف- موضوع: عملیات احداث پارک های روبروی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

ب – مبلغ اوليه: 8.340.965.022  ریال

ج – مدت انجام كار: 4 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - دستگاه نظارت: دفتر فني شهرداري بندرماهشهر.

ط- ارائه رتبه 5 ابنیه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور الزامي است.

شرايط مناقصه

1- اسناد مناقصه از مورخ 13/11/97 تا پايان وقت اداري مورخ 29/11/97 در امور قراردادهاي شهرداري ماهشهر واقع در كوي انقلاب فاز 3 ساختمان مركزي شهرداري (تلفن 16-52339114)  در مقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم مي شود و پاكت در مورخ 1/12/97 به واحد امور قراردادهای شهرداری تحويل مي گردد. بازگشايي پاكت ها مورخ 4/12/97 مي باشد.

توضيح: شركت كنندگان مي بايست اسناد مربوط به ارزيابي كيفي را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ 1/12/97 به امور قراردادها تحويل دهند.

2- چنانچه پس از دريافت اسناد، از شركت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب بايد كتباً و با دليل مستدل تا تاريخ 1/12/97  به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

3- پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهر نشده معذور است.

4- پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه (417.048.252ریال )را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.

مجاهد نظارات

شهرداربندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 397/ش مورخ 23/2/97 شوراي اسلامي شهربندرماهشهر ، پروژه عملیات احداث پارک های روبه روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر  را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه

انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه عملیات احداث پارک های روبروی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

ج: شرح مختصری از پروژه

انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل :

- تجهیز کارگاه

- کلیه عملیات احداث پارک روبروی مسجد قاسم بن الحسن فاز 7 بندرماهشهر شامل :

  - بارگیری ، حمل ، تخلیه و پخش خاک زراعی جهت فضای سبز با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

  - کلیه عملیات لوله گذاری آبیاری فضای سبز با لوله پلی اتیلن 63 میلی متر شامل : خاکبرداری و پی کنی محدوده لوله گذاری و بارگیری و حمل خاک مازاد به محل تخلیه نخاله  واقع در محوطه مقابل پارکینگ خورسیف بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت، تسطیح و کوبش خاک بستر با درصد تراکم 85% به روش پروکتور استاندارد، تهیه مصالح و اجرای شن نقلی به ضخامت مورد نیاز جهت کف خط لوله در محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت،تهیه و اجرای خط لوله پلی اتیلن جهت آبیاری به قطرهای 63 میلیمتر شامل تمیز کردن مسیر لوله گذاری و نقشه برداری ، بارگیری و حمل لوله ها و اتصالالات و باراندازی در کنار ترانشه ، قرار دادن لوله واتصالی ها درون ترانشه و نصب آن ها و آزمایش                   آب بندی خط لوله.

  - تهیه و اجرای شبکه زهکشی با لوله زهکش مشبک به قطر 125 میلیمتر و تهیه و اجرای میکروتونل به قطر 160 میلیمتر و با منهول های مربوطه با آجر ماسه آهکی و تهیه و اجرای درپوش بتنی روی منهول ، اتصال خط به خروجی دفع آب های سطحی موجود در محل با لوله های جمع کننده پلی اتیلن 10 بار به قطر داخلی 250 میلمیتر مطابق نقشه های اجرایی ، شامل کلیه عملیات مورد نیاز از قبیل نقشه برداری ، حفاری ، تسطیح کف محل حفاری ، اجرای لوله به همراه مصالح فیلتر و پاک سازی و کلیه عملیات تکمیلی .

  - تهیه و اجرای ماسه بادی روی خاک نباتی فضای سبز مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و انجام کلیه عملیات تکمیلی.

  - تهیه ، حمل،پخش ، تسطیح و کوبش مصالح تونان با درصد تراکم 85% به روش پروکتور استاندارد در محل های مورد نیاز به منظور رگلاژ پیاده روها  و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

  - کلیه عملیات جدولکاری پیاده روها و اطراف پارک شامل برچیدن جداول پیش ساخته بتنی فرسوده موجود و محل های مورد نیاز با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و با هر ابعاد و ضخامت و کاترزنی و تخریب آسفالت در صورت نیاز و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت ، تهیه و نصب جداول پیش ساخته بتنی کشیده پرسی با سطوح کاملا اکسپوز با تأیید دستگاه نظارت و مطابق با نقشه های اجرایی ، قالب بندی و تهیه و اجرای تن ماهیچه پشت جداول و بندکشی جداول ، تهیه و اجرای یک قشر اندود قیری با ضخامت استاندارد و مورد تأیید دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز و قالب بندی ، تهیه مصالح و بتن ریزی کانیوو در محل های مورد نیاز و مطابق با نقشه های اجرایی.

  - عملیات پیاده روسازی شامل تسطیح و کمپکت سطح زیرکار ، تهیه ، حمل ، پخش و تسطیح و کوبش مصالح تونان درمحل های مورد نیاز به منظور رگلاژ با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و تراکم با حداقل 85 درصد به روش پروکترو استاندارد و تهیه و اجرای شن نقلی ، تهیه و اجرای بتن کفسازی به ضخامت حداقل 10 سانتی متر به مقاومت 12 مگاپاسکال و سپس تهیه و اجرای سنگ پلاک لاشه از سنگ های با رنگ و جنس مختلف (تراورتن ، مرمریت ، گرانیت و ...) با حداقل 4 سانتی متر ملات ماسه سیمان 1:5 به همراه دوغاب ریزی زیر آن و بندکشی توپر با ملات سیمان توسط ابزار بندکشی مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

  - کلیه عملیات احداث سکو و دیواره نشیمن مطابق با نقشه های اجرایی شامل : خاکبرداری و پی کنی محدوده اجرای سکو و دیواره نشیمن مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت ، تهیه و اجرای شن نقلی و بتن مگر ، دیوار چینی با بلوک سیمانی و پرکردن بلوک با ملات ماسه سیمان و تهیه و اجرای آجر پلاک نسوز و آجر نسوز توپر شاموتی به صورت هره چینی در محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و تهیه و اجرای سنگ مرمریت جوشقان جهت کف و دیواره نشیمن گاه به همراه اسکوپ بندی و دوغاب ریزی مورد نیاز و اجرا با ملات ماسه و سیمان 1:5 و گرد کردن لبه سنگ در دو طرف و تعبیه شیار چفت و آبچکان مطابق نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات کفسازی محوطه زمین های بازی و محل نصب ست های ورزشی شامل : تهیه و اجرای شن نقلی و تهیه و اجرای بتن کفسازی با عیار حداقل 350 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن و لیسه ای نمودن سطوح با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت حداقل 12 مگاپاسکال مطابق با نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات احداث آبنما مطابق با نقشه های اجرایی شامل :

    - انجام کلیه عملیات خاکبرداری محدوده اجرای آبنما و چاله پمپ شامل خاکبرداری در محل های مورد نیاز و سایر محدوده های اجرای حوضچه آبنما مطابق نقشه های اجرایی

    - بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و تهیه مصالح و اجرای یک لایه بتن مگر زیرآبنما ، آرماتوربندی ، قالب بندی به همراه تهیه و نصب واتراستاپ و بتن ریزی کف حوضچه آبنما و دیواره بتنی مطابق با نقشه های اجرایی.

    - بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و اجرای یک لایه بتن مگر زیر چاهک پمپ ، آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی کف و دیواره چاهک پمپ و تهیه و نصب درپوش فلزی روی چاهک پمپاژ مطابق نقشه های اجرایی

    - تهیه مصالح و عایقکاری دیواره داخلی حوضچه آبنما (سطوح داخلی فونداسیون) با عایق پیش ساخته به ضخامت حداقل 3 میلی متر با هماهنگی دستگاه نظارت و تهیه و کاشی کاری کف و دیواره داخلی فونداسیون با کاشی لعابی استخری به همراه بندکشی و آب بند کردن درزها و تهیه و اجرای درپوش سنگی از جنس مرمریت جوشقان به ضخامت 3 سانتی متر به همراه بندکشی مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی

- کلیه عملیات احداث پارک خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر شامل :

  - کلیه عملیات زیرسازی معابر شامل خاکریزی در محل های مورد نیاز ، تسطیح و رگلاژ بستر موجود ، تهیه ، حمل و اجرای شن نقلی و مصالح زیراساس به همراه آب پاشی و کوبش تا تراز مورد نظر مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

  - کلیه عملیات کفسازی بتنی با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب به صورت لیسه ای با افزودنی میکروسیلیس به همراه تعبیه درزهای انبساطی مورد نیاز در فواصل مشخص و اجرای کفپوش سمنت پلاست نابینایان با حداقل 5 سانتی متر ملات ماسه سیمان 1:5 سانتی متر به همراه دوغاب ریزی زیر آن و بندکشی توپر با ملات سیمان سفید توسط ابزار بندکشی مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

  - تهیه و اجرای جداول بتنی شامل تسطیح و کوبش بستر در صورت نیاز ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب به ضخامت 10 سانتی متر ، تهیه و نصب جداول بتنی پرسی کشیده مورد تأیید دستگاه نظارت به ارتفاع 30 سانتی متر به همراه بندکشی کامل با ملات ماسه سیمان ، قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه پشت جداول با بتن به مقاومت 16 مگاپاسکال و تهیه و اجرای یک قشر اندود قیری با ضخامت استاندارد مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

  - احداث فضای سبز شامل تهیه ، حمل و پخش خاک مناسب جهت احداث فضای سبز (باهماهنگی و تأیید واحد فضای سبز) تا تراز مورد نظر مطابق نقشه های اجرایی با هماهنگی دستگاه نظارت

  - اجرای سکوهای نشیمن و فلاور باکس ها شامل تهیه و اجرای بتن مگر، تهیه مصالح و بنایی با آجرفشاری به ارتفاع مورد نیاز ، اجرای اندود ماسه و سیمان به همراه عایق رطوبتی در قسمت هایی که با خاک نباتی در ارتباط می باشد . تهیه ، حمل و اجرای نما با آجر قرمز نسوز به همراه بندکشی مشکی و اجرای سنگ درپوش مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

  - احداث منهول های زهکشی شامل خاکبرداری با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر ، تهیه ، حمل و ریختن شن در کف منهول به ضخامت 5 سانتی متر ، تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال به ضخامت 7 سانتی متر ، تهیه و اجرای دیواره یک آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی ) ، تهیه و اجرای اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتی متر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان ، تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، باعیار 300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

  - اجرای شبکه زهکشی شامل حفر ترانشه با عمق و عرض مشخص شده تهیه، حمل، تخلیه و نصب کلاف لوله های خرطومی مشبک به قطر 125 میلیمتر در داخل ترانشه با شیب بندی مناسب مطابق نقشه های اجرایی، ریختن و پخش مصالح فیلتر دانه بندی شده برای اطراف و زیر و روی لوله ها ، خاکریزی و اجرای بکفیل با خاک های حاصل از عملیات حفاری در دو مرحله ، در مرحله اول تا ارتفاع 30 سانتیمتر و در مرحله دوم تا تراز مورد نظر و پخش خاک های اضافی، آزمایش و شستشو و رفع گرفتگی احتمالی داخل لوله با هماهنگی دستگاه نظارت

  - اجرای شبکه آبرسانی شامل حفر ترانشه تا عمق مورد نظر، شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاک سرندی، تهیه ، حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی، قرار دادن لوله ها درون ترانشه، تنظیم سرلوله ها و انجام عملیات اتصال که برحسب مورد لازم است درون تراتشه انجام شود، خاکریزی اطراف و روی لوله های درون ترانشه با خاک سربندی، آزمایش آب بندی خط لوله طبق مشخصات فنی، پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی و تراکم مورد نیاز طبق مشخصات فنی ، پر کردن لایه به لایه ترانشه تا سطح زمین

4- انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها و مصالح مازاد به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله واقع در روبه روی پارکینگ خور سیف بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

5- برچیدن کارگاه

توضیحات:

- آیتم های 020401 و 020402 فهرست بها رشته ابنیه مربوط به حمل دستی به هیچ یک از عملیات این پروژه تعلق نمی گیرد و پیمانکار موظف است در صورت نیاز در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ نماید.

- پیمانکار موظف است هزینه حمل و نصب دریچه بتنی منهول های زهکش را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نمی پذیرد.

- هیچگونه ضریب و اضافه پرداختی از بابت صعوبت و غیره به پروژه پرداخت نمی گردد و پیمانکار موظف است ضمن بازدید از محل بازدید از محل اجرای پروژه، کلیه موارد فوق را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

- پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید.

- کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد.

- ماسه مصرفی در بتن لیسه ای باید از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهیه شود و ماسه مربوط به ملات و بتن های غیرسازه ای می بایست با هماهنگی دستگاه نظارت و از معادن رامهرمز یا بهبهان تهیه گردد.

- اجرای کلیه عملیات بایستی مطابق نقشه و مشخصات اجرایی پیوست و با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.

- چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تاخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد راسا نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.

- پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و درصورت استنکاف از ارائه گزارش ، به ازای هر مبلغ 750.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار (قبل از آغاز عملیات پروژه – حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر ، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل عکس های تهیه شده را در پایان هرماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.

د: زمان اجرای کار:از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ، 4 ماه شمسی پیش بینی شده است.

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار 8.340.965.022ریال می باشد .

و : محل تأمین اعتبار پروژه:اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد .

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

- تهیه کفپوش و جدول سمنت پلاست و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر به عهده کارفرما است.

- به استثنای کفپوش و جداول سمنت پلاست نابینایان ، تهیه و تأمین کلیه مصالح ، ابزار کار ، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

ح : محل اجرای کار: بندر ماهشهر – فاز 7

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:شهرداری بندرماهشهر .

ی : دستگاه نظارت :شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ک : تضمین شرکت در مناقصه: معادل  417.048.252 ریال (چهارصد و هفده میلیون و چهل و هشت هزار و دویست و پنجاه و دو ریال)         می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

« معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه »

با احترام ،  در پاسخ به دعوتنامه شماره                                             مورخ

بدین وسیله خانم / آقای                                         را به نمایندگی معرفی می نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید در مقابل دریافت رسید بانکی به مبلغ به عدد 000/000/1 ریال به حروف یکصد  هزار ریال که به حساب سیبا شماره 0105293482000 نزد بانک ملی ایران بنام شهرداری بندرماهشهر واریز گردیده است یک سری از اسناد مناقصه عملیات احداث پارک های رو به روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر تحویل نمایند.

نام و نام خانوادگی :

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : عملیات احداث پارک های رو به روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

م : شرایط متقاضی:

داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن رتبه حداقل 5 رشته ابنیه ، داشتن امکانات ، داشتن ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه ، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.

ن : شرایط شرکت در مناقصه :

- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در دو پاکت سربسته لاک و مهر شده که پاکت (د) محتوی دو پاکت جداگانه (الف) و (ج) می باشد ، و پاکت (ب)، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره مناقصه و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده باشد و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به واحد امورقراردادهای شهرداری تسلیم گردد.

- منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 3 ، 4 و 5 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف) ، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از :

3-1- تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :

4-1- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

4-2- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل ( فرم ضمانتنامه ها ، شرایط مناقصه ، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت‌های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، نمونه فرم بیمه نامه‌ها)

4-3- پیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آلات و تجهیزات ، سوابق کاری و تحصیلی ، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند. توضیحاً : این موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.

4-4- تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران (بصورت کاغذی و لوح فشرده حاول فایل اکسل مربوطه) به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز.

تذکر بسیار مهم : چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز ماخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :

- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

- آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/3/1396

6)  پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 7، 8 و 9 ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.

- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.

- پس از انجام ارزیابی، پاکات پیشنهادات مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 60 را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید. بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و بصورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد گردید و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت .

- جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان بر اساس امتیازات فنی بازرگانی اخذ شده هر شرکت با ضریب تأثیر 30 درصد محاسبه خواهد گردید . همچنین بخشنامه مربوط به تعیین دامنه متناسب ترین پیشنهاد به شماره 158764/94 مورخ 13/7/94 در بررسی مالی پیشنهادات این پیمان، اعمال می گردد.

- شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح ، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

- پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

- پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 29/11/97 واقع در دفترفنی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت پیمانکاران، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما        نمی باشد.

- هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

- هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

- چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

- كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

- نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گردد.

- درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.

- تمام مقادير متره پیوست ، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد و ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

- با توجه به مقطوع بودن قیمت ها ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارائه قیمت به شرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و این شهرداری هیچ گونه افزایش قیمت در زمان اجرا عملیات به دلیل صعوبت کار و موارد این چنینی را نمی پذیرد.

- حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

- ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

- جمع آوری نخاله مصالح و ...  ناشی از انجام کار به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و در صورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته میشود .

- پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

- شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

- از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد ، در این صورت دستگاه مناقصه گزار  می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود ، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

- پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.

- مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.

- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

- چنانچه مناقصه گرانی در سوابق اجرایی خویش ، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (ازتاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها) ، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید . بدیهی است درصورت داشتن چهار اخطار و بیشتر ، مناقصه گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشد.

- کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

- شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

مجاهد نظارات

شهردار بندر ماهشهر

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه: عملیات احداث پارک های رو به روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تعهد نامه

اينجانب                                                               مدير عامل شركت                                                   اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

مهر و امضاء مجاز شركت

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه: عملیات احداث پارک های رو به روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 55 , نشریه 228 جوشکاری ساختمانی ایران چاپ شده توسط معاونت برنامه ريزي كشور و آئین نامه AWS جوشکاری آمریکا

- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101 مورخ 16/6/82  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنهاد دهنده:                                                                        تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه :پروژه عملیات احداث پارک های رو به روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر     امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهرست بهای سال 1397 با مبلغ پیشنهادی  (به عدد)...................................................... ریال         ( به حروف) .................................................................................................................................................................................. ریال با             ضریب .............................. درصد مینوس/پلوس مطابق آنالیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم .

- آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و مدارک مناقصه طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/3/1396 به پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام .

- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که :

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .

- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :

نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: عملیات احداث پارک های رو به روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |

ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

تاريخ:        /     / 						پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

« تعهــد نامــه»

شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی مصوب جلسه مورخ 5/7/1367  هیأت وزیران (شماره 4383-50/8682-1) برای مناقصه پروژه عملیات تعریض خیابان ، ساماندهی کانال دفع آب های سطحی و همسطح سازی پیاده روهای خیابان شهید مطهری بندرماهشهر در بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

شرکت برای اسناد تعهد آور                                           شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در مناقصه (نمونه یک)

نظر به اینکه *                                                به نشانی :

مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **

از *                                                                                 درمقابل ***

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***

به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هرمبلغی را که ***

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و   **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

ضمانت نامه انجام تعهدات (نمونه دو)

نظر به اینکه *                                                               به نشانی :

به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **

از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***

بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                                              پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه عملیات احداث پارک های رو به روی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

| ردیف | نام پروژه | رشته کار | نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | مبلغ کارکرد قرارداد | ظرفیت پایه در رشته | مانده ظرفیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهد آور

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاکت ( ب ) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

فصـل دوم

نمـونـه مـوافقت نــامــه

این موافقت نامه به استناد مجوز شماره 403/ش مورخ 23/2/97 و آگهی مناقصه مرحله اول به شماره     مورخ      همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ   /     /97 فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی آقای مجاهد نظارات  (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن 16-2339114 که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی آقای                           به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع: عملیات احداث پارک های روبروی مسجد قاسم بن الحسن و خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر

ج: شرح مختصری از پروژه : انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل :

1-تجهیز کارگاه

- کلیه عملیات احداث پارک روبروی مسجد قاسم بن الحسن فاز 7 بندرماهشهر شامل :

  - بارگیری ، حمل ، تخلیه و پخش خاک زراعی جهت فضای سبز با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

  - کلیه عملیات لوله گذاری آبیاری فضای سبز با لوله پلی اتیلن 63 میلی متر شامل : خاکبرداری و پی کنی محدوده لوله گذاری و بارگیری و حمل خاک مازاد به محل تخلیه نخاله  واقع در محوطه مقابل پارکینگ خورسیف بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت، تسطیح و کوبش خاک بستر با درصد تراکم 85% به روش پروکتور استاندارد، تهیه مصالح و اجرای شن نقلی به ضخامت مورد نیاز جهت کف خط لوله در محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت،تهیه و اجرای خط لوله پلی اتیلن جهت آبیاری به قطرهای 63 میلیمتر شامل تمیز کردن مسیر لوله گذاری و نقشه برداری ، بارگیری و حمل لوله ها و اتصالالات و باراندازی در کنار ترانشه ، قرار دادن لوله واتصالی ها درون ترانشه و نصب آن ها و آزمایش آب بندی خط لوله.

  - تهیه و اجرای شبکه زهکشی با لوله زهکش مشبک به قطر 125 میلیمتر و تهیه و اجرای میکروتونل به قطر 160 میلیمتر و با منهول های مربوطه با آجر ماسه آهکی و تهیه و اجرای درپوش بتنی روی منهول ، اتصال خط به خروجی دفع آب های سطحی موجود در محل با لوله های جمع کننده پلی اتیلن 10 بار به قطر داخلی 250 میلمیتر مطابق نقشه های اجرایی ، شامل کلیه عملیات مورد نیاز از قبیل نقشه برداری ، حفاری ، تسطیح کف محل حفاری ، اجرای لوله به همراه مصالح فیلتر و پاک سازی و کلیه عملیات تکمیلی .

  - تهیه و اجرای ماسه بادی روی خاک نباتی فضای سبز مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و انجام کلیه عملیات تکمیلی.

  - تهیه ، حمل،پخش ، تسطیح و کوبش مصالح تونان با درصد تراکم 85% به روش پروکتور استاندارد در محل های مورد نیاز به منظور رگلاژ پیاده روها  و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

  - کلیه عملیات جدولکاری پیاده روها و اطراف پارک شامل برچیدن جداول پیش ساخته بتنی فرسوده موجود و محل های مورد نیاز با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و با هر ابعاد و ضخامت و کاترزنی و تخریب آسفالت در صورت نیاز و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت ، تهیه و نصب جداول پیش ساخته بتنی کشیده پرسی با سطوح کاملا اکسپوز با تأیید دستگاه نظارت و مطابق با نقشه های اجرایی ، قالب بندی و تهیه و اجرای تن ماهیچه پشت جداول و بندکشی جداول ، تهیه و اجرای یک قشر اندود قیری با ضخامت استاندارد و مورد تأیید دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز و قالب بندی ، تهیه مصالح و بتن ریزی کانیوو در محل های مورد نیاز و مطابق با نقشه های اجرایی.

  - عملیات پیاده روسازی شامل تسطیح و کمپکت سطح زیرکار ، تهیه ، حمل ، پخش و تسطیح و کوبش مصالح تونان درمحل های مورد نیاز به منظور رگلاژ با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و تراکم با حداقل 85 درصد به روش پروکترو استاندارد و تهیه و اجرای شن نقلی ، تهیه و اجرای بتن کفسازی به ضخامت حداقل 10 سانتی متر به مقاومت 12 مگاپاسکال و سپس تهیه و اجرای سنگ پلاک لاشه از سنگ های با رنگ و جنس مختلف (تراورتن ، مرمریت ، گرانیت و ...) با حداقل 4 سانتی متر ملات ماسه سیمان 1:5 به همراه دوغاب ریزی زیر آن و بندکشی توپر با ملات سیمان توسط ابزار بندکشی مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

  - کلیه عملیات احداث سکو و دیواره نشیمن مطابق با نقشه های اجرایی شامل : خاکبرداری و پی کنی محدوده اجرای سکو و دیواره نشیمن مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت ، تهیه و اجرای شن نقلی و بتن مگر ، دیوار چینی با بلوک سیمانی و پرکردن بلوک با ملات ماسه سیمان و تهیه و اجرای آجر پلاک نسوز و آجر نسوز توپر شاموتی به صورت هره چینی در محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و تهیه و اجرای سنگ مرمریت جوشقان جهت کف و دیواره نشیمن گاه به همراه اسکوپ بندی و دوغاب ریزی مورد نیاز و اجرا با ملات ماسه و سیمان 1:5 و گرد کردن لبه سنگ در دو طرف و تعبیه شیار چفت و آبچکان مطابق نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات کفسازی محوطه زمین های بازی و محل نصب ست های ورزشی شامل : تهیه و اجرای شن نقلی و تهیه و اجرای بتن کفسازی با عیار حداقل 350 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بتن و لیسه ای نمودن سطوح با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت حداقل 12 مگاپاسکال مطابق با نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات احداث آبنما مطابق با نقشه های اجرایی شامل :

- انجام کلیه عملیات خاکبرداری محدوده اجرای آبنما و چاله پمپ شامل خاکبرداری در محل های مورد نیاز و سایر محدوده های اجرای حوضچه آبنما مطابق نقشه های اجرایی

- بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و تهیه مصالح و اجرای یک لایه بتن مگر زیرآبنما ، آرماتوربندی ، قالب بندی به همراه تهیه و نصب واتراستاپ و بتن ریزی کف حوضچه آبنما و دیواره بتنی مطابق با نقشه های اجرایی.

- بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و اجرای یک لایه بتن مگر زیر چاهک پمپ ، آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی کف و دیواره چاهک پمپ و تهیه و نصب درپوش فلزی روی چاهک پمپاژ مطابق نقشه های اجرایی

- تهیه مصالح و عایقکاری دیواره داخلی حوضچه آبنما (سطوح داخلی فونداسیون) با عایق پیش ساخته به ضخامت حداقل 3 میلی متر با هماهنگی دستگاه نظارت و تهیه و کاشی کاری کف و دیواره داخلی فونداسیون با کاشی لعابی استخری به همراه بندکشی و آب بند کردن درزها و تهیه و اجرای درپوش سنگی از جنس مرمریت جوشقان به ضخامت 3 سانتی متر به همراه بندکشی مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی

3-کلیه عملیات احداث پارک خیابان قائم 11 منطقه فاز 7 بندرماهشهر شامل :

3.1-کلیه عملیات زیرسازی معابر شامل خاکریزی در محل های مورد نیاز ، تسطیح و رگلاژ بستر موجود ، تهیه ، حمل و اجرای شن نقلی و مصالح زیراساس به همراه آب پاشی و کوبش تا تراز مورد نظر مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

3.2- کلیه عملیات کفسازی بتنی با عیار 350 کیلوگرم سیمان در مترمکعب به صورت لیسه ای با افزودنی میکروسیلیس به همراه تعبیه درزهای انبساطی مورد نیاز در فواصل مشخص و اجرای کفپوش سمنت پلاست نابینایان با حداقل 5 سانتی متر ملات ماسه سیمان 1:5 سانتی متر به همراه دوغاب ریزی زیر آن و بندکشی توپر با ملات سیمان سفید توسط ابزار بندکشی مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

3.3-تهیه و اجرای جداول بتنی شامل تسطیح و کوبش بستر در صورت نیاز ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب به ضخامت 10 سانتی متر ، تهیه و نصب جداول بتنی پرسی کشیده مورد تأیید دستگاه نظارت به ارتفاع 30 سانتی متر به همراه بندکشی کامل با ملات ماسه سیمان ، قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه پشت جداول با بتن به مقاومت 16 مگاپاسکال و تهیه و اجرای یک قشر اندود قیری با ضخامت استاندارد مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

3.4-احداث فضای سبز شامل تهیه ، حمل و پخش خاک مناسب جهت احداث فضای سبز (باهماهنگی و تأیید واحد فضای سبز) تا تراز مورد نظر مطابق نقشه های اجرایی با هماهنگی دستگاه نظارت

3.5-اجرای سکوهای نشیمن و فلاور باکس ها شامل تهیه و اجرای بتن مگر، تهیه مصالح و بنایی با آجرفشاری به ارتفاع مورد نیاز ، اجرای اندود ماسه و سیمان به همراه عایق رطوبتی در قسمت هایی که با خاک نباتی در ارتباط می باشد . تهیه ، حمل و اجرای نما با آجر قرمز نسوز به همراه بندکشی مشکی و اجرای سنگ درپوش مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

3.6-احداث منهول های زهکشی شامل خاکبرداری با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر ، تهیه ، حمل و ریختن شن در کف منهول به ضخامت 5 سانتی متر ، تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال به ضخامت 7 سانتی متر ، تهیه و اجرای دیواره یک آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی ) ، تهیه و اجرای اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتی متر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان ، تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، باعیار 300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

3.7-اجرای شبکه زهکشی شامل حفر ترانشه با عمق و عرض مشخص شده تهیه، حمل، تخلیه و نصب کلاف لوله های خرطومی مشبک به قطر 125 میلیمتر در داخل ترانشه با شیب بندی مناسب مطابق نقشه های اجرایی، ریختن و پخش مصالح فیلتر دانه بندی شده برای اطراف و زیر و روی لوله ها ، خاکریزی و اجرای بکفیل با خاک های حاصل از عملیات حفاری در دو مرحله ، در مرحله اول تا ارتفاع 30 سانتیمتر و در مرحله دوم تا تراز مورد نظر و پخش خاک های اضافی، آزمایش و شستشو و رفع گرفتگی احتمالی داخل لوله با هماهنگی دستگاه نظارت

3.8-اجرای شبکه آبرسانی شامل حفر ترانشه تا عمق مورد نظر، شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاک سرندی، تهیه ، حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی، قرار دادن لوله ها درون ترانشه، تنظیم سرلوله ها و انجام عملیات اتصال که برحسب مورد لازم است درون تراتشه انجام شود، خاکریزی اطراف و روی لوله های درون ترانشه با خاک سربندی، آزمایش آب بندی خط لوله طبق مشخصات فنی، پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی و تراکم مورد نیاز طبق مشخصات فنی ، پر کردن لایه به لایه ترانشه تا سطح زمین

4- انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها و مصالح مازاد به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله واقع در روبه روی پارکینگ خور سیف بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

5- برچیدن کارگاه

توضیحات:

- آیتم های 020401 و 020402 فهرست بها رشته ابنیه مربوط به حمل دستی به هیچ یک از عملیات این پروژه تعلق نمی گیرد و پیمانکار موظف است در صورت نیاز در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ نماید.

- پیمانکار موظف است هزینه حمل و نصب دریچه بتنی منهول های زهکش را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نمی پذیرد.

- هیچگونه ضریب و اضافه پرداختی از بابت صعوبت و غیره به پروژه پرداخت نمی گردد و پیمانکار موظف است ضمن بازدید از محل بازدید از محل اجرای پروژه، کلیه موارد فوق را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

- پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید.

- کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد.

- ماسه مصرفی در بتن لیسه ای باید از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهیه شود و ماسه مربوط به ملات و بتن های غیرسازه ای می بایست با هماهنگی دستگاه نظارت و از معادن رامهرمز یا بهبهان تهیه گردد.

- اجرای کلیه عملیات بایستی مطابق نقشه و مشخصات اجرایی پیوست و با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.

- چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تاخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد راسا نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.

- پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و درصورت استنکاف از ارائه گزارش ، به ازای هر مبلغ 750.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار (قبل از آغاز عملیات پروژه – حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر ، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل عکس های تهیه شده را در پایان هرماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.

ماده 2 : اسناد و مدارک:

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د) مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی

هـ) نقشه ها

و) برنامه زمان بندی کلی

ز) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید.این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3 : مبلغ: مبلغ کل پیمان (به حروف...........................................) و (به عدد .....................) ریال بر اساس فهرست بهای سال 1397 می باشد.

ضریب پیمان برابر است با ...........

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ماده 4 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان 4 ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود.

د)پیمانکارمتعهداست ازتاریخ تعیین شده برای شروع کار،درمدت هفت روز نسبت به تجهیزکارگاه بمنظورشروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده 5 : دوره تضمین: حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده 6 : نظارت بر اجرای کار: نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود.

ماده 7 : محل اجرای کار: بندر ماهشهر – محوطه ضلع شمال شرقی شهر بازی خور سیف بندرماهشهر

ماده 8 : نسخ قرارداد: این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

نماینده کارفرما                                                    	                           نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام و نام خانوادگی : مجاهد نظارات            		                نام و نام خانوادگی :

سمت : شهردار                                                  	                                                      سمت:

امضاء                    			                                                       امضاء

فصـل ســوم

شــرایط عمـومی پیمـان

بخشنامه شماره 842/54 – 1088/102 مورخ 2/3/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد ، نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گردد.

فصـل چهــارم

شــرایط خصوصی پیمــان

« شــرایط خصـــوصــی »

شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده 10 ) رئیس کارگاه)پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً  دراوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است . درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

ماده 18 – ب) پیمانکار متعهد است که بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست اسناد) سازمان- روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر کارفرما بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمان بندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

1- در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میله ای تهیه شود . همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

2- درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.

3- موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می باشد :

  - منطبق بودن برنامه زمان بندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی

  - ساختار شکست کار (WBS) به طور مناسب جهت پوشش دادن تمامی فعالیتهای موجود در قرارداد رعایت شود.

  - رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ( تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی            فعالیت ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....)

  - تعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیتها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتها با مبلغ پیمان

  - ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد

  - تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی

  - منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزار می بایست متناسب با منابع  و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد.(مطابق بخشنامه 4951)

  - ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه

  - رسم نمودار S  برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه

  - ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار

ماده 18- هـ)گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

- گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.

- در پایان هر گزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.

- علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

- چنانچه اجرای هریک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب دچار تاخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد کارفرما حق دارد راساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار (قبل از آغاز عملیات پروژه – حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر ، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل عکس های تهیه شده را در پایان هر ماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.

ماده 20- الف)کارفرما درخصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راه ، آب، برق، مخابرات و سوخت ، فقط در صورت نیاز به معرفی نامه می تواند حتی المقدور مساعدت نماید.

ماده 20 – ب – و 20- ز)

- تهیه کفپوش و جدول سمنت پلاست و تحویل در محل مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر به عهده کارفرما است.

- به استثنای کفپوش و جدول سمنت پلاست ، تهیه و تأمین کلیه مصالح ، ابزار کار ، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

ماده 20- هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:

- بیل مکانیکی یک دستگاه

- لودر یک دستگاه

- گریدر یک دستگاه

- بیل بکهو یک دستگاه

- جرثقیل یک دستگاه

- کمپرسی 2 دستگاه

- کمپکتور دستی یک دستگاه

- تانکر آب یک دستگاه

- چکش برقی دو دستگاه

- تراک میکسر

- دوربین نقشه برداری

سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد . پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید. سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده 20 – ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما (دستگاه نظارت ) به شمار افراد زیر دفتر کارگاهی به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.

- تأمین یک دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل 36 مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش ، یخچال ، میز و صندلی ، لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است.

توضیح : بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

ماده 24- ب) پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.

1- رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.

2- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

3- کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.

ماده 28-الف)  تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی باشد .

ماده 29- هـ ) به این پیمان هیچ گونه تعدیل و یا مابه التفاوت قیمت مصالح تعلق نمی گیرد.

ماده 32- ج)  هزینه  انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است:

کلیه آزمایش های اولیه و مجدد در صورت نیاز.

لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره 55 ،توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می گیرد و هزینه انجام آزمایشات ، پس از تأیید دستگاه نظارت ، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می گردد.

ماده 35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره 42956/ت  28493 هـ مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.

ماده 36- به این پیمان هیچ گونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می شود.

در حد هزینه های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ 20.000.000 ریال بصورت مقطوع پرداخت می گردد.

ماده 50- الف) درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی گیرد .

ماده 50-ب- 6) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:

جريمه تاخير غیر مجاز پيمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 50 شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ 750.000 (هفتصدوپنجاه هزار) ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

توضیحات : براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 53869/ت 29507 ش  مورخ 26/9/82 استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید. (مفاد بند 6 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                        پیمانکار

نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                        نام و نام خانوادگی:

امضاء                                                                               مهرو امضاء

فصل پنجم

مشخصات فنی عمومی وخصوصی

- رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان لازم است:

- نشریه شماره 55 مشخصات فنی و عمومی ساختمان

- نشریه 101مشخصات فنی و عمومی راه

خدمات برنامه ریزی وکنترل پروژه

(پیوست شرایط خصوصی پیمان)

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :

- پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدتِ ربع اول مدت زمانِ مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست (WBS ) مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت(بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد) محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتمهای قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد .WBSنهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق WBS مورد تایید باشد.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت Gant Chart  ( نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ) ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندیهای مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار S-CURVE اولیه و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند 2و3 تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع(resources) مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی - ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید.هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

- در صورت نیاز به انجام بازنگری ( Revise ) در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات لازم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری (برنامه زمانبندی به هنگام ) را جهت تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوانBaseline 1 ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان Baseline 2  معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.

- پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

گزارشات هفتگی و ماهانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

- مشخصات کلی قرارداد

- تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها

- لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده (در سیکل گزارش) با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر

- نمودار S-CURVE و جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و WBS مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی

- جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل – احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش( برنامه / واقعی ) – احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش ( برنامه / واقعی )

- وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد

- وضعیت مصرف منابع(resources)پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه(به تفکیک هفته و ماه که قبلا"توسط پیمانکارارائه گردیده) و ذکر دلایل عدم تطابق آنها.

- برنامه زمانبندی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ( به روز شده تا مقطع گزارش )

- جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ( صادره – دریافتی )

- جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی

- گزارش مصور

- پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ( نیروی انسانی – تجهیزات – ماشین آلات – مصالح و ... ) در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.

- در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان22 درصد(مطابق جدول پیوست ) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما (با توجه به شرایط زمانی بند 9 خدمات برنامه ریزی )، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.

- درصورتی که تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد ، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه  تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد.

بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه توسط امور پیمانها محاسبه و اعمال می گردد.

- پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.

- تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تحویل گرفته می شود.

- به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 9 به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت می باشد.

- در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

- پیمانکار می بایست در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت) نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و نسبت به اخذ تأییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

- هرگونه قیمت جدید (ستاره دار) که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر ، مبلغ پرداختی در صورت وضعیت ها حداکثر تا 50 درصد آن می باشد.

- چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هرماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را براساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید (پیمانکار برای صورت وضعیت موقت اقدامی نکند) ، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 1 الی 16 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول ذیل انجام دهد.

جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

| ردیف | عنوان | بند مربوطه در قرارداد | درصد وزنی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم معرفی مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و اخذ تایید کارفرما | بند 1 خدمات برنامه ریزی | 5 |
| 2 | عدم ارائه WBS مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 2 خدمات برنامه ریزی | 1 |
| 3 | عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 3 خدمات برنامه ریزی | 1 |
| 4 | عدم ارائه برنامه زمانبندی تفضیلی و اخذ تایید کارفرما | بند 4 خدمات برنامه ریزی | 5 |
| 5 | عدم ارائه هیستوگرام تفضیلی نیروی انسانی و ماشین آلات و اخذ تایید کارفرما | بند 4 خدمات برنامه ریزی | 1 |
| 6 | عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما | بند 5 خدمات برنامه ریزی | 2 |
| 7 | عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 7 خدمات برنامه ریزی | 4 |
| 8 | عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهانه در 4 نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 6 خدمات برنامه ریزی | 1 |
| 9 | عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تأیید کارفرما | بند 14 خدمات برنامه ریزی | 2 |
| جمع کل کسورات از صورت وضعیت ها | 22 |