اسناد مناقصه

پروژه : حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهرو شهرک های تابعه

فصــل اول

مـدارک مـربوط به شـرکت در مناقصـه

فهرست منـدرجــات

- دعوت نامه شرکت درمناقصه

- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه

- شرایط مناقصه

- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعاملات دولتی

- تعهد نامه (رشته ، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاد دهنده

- تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

- برگ پیشنهاد قیمت

- نمونه فرم بیمه نامه کارها

- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 48013/ت 23251 مورخ 11/12/81

- نمونه فرم ضمانت نامه

- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله اول

شركت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 2889/ش مورخ 28/12/97 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه درمناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.

الف- موضوع: عملیات حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه.

ب – مبلغ اوليه: 7.236.237.057 ریال

ج – مدت انجام كار: 12 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - دستگاه نظارت: شهرداري بندرماهشهر.

ط- ارائه رتبه 5 راه و باند و فرودگاه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور الزامي است.

شرايط مناقصه

1- اسناد مناقصه از مورخ 16/2/98 تا پايان وقت اداري مورخ  30/2/98 در امور قراردادهاي شهرداري ماهشهر واقع در كوي انقلاب فاز 3 ساختمان مركزي شهرداري (تلفن 16-52339114)  در مقابل پرداخت مبلغ 1.000.000 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم مي شود و پاكت در مورخ 1/3/98 به واحد امورقراردادهای شهرداری  تحويل مي گردد. بازگشايي پاكت ها مورخ 4/3/98 مي باشد.

توضيح: شركت كنندگان مي بايست اسناد مربوط به ارزيابي كيفي را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداكثر تا                   تاريخ 1/3/98 به امور قراردادها تحويل دهند.

2- چنانچه پس از دريافت اسناد، از شركت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب بايد كتباً و با دليل مستدل تا تاريخ 1/3/98 به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

3- پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهر نشده معذور است.

4- پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه (361.811.853 ریال )را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.

مجاهد نظارات

شهرداربندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 2889/ش مورخ 28/12/97 شوراي اسلامي شهربندرماهشهر ، پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه

انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه :  حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه

ج: شرح مختصری از پروژه

انجام عملیات حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه شامل:

- تراش آسفالت توسط دستگاه آسفالت تراش کارفرما و نیروی انسانی پیمانکار و حمل آسفالت تراشیده شده توسط پیمانکار به محل مورد نظر کارفرما به مقدار 75000 مترمربع

- حمل و اجرای آسفالت توسط ماشین آلات و نیروی انسانی پیمانکار به مقدار 20000 تن.

به شرح ذیل:

- شرح خدمات مربوط به تراش آسفالت توسط دستگاه آسفالت تراش کارفرما و نیروی انسانی پیمانکار:

  - دستگاه تراش آسفالت متعلق به کارفرما می باشد که به طور کاملاً سالم و آماده به کار به پیمانکار تحویل داده می شود و در پایان پروژه به همان شکل و به طور کاملاً سالم و آماده به کار مسترد می گردد.

  - تأمین اپراتور ماهر جهت دستگاه تراش آسفالت که دارای گواهی نامه مربوطه و مهارت کافی باشد و نیز تأمین کلیه عوامل انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

  - بارگیری و حمل آسفالت تراشیده شده به محل مجتمع تولیدی شهرداری و تخلیه در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت به عهده پیمانکار است.

  - انجام عملیات جاروکشی و پاکسازی کامل سطح تراشیده شده توسط کمپرسور هوا و حمل کلیه خاکروبه ها به عهده پیمانکار است.

  - تراش آسفالت با هر ضخامت طبق نظر دستگاه نظارت انجام می گیرد و ضریب α مربوط به تأثیر ضخامت آسفالت تراشیده شده مطابق جدول ذیل تعیین و در مبلغ پیشنهادی پیمانکار ضرب می گردد. (در برآورد اولیه پیمان که براساس آنالیز قیمت ارائه شده توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه کل کشور انجام پذیرفته ، ضخامت تراش آسفالت 6            سانتی متر در نظر گرفته شده است)

جدول نوع عملیات و میزان تراش آسفالت

| ردیف | عملیات مورد نظر | ضخامت تراش (سانتی متر) | ضریب α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مضرس کردن سطح آسفالت | 1 سانتی متر | 0.16 |
| 2 | تراش آسفالت جهت روکش سطحی | 1-3 سانتی متر | 0.33 |
| 3 | تراش با ضخامت یک لایه روکش آسفالت | 3-6 سانتی متر | 0.66 |
| 4 | تراش سطح آسفالت با ضخامت 6 سانتی متر و بیشتر | بیش از 6 سانتی متر | 1 |

- شرح خدمات مربوط به حمل و اجرای آسفالت توسط ماشین آلات و نیروی انسانی پیمانکار:

  - جمع آوری خاکروبه یا نخاله جزئی (تا حداکثر 4 مترمکعب) و جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار توسط کمپرسور قبل از انجام عملیات قیرپاشی و حمل نخاله های جزئی حاصل از پاکسازی به خارج شهر به عهده پیمانکار است.

  - حمل قیر mc2 یا امولسیون تا پای کار و انجام عملیات قیرپاشی توسط ماشین قیرپاش به همراه کلیه عوامل انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

  - قیرپاشی به صورت دستی در محل هایی که ماشین قیرپاش قادر به انجام کار نمی باشد، به عهده پیمانکار است. لذا پیمانکار موظف به تأمین ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت حمل قیر و قیرپاشی دستی می باشد.

  - تهیه قیر و آسفالت به عهده شهرداری است لیکن حمل قیر و آسفالت از کارخانه آسفالت تا پای کار به عهده پیمانکار است.

  - حمل آسفالت به عهده پیمانکار بوده و از محل مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر با فاصله حداکثر 10 کیلومتر در مبالغ پیمان لحاظ گردیده است. چنانچه به هردلیل تولید آسفالت در مجتمع تولیدی شهرداری مقدور نباشد ، پیمانکار موظف است آسفالت مورد نیاز را از هر کارخانه دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می شود حمل نماید. در این صورت هزینه حمل مازاد بر 10 کیلومتر به صورت جداگانه براساس واحد "تن – کیلومتر" مطابق جدول پیشنهاد قیمت پیمان پرداخت  خواهد گردید.

  - تأمین کلیه ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز و انجام کلیه عملیات اجرای آسفالت شامل پخش و کوبش توسط فینیشر و غلطک لاستیکی و فلزی به همراه کلیه عوامل انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

  - اجرای آسفالت به صورت دستی در محل هایی که دستگاه فینیشر قادر به اجرای کار نباشد (در حد روزانه 20 تن) به عهده پیمانکار است. بدیهی است پیمانکار موظف به تأمین نیروی انسانی و وسایل مورد نیاز به تعداد کافی جهت این کار از قبیل غلطک ویبره ای 2 تنی و سایر ابزار لازم می باشد.

  - حفاظت از محل های قیرپاشی شده و آسفالت تازه تا زمان مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و مطابق استاندارهای موجود ، به عهده پیمانکار است.

توضیحات کلی:

- پیمانکار موظف است یک نفر سرپرست کارگاه با حداقل مدرک کاردانی عمران ازتاریخ شروع کار معرفی نماید.

- پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت ، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت برنامه ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار ، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار ، اجرای آسفالت هر یک از محل های تحویل داده شده ، بیش از سه روز کاری (نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دستگاه نظارت) به تأخیر بیفتد، کارفرما می تواند رأساً  نسبت به اجرای آسفالت در آن محل اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- انسداد معابر در حین اجرای کار توسط علائم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است . ضمناً انجام کلیه هماهنگی های لازم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات ، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. درغیر این صورت جریمه ای معادل روزانه 2.000.000 ریال جهت هر اکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

- پاکسازی سطح زیرکار اعم از خاک و نخاله (درحد متعارف ) و حمل به محل تخلیه نخاله (جنب سد تنظیمی خور ماهشهر) به عهده پیمانکار است.حمل نخاله ها بلافاصله پس از پاکسازی بایستی انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پیاده روها و رفوژها و غیره پرهیز گردد.در غیر این صورت بابت هر مترمکعب نخاله، روزانه مبلغ 1.000.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله ها، کلیه مسئولیت های ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت کلیه خسارت و غرامت های آن نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

- پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی آسفالت محل دقیق منهول های موجود در محدوده خط کار را مشخص نماید تا در حین اجرای آسفالت درب منهول زیر مصالح آسفالتی دفن نگردد و در صورت دفن منهول ، پیمانکار موظف است ظرف 24 ساعت نسبت به پاکسازی و نمایان سازی آن اقدام نماید در غیر این صورت به ازای هر مورد درب منهول مبلغ 5.000.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود . ضمناً پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار است.

- کلیه کامیون های حمل آسفالت و نیز کامیون های حمل آسفالت تراشیده متعلق به پیمانکار و دستگاه فینیشر آسفالت متعلق به پیمانکار و کارفرما و دستگاه آسفالت تراش متعلق به کارفرما بایستی ضمن معرفی به کارفرما، با هزینه پیمانکار ، به دستگاه رهیاب GPS با مشخصات مورد تأیید کارفرما و با پلمپ کارفرما مجهز شوند. بدیهی است کلیه پرداخت ها منوط به اخذ تأییدیه از مدیریت کنترل سامانه رهیاب ماشین آلات خواهد بود.

- پیمانکار موظف است جهت دستگاه های متعلق به شهرداری که جهت این پروژه در اختیار پیمانکار قرار داده می شود ، راننده و اپراتور مجرب و مورد تأیید کارفرما به کار گیرد و در غیر این صورت از ادامه کار دستگاه ممانعت گردیده و به ازای هر روز توقف جهت هر دستگاه خسارتی معادل مبالغ مندرج در جدول شماره یک محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- کلیه هزینه های تأمین سوخت مورد نیاز،  هزینه های مصرفی، سرویس های  روزانه و ماهانه دستگاه متعلق به کارفرما که به پیمانکار تحویل می گردد از قبیل روغن ، فیلتر ، لنت و...  تا زمان استرداد دستگاه ها به عهده پیمانکار است.

- چنانچه قطعات اصلی دستگاه در حین انجام کار دچار خرابی گردد، درصورتی که خرابی براثر سهل انگاری اپراتور و یا استفاده نادرست از دستگاه باشد تعویض و تعمیر آن به عهده پیمانکار خواهد بود و در غیر این صورت توسط کارفرما تعمیر خواهد گردید.قصور پیمانکار درخصوص این موضوع ، به تشخیص کارشناسان شهرداری خواهد بود و درصورت اعتراض پیمانکار نسبت به نظریه کارشناسان شهرداری ، از یک کارشناس مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد گردید و نظریه کارشناس مرضی الطرفین در این خصوص قطعی و مورد قبول طرفین قرارداد قلمداد می گردد.

- چنانچه دستگاه تراش آسفالت متعلق به کارفرما که در اختیار پیمانکار می باشد به هر دلیلی ناشی از قصور پیمانکار خراب یا متوقف گردد ، پیمانکار موظف است ظرف مدت 72 ساعت نسبت به جایگزینی دستگاه مربوطه و فعال سازی پروژه تا زمان تعمیر دستگاه اقدام نماید. بدیهی است درصورت عدم جایگزینی دستگاه توسط پیمانکار ، خسارتی معادل روزانه 7.000.000 ریال به عنوان خسارت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

- پیمانکار مسئول حفظ و نگهداری و حراست کامل از دستگاه های متعلق به شهرداری خواهد بود و درصورت وقوع هرگونه حادثه ای در حین کار و یا غیر از آن که به دلیل قصور پیمانکار و یا عوامل پیمانکار باشد، جبران کلیه خسارات مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود.

- کلیه هزینه های مربوط به بهره برداری ، حفظ ، تعمیر و نگهداری و بیمه ماشین آلات متعلق به کارفرما که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد در قیمت های پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچ گونه هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد گردید.

- ماشین آلات متعلق به شهرداری که به پیمانکار تحویل می گردد صرفاً  جهت استفاده در این پروژه بوده و پیمانکار به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه استفاده از این ماشین آلات را در سایر پروژه ها ندارد و درصورت بروز تخلف دراین خصوص ، شهرداری محق خواهد بود که قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نماید و یا روزانه خسارتی معادل 30.000.000 ریال به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

- کلیه دستگاه های متعلق به کارفرما ،‌قبل از تحویل به پیمانکار توسط کارشناس رسمی قیمت گذاری شده و به مبلغ معادل آن ها از پیمانکار سفته به عنوان تضمین دریافت می گردد . این تضمین علاوه بر تضمین حسن اجرای تعهدات پروژه بوده و پس از استرداد دستگاه ها در صورت سالم و آماده به کار بودن آن ها به تشخیص کارفرما ، سفته ها به پیمانکار مسترد می گردد و در غیر این صورت هزینه تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه ها (مطابق زمان تحویل به پیمانکار) محاسبه و از مطالبات پیمانکار و یا تضامین وی کسر می گردد و در صورت نداشتن مطالبات و تضامین به میزان کافی ، به مبلغ مورد نیاز ازاین سفته ها به اجرا گذارده شده و مابقی مسترد می گردد.

د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ، 12 ماه شمسی پیش بینی شده است.

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار 7.236.237.057 ریال می باشد .

و : محل تأمین اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد .

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

- تهیه قیر و آسفالت به عهده کارفرما می باشد.

- تهیه ماشین آلات و نیروی انسانی و ابزار کار جهت اجرای موضوع پیمان مطابق توضیحات مندرج در بند ج  (شرح پروژه ) می باشد.

ح : محل اجرای کار: سطح شهرستان بندرماهشهر و شهرک های تابعه

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر .

ی : دستگاه نظارت : شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً  توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ک : تضمین شرکت در مناقصه:

معادل 361.811.853 ریال (سیصدوشصت و یک میلیون و هشتصدویازده هزار و هشتصدوپنجاه و سه ریال) می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

مجاهد نظارات

شهرداربندرماهشهر

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی:

داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن امکانات،داشتن رتبه حداقل 5 رشته راه و باند ، داشتن ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه، ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی می باشد.

شرایط شرکت در مناقصه :

- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه (الف) و (ب) ، (ج) می باشد ، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره مناقصه و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده باشد و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به امورقراردادهای شهرداری تسلیم گردد.

- منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 3 ، 4 و 5 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف) ، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از :

3-1- تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :

4-1- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور. تصویر برابر اصل صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی ، تصویر برابر اصل گواهینامه احراز صلاحیت (رتبه)

4-2- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل ( فرم ضمانتنامه ها ، شرایط مناقصه ، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، نمونه فرم بیمه نامه ها)

4-3- پیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آلات و تجهیزات ، سوابق کاری و تحصیلی ، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند. توضیحاً : این موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.

4-4- تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران (بصورت کاغذی و لوح فشرده حاول فایل اکسل مربوطه) به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز.

تذکر بسیار مهم: چنانچه فرمهای ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز پیشنهادی مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد،سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود .

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :

- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

- آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مشخصات مناقصه براساس راندمان و بهای واقعی نیروی انسانی ، ماشین آلات و ابزار کار و مصالح به تفکیک ردیف های مشخص شده در جدول پیشنهاد قیمت .

- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 3، 4 و 5 ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.

- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.

- پس از انجام ارزیابی، پاکات پیشنهادات مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 60 را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید. بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و بصورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد گردید و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت .

- جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان بر اساس امتیازات فنی بازرگانی اخذ شده هر شرکت با ضریب تأثیر 30 درصد محاسبه خواهد گردید .

- شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح ، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

- پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

- پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 30/2/98 واقع در دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت پیمانکاران، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.

- هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

- هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

- چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

- كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

- نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گردد.

- درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.

- تمام مقادير متره ، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد و ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

- ضروريست پيشنهاد دهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

- حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 18 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

- ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

- جمع آوری نخاله و مازاد مصالح و ...  ناشی از انجام موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته میشود .

- پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

- شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

- از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد ، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود ، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شدو چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

- پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.

- مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.

- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

- چنانچه مناقصه‌گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشد.

- کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

- شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

مجاهد نظارات

شهرداربندر ماهشهر

« معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه »

با احترام ،  در پاسخ به دعوتنامه شماره                                             مورخ

بدین وسیله خانم / آقای                                         را به نمایندگی معرفی می نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید در مقابل دریافت رسید بانکی به مبلغ به عدد 1.000.000 ریال به حروف یک میلیون ریال که به حساب سیبا شماره 0105293482000 نزد بانک ملی ایران بنام شهرداری بندرماهشهر واریز گردیده است یک سری از اسناد مناقصه پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه تحویل نمایند.

نام و نام خانوادگی :

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه:

پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تعهد نامه

اينجانب                                                               مدير عامل شركت                                                   اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

مهر و امضاء مجاز شركت

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه:

پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 55 ، نشریه شماره 101 مشخصات فنی عمومی راه ، چاپ شده توسط معاونت برنامه ريزي كشور.

- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101  مورخ 16/6/82  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنهاد دهنده:                                                                        تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه :

پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

- عملیات موضوع مناقصه فوق را با مبلغ کل پیشنهادی  (به عدد)............................................................................ ریال            (به حروف) ........................................................................................... ریال مطابق جدول ذیل و بر اساس آنالیزهای  ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم .

| ردیف | شرح کار | واحد کار | مقدار کار | مبلغ واحد پیشنهادی (ریال) | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تراش آسفالت توسط دستگاه آسفالت تراش کارفرما و نیروی انسانی پیمانکار و حمل آسفالت تراشیده شده توسط پیمانکار طبق مشخصات اجرایی مشروح در اسناد | مترمربع | 75.000 |  |  |
| 2 | حمل و اجرای آسفالت توسط ماشین آلات و نیروی انسانی پیمانکار طبق مشخصات اجرایی مشروح در اسناد | تن | 20.000 |  |  |
| 3 | حمل آسفالت مازاد بر 10 کیلومتر | تن- کیلومتر | 100.000 |  |  |
| جمع کل | به عدد: |
|  | به حروف: |

توجه : قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار است.

- آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد جداول پیوست اسناد و شرایط مناقصه به تفکیک ردیف های فوق به پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام .

- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که :

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .

- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :

جدول الف : آنالیز تراش یک مترمربع آسفالت به هر ضخامت با دستگاه تراش متعلق به کارفرما مربوط به بند یک جدول پیشنهاد قیمت

| ردیف | نیروی انسانی | واحد | مقدار | بهای واحد(ریال) | ضریب | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کارگر ساده | نفر ساعت |  |  |  |  |
| 2 | کارگر نقشه برداری | نفر ساعت |  |  |  |  |
| 3 | مباشر عملیات خاکی با سابقه بیش از 10 سال | نفرساعت |  |  |  |  |
| 4 | متصدی ماشین آسفالت تراش | نفر ساعت |  |  |  |  |
| جمع نیروی انسانی |  |

| ردیف | ماشین آلات | واحد | مقدار | بهای واحد(ریال) | ضریب | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ناخن ماشین شیار زن | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 2 | وانت 1.5 تن با راننده | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 3 | کامیون کمپرسی | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 4 | کمپرسور هوا | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| جمع ماشین آلات |  |

| ردیف | ماشین آلات | واحد | مقدار | بهای واحد(ریال) | ضریب | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب لوله کشی شهری | مترمکعب |  |  |  |  |
| جمع مصالح |  |

| بهای واحد (ریال) کار جهت تراش یک مترمربع آسفالت به هر ضخامت |  |
| --- | --- |
| جمع کل (ریال) با احتساب کلیه ضرایب بالاسری ، منطقه و تجهیز کارگاه |  |

جدول ب: آنالیز حمل و اجرای یک تن آسفالت مربوط به بند 2 جدول پیشنهاد قیمت

| ردیف | نیروی انسانی | واحد | مقدار | بهای واحد(ریال) | ضریب | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سرپرست کارگاه | نفر ساعت |  |  |  |  |
| 2 | کمک اپراتور ماشین آلات | نفرساعت |  |  |  |  |
| 3 | اپراتور ماشین راهداری یا راهسازی | نفرساعت |  |  |  |  |
| 4 | کارگر ساده | نفرساعت |  |  |  |  |
| 5 | کارگر ماهر | نفرساعت |  |  |  |  |
| 6 | مباشر آسفالت | نفرساعت |  |  |  |  |
| 7 | ماله کش آسفالت | نفرساعت |  |  |  |  |
| 8 | کارگر آسفالت | نفرساعت |  |  |  |  |
| 9 | قیرگرم کن | نفرساعت |  |  |  |  |
| جمع نیروی انسانی |  |

| ردیف | ماشین آلات | واحد | مقدار | بهای واحد(ریال) | ضریب | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماشین آسفالت پخش کنی فینیشر لاستیکی با راننده | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 2 | کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 10 تن با راننده | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 3 | غلطک استاتیک چرخ آهنی حدود 10 تا 12 تن با راننده | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 4 | غلطک چرخ لاستیکی آسفالت حدود 16 تا 20 تن با راننده | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 5 | غلطک دستی ویبره آسفالت حدود 2 تن با راننده | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 6 | خودرو وانت | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 7 | کمپرسور هوا | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| 8 | قیرپاش | دستگاه ساعت |  |  |  |  |
| جمع ماشین آلات |  |

| بهای واحد (ریال) کار جهت حمل و اجرای یک تن آسفالت |  |
| --- | --- |
| جمع کل (ریال) با احتساب کلیه ضرایب بالاسری ، منطقه و تجهیزکارگاه |  |

جدول ج: برآورد حمل یک تن آسفالت مازاد بر 10 کیلومتر مربوط به بند 3 جدول پیشنهاد قیمت

| ردیف | شرح عملیات | واحد | مقدار | بهای واحد(ریال) | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | حمل آسفالت بیش از 10 کیلومتر تا 20 کیلومتر | تن - کیلومتر |  |  |  |
| بهای واحد کار (ریال) جهت حمل یک تن – کیلومتر آسفالت |  |
| جمع کل (ریال) با احتساب کلیه ضرایب بالاسری ، منطقه و تجهیز کارگاه |  |

نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |

ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

تاريخ:        /     / 						پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

« تعهــد نامــه»

شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013/ت  23251هـ مورخ 11/12/81 برای مناقصه پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه در بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

شرکت برای اسناد تعهد آور                                           شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

(نمونه یک)

نظر به اینکه *                                                به نشانی :

مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **

از *                                                                                 درمقابل ***

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***

به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هرمبلغی را که ***

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و   **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

ضمانت نامه انجام تعهدات

(نمونه دو)

نظر به اینکه *                                                               به نشانی :

به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **

از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***

بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                                              پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه پروژه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه ، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

| ردیف | نام پروژه | رشته کار | نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | مبلغ کارکرد قرارداد | ظرفیت پایه در رشته | مانده ظرفیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهد آور

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاکت ( ب ) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

فصل دوم : نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به استناد مجوز شماره 2889/ش مورخ 28/12/98 و آگهی مناقصه مرحله اول به شماره     مورخ

همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ   /     /98 فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارات (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن 16-2339114 که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی آقای                           به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع

انجام عملیات حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر ماهشهر و شهرک های تابعه شامل:

- تراش آسفالت توسط دستگاه آسفالت تراش کارفرما و نیروی انسانی پیمانکار و حمل آسفالت تراشیده شده توسط پیمانکار به محل مورد نظر کارفرما به مقدار 75000 مترمربع

- حمل و اجرای آسفالت توسط ماشین آلات و نیروی انسانی پیمانکار به مقدار 20000 تن.

به شرح ذیل:

- شرح خدمات مربوط به تراش آسفالت توسط دستگاه آسفالت تراش کارفرما و نیروی انسانی پیمانکار:

  - دستگاه تراش آسفالت متعلق به کارفرما می باشد که به طور کاملاً سالم و آماده به کار به پیمانکار تحویل داده می شود و در پایان پروژه به همان شکل و به طور کاملاً سالم و آماده به کار مسترد می گردد.

  - تأمین اپراتور ماهر جهت دستگاه تراش آسفالت که دارای گواهی نامه مربوطه و مهارت کافی باشد و نیز تأمین کلیه عوامل انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

  - بارگیری و حمل آسفالت تراشیده شده به محل مجتمع تولیدی شهرداری و تخلیه در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت به عهده پیمانکار است.

  - انجام عملیات جاروکشی و پاکسازی کامل سطح تراشیده شده توسط کمپرسور هوا و حمل کلیه خاکروبه ها به عهده پیمانکار است.

  - تراش آسفالت با هر ضخامت طبق نظر دستگاه نظارت انجام می گیرد و ضریب α مربوط به تأثیر ضخامت آسفالت تراشیده شده مطابق جدول ذیل تعیین و در مبلغ پیشنهادی پیمانکار ضرب می گردد. (در برآورد اولیه پیمان که براساس آنالیز قیمت ارائه شده توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه کل کشور انجام پذیرفته ، ضخامت تراش آسفالت 6 سانتی متر در نظر گرفته شده است)

جدول نوع عملیات و میزان تراش آسفالت

| ردیف | عملیات مورد نظر | ضخامت تراش (سانتی متر) | ضریب α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مضرس کردن سطح آسفالت | 1 سانتی متر | 0.16 |
| 2 | تراش آسفالت جهت روکش سطحی | 1-3 سانتی متر | 0.33 |
| 3 | تراش با ضخامت یک لایه روکش آسفالت | 3-6 سانتی متر | 0.66 |
| 4 | تراش سطح آسفالت با ضخامت 6 سانتی متر و بیشتر | بیش از 6 سانتی متر | 1 |

- شرح خدمات مربوط به حمل و اجرای آسفالت توسط ماشین آلات و نیروی انسانی پیمانکار:

  - جمع آوری خاکروبه یا نخاله جزئی (تا حداکثر 4 مترمکعب) و جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار توسط کمپرسور قبل از انجام عملیات قیرپاشی و حمل نخاله های جزئی حاصل از پاکسازی به خارج شهر به عهده پیمانکار است.

  - حمل قیر mc2 یا امولسیون تا پای کار و انجام عملیات قیرپاشی توسط ماشین قیرپاش به همراه کلیه عوامل انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

  - قیرپاشی به صورت دستی در محل هایی که ماشین قیرپاش قادر به انجام کار نمی باشد، به عهده پیمانکار است. لذا پیمانکار موظف به تأمین ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت حمل قیر و قیرپاشی دستی می باشد.

  - تهیه قیر و آسفالت به عهده شهرداری است لیکن حمل قیر و آسفالت از کارخانه آسفالت تا پای کار به عهده پیمانکار است.

  - حمل آسفالت به عهده پیمانکار بوده و از محل مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر با فاصله حداکثر 10 کیلومتر در مبالغ پیمان لحاظ گردیده است. چنانچه به هردلیل تولید آسفالت در مجتمع تولیدی شهرداری مقدور نباشد ، پیمانکار موظف است آسفالت مورد نیاز را از هر کارخانه دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می شود حمل نماید. در این صورت هزینه حمل مازاد بر 10 کیلومتر به صورت جداگانه براساس واحد "تن – کیلومتر" مطابق جدول پیشنهاد قیمت پیمان پرداخت  خواهد گردید.

  - تأمین کلیه ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز و انجام کلیه عملیات اجرای آسفالت شامل پخش و کوبش توسط فینیشر و غلطک لاستیکی و فلزی به همراه کلیه عوامل انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

  - اجرای آسفالت به صورت دستی در محل هایی که دستگاه فینیشر قادر به اجرای کار نباشد (در حد روزانه 20 تن) به عهده پیمانکار است. بدیهی است پیمانکار موظف به تأمین نیروی انسانی و وسایل مورد نیاز به تعداد کافی جهت این کار از قبیل غلطک ویبره ای 2 تنی و سایر ابزار لازم می باشد.

  - حفاظت از محل های قیرپاشی شده و آسفالت تازه تا زمان مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و مطابق استاندارهای موجود ، به عهده پیمانکار است.

توضیحات کلی:

- پیمانکار موظف است یک نفر سرپرست کارگاه با حداقل مدرک کاردانی عمران ازتاریخ شروع کار معرفی نماید.

- پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت ، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت برنامه ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار ، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار ، اجرای آسفالت هر یک از محل های تحویل داده شده ، بیش از سه روز کاری (نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دستگاه نظارت) به تأخیر بیفتد، کارفرما می تواند رأساً  نسبت به اجرای آسفالت در آن محل اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- انسداد معابر در حین اجرای کار توسط علائم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است . ضمناً انجام کلیه هماهنگی های لازم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات ، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. درغیر این صورت جریمه ای معادل روزانه 2.000.000 ریال جهت هر اکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

- پاکسازی سطح زیرکار اعم از خاک و نخاله (درحد متعارف ) و حمل به محل تخلیه نخاله (جنب سد تنظیمی خور ماهشهر) به عهده پیمانکار است.حمل نخاله ها بلافاصله پس از پاکسازی بایستی انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پیاده روها و رفوژها و غیره پرهیز گردد.در غیر این صورت بابت هر مترمکعب نخاله، روزانه مبلغ 1.000.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله ها، کلیه مسئولیت های ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت کلیه خسارت و غرامت های آن نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

- پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی آسفالت محل دقیق منهول های موجود در محدوده خط کار را مشخص نماید تا در حین اجرای آسفالت درب منهول زیر مصالح آسفالتی دفن نگردد و در صورت دفن منهول ، پیمانکار موظف است ظرف 24 ساعت نسبت به پاکسازی و نمایان سازی آن اقدام نماید در غیر این صورت به ازای هر مورد درب منهول مبلغ 5.000.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود . ضمناً پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار است.

- کلیه کامیون های حمل آسفالت و نیز کامیون های حمل آسفالت تراشیده متعلق به پیمانکار و دستگاه فینیشر آسفالت متعلق به پیمانکار و کارفرما و دستگاه آسفالت تراش متعلق به کارفرما بایستی ضمن معرفی به کارفرما، با هزینه پیمانکار ، به دستگاه رهیاب GPS با مشخصات مورد تأیید کارفرما و با پلمپ کارفرما مجهز شوند. بدیهی است کلیه پرداخت ها منوط به اخذ تأییدیه از مدیریت کنترل سامانه رهیاب ماشین آلات خواهد بود.

- پیمانکار موظف است جهت دستگاه های متعلق به شهرداری که جهت این پروژه در اختیار پیمانکار قرار داده می شود ، راننده و اپراتور مجرب و مورد تأیید کارفرما به کار گیرد و در غیر این صورت از ادامه کار دستگاه ممانعت گردیده و به ازای هر روز توقف جهت هر دستگاه خسارتی معادل مبالغ مندرج در جدول شماره یک محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- کلیه هزینه های تأمین سوخت مورد نیاز،  هزینه های مصرفی، سرویس های  روزانه و ماهانه دستگاه متعلق به کارفرما که به پیمانکار تحویل می گردد از قبیل روغن ، فیلتر ، لنت و...  تا زمان استرداد دستگاه ها به عهده پیمانکار است.

- چنانچه قطعات اصلی دستگاه در حین انجام کار دچار خرابی گردد، درصورتی که خرابی براثر سهل انگاری اپراتور و یا استفاده نادرست از دستگاه باشد تعویض و تعمیر آن به عهده پیمانکار خواهد بود و در غیر این صورت توسط کارفرما تعمیر خواهد گردید.قصور پیمانکار درخصوص این موضوع ، به تشخیص کارشناسان شهرداری خواهد بود و درصورت اعتراض پیمانکار نسبت به نظریه کارشناسان شهرداری ، از یک کارشناس مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد گردید و نظریه کارشناس مرضی الطرفین در این خصوص قطعی و مورد قبول طرفین قرارداد قلمداد می گردد.

- چنانچه دستگاه تراش آسفالت متعلق به کارفرما که در اختیار پیمانکار می باشد به هر دلیلی ناشی از قصور پیمانکار خراب یا متوقف گردد ، پیمانکار موظف است ظرف مدت 72 ساعت نسبت به جایگزینی دستگاه مربوطه و فعال سازی پروژه تا زمان تعمیر دستگاه اقدام نماید. بدیهی است درصورت عدم جایگزینی دستگاه توسط پیمانکار ، خسارتی معادل روزانه 7.000.000 ریال به عنوان خسارت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

- پیمانکار مسئول حفظ و نگهداری و حراست کامل از دستگاه های متعلق به شهرداری خواهد بود و درصورت وقوع هرگونه حادثه ای در حین کار و یا غیر از آن که به دلیل قصور پیمانکار و یا عوامل پیمانکار باشد، جبران کلیه خسارات مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود.

- کلیه هزینه های مربوط به بهره برداری ، حفظ ، تعمیر و نگهداری و بیمه ماشین آلات متعلق به کارفرما که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد در قیمت های پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچ گونه هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد گردید.

- ماشین آلات متعلق به شهرداری که به پیمانکار تحویل می گردد صرفاً  جهت استفاده در این پروژه بوده و پیمانکار به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه استفاده از این ماشین آلات را در سایر پروژه ها ندارد و درصورت بروز تخلف دراین خصوص ، شهرداری محق خواهد بود که قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نماید و یا روزانه خسارتی معادل 30.000.000 ریال به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

- کلیه دستگاه های متعلق به کارفرما ،‌قبل از تحویل به پیمانکار توسط کارشناس رسمی قیمت گذاری شده و به مبلغ معادل آن ها از پیمانکار سفته به عنوان تضمین دریافت می گردد . این تضمین علاوه بر تضمین حسن اجرای تعهدات پروژه بوده و پس از استرداد دستگاه ها در صورت سالم و آماده به کار بودن آن ها به تشخیص کارفرما ، سفته ها به پیمانکار مسترد می گردد و در غیر این صورت هزینه تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه ها (مطابق زمان تحویل به پیمانکار) محاسبه و از مطالبات پیمانکار و یا تضامین وی کسر می گردد و در صورت نداشتن مطالبات و تضامین به میزان کافی ، به مبلغ مورد نیاز ازاین سفته ها به اجرا گذارده شده و مابقی مسترد می گردد.

ماده 2 : اسناد و مدارک

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د ) مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

هـ) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست ماده 18 شرایط خصوصی)

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3 : مبلغ      مبلغ کل پیمان (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ریال به شرح جداول ذیل می باشد .

| ردیف | شرح کار | واحد کار | مقدار کار | مبلغ واحد پیشنهادی (ریال) | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تراش آسفالت توسط دستگاه آسفالت تراش کارفرما و نیروی انسانی پیمانکار و حمل آسفالت تراشیده شده توسط پیمانکار طبق مشخصات اجرایی مشروح در اسناد | مترمربع | 75.000 |  |  |
| 2 | حمل و اجرای آسفالت توسط ماشین آلات و نیروی انسانی پیمانکار طبق مشخصات اجرایی مشروح در اسناد | تن | 20.000 |  |  |
| 3 | حمل آسفالت مازاد بر 10 کیلومتر | تن- کیلومتر | 100.000 |  |  |
| جمع کل |  |

نکته: قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود.ضمناً پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار خواهد بود.

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ماده 4 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان 12 ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود.

د) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده 5 : دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای مدت 18 ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده 6 : نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده شهرداری بندر ماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود.

ماده 7 : محل اجرای کار

- سطح شهرستان بندرماهشهر و شهرک های تابعه

ماده 8 : نسخ قرارداد

این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

نماینده کارفرما                                                    	      نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام و نام خانوادگی : مجاهد نظارات           		                نام و نام خانوادگی :

سمت : شهردار                                               	                                                سمت:

امضاء                    			                                                امضاء

فصـل ســوم

شــرایط عمـومی پیمـان

بخشنامه شماره 842/54-1088/102  مورخ 2/3/1378  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

فصل چهارم

« شــرایط خصـــوصــی »

شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده 10 ) رئیس کارگاه

پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً  دراوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است . درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

ماده 17 – ح)

پیمانکار موظف است جهت کلیه کارگران و پرسنل خود لباس فرم همرنگ متحد الشکل دارای رنگ شب نما به همراه آرم شرکت تهیه نماید. بدیهی است دستگاه نظارت می تواند از ورود کارگران و پرسنل فاقد لباس فرم به کارگاه ممانعت نماید.همچنین استفاده کلیه پرسنل و کارگران از لوازم ایمنی کارگاهی نظیر کفش و کلاه ایمنی در محیط کارگاه و حین انجام عملیات پروژه ، الزامی می باشد.

ماده 18 – ب)

پیمانکار متعهد است که براساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ؛(اسناد پیوست) سازمان ، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی ارائه نماید. ضمناً ،  آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

1- در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میله ای تهیه شود . همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

2- درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.

3- موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می باشد :

  - ساختار شکست کار (WBS) به طور مناسب جهت پوشش دادن تمامی فعالیتهای موجود در قرارداد رعایت شود.

  - رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان(تعریف صحیح و دقیق روابط وایجاد شبکه منطقی فعالیت ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....)

  - تعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیتها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتها با مبلغ پیمان

  - تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی

  - منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزار می بایست متناسب با منابع  و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد.

  - ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه

  - رسم نمودار S  برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه

  - ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار

ماده 18- هـ)

گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

- گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.

- در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.

- علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

- چنانچه اجرای هریک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد ، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ماده 20- الف)

کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می تواند حتی المقدور مساعدت نماید.

ماده 20 – ب – و 20- ز)

- تهیه قیر و آسفالت به عهده کارفرما می باشد.

- تهیه ماشین آلات و نیروی انسانی و ابزارکار جهت حمل و اجرای آسفالت مطابق توضیحات مندرج در ماده (1) موافقتنامه می باشد.

ماده 20- هـ)

پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:

- جارو و کمپرسور مخصوص پاکسازی سطح معبر		یک دستگاه

- دستگاه فینیشر با راننده 			یک دستگاه

- کامیون کمپرسی با راننده			10 دستگاه

- غلطک لاستیکی آسفالت 16 تا 20 تنی با راننده		یک دستگاه

- غلطک استاتیک چرخ آهنی 10 تا 12 تنی با راننده	یک دستگاه

- غلطک دستی موتوردار 2 تنی 			دو دستگاه

- تراکتور و تانکر حمل قیر با ظرفیت 500 لیتر		یک دستگاه

- کامیون و تانکر قیرپاش				یک دستگاه

- تانکر حمل قیر با ظرفیت 200 لیتر			یک دستگاه

- خودرو وانت 				دو دستگاه

- ابزار اجرای آسفالت به صورت ماشینی و دستی

- سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد.

پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده 20 – ح)

پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زیر دفترکارگاهی به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.

- تأمین یک دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل 36 مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی ، لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است .

توضیح: بهای موارد فوق در مبالغ پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد .

ماده 24- ب)

پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.

- رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.

- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

- کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.

ماده 28-الف)

تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی باشد .

ماده 29- هـ )

تعدیل نرخ پیمان به شرح ذیل است :

به این پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح تعلق نمی گیرد .

ماده 32- ج)  هزینه  انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است:

کلیه آزمایشات مورد نیاز کار به تشخیص دستگاه نظارت

لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز  به تشخیص دستگاه نظارت، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تأیید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می گردد.

ماده 35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره 42956/ت  28493 هـ  مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.

ماده 36- میزان و روش پرداخت پیش پرداخت:  به این پیمان تعلق نمی گیرد .

ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می شود.

چنانچه عملیات حمل و اجرای آسفالت به دلیل خرابی کارخانه آسفالت یا هر دلیلی ناشی از عدم قصور پیمانکار ( با تأیید مسئول مجتمع تولیدی و دستگاه نظارت) دچار تعطیلی گردد، ایام تعطیلی مربوطه به عنوان تعلیق در نظر گرفته شده و به ازای هر روز تعلیق صرفاً ، مبلغ 000/000/5 ریال به عنوان هزینه بالاسری به پیمانکار تعلق می گیرد که پس از تأیید دستگاه نظارت و کارفرما قابل پرداخت خواهد بود و علاوه بر آن هیچ گونه خسارت و یا پرداخت دیگری تحت هر عنوان قابل پرداخت نخواهد بود . همچنین سقف پرداخت هزینه بالاسری معادل با حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان خواهد بود و بیش از آن هیچ گونه پرداختی انجام نمی پذیرد و در صورت افزایش هزینه بالاسری بیش از سقف ذکر شده ، پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان دهد.

لازم به ذکر است که چنانچه تعطیلی کار به واسطه بارندگی باشد هیچ گونه هزینه ای در ایام بارندگی و چند روز پس از آن تا زمانی که به واسطه خیس بودن معابر و مصالح ، امکان تولید آسفالت وجود نداشته باشد، به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

ماده 50- الف)

درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی گیرد .

ماده 50-ب- 6) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:

جريمه تاخير غیر مجاز پيمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 50 شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ 1.000.000 (یک میلیون) ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره 1: چنانچه اجرای پروژه دچار تأخیرات غیر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الاشاره، هزینه های مربوط به دستگاه نظارت پروژه در زمان تأخیرات غیرمجاز نیز بر اساس بخشنامه های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

تبصره 2 : درصورتی که به علت بارندگی پروژه تعطیل گردد پیمانکار حق هیچ گونه مطالبه ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلیل بارندگی از کارفرما نخواهد داشت لیکن تأخیرات بوجود آمده به عنوان تأخیرات مجاز محاسبه خواهد گردید.

توضیحات :

براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 53869/ت 29507 ش  مورخ 26/9/82 استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید. (مفاد بند 6 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                        پیمانکار

نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                       نام و نام خانوادگی:

امضاء                                                                               مهرو امضاء

فصل پنجم

مشخصات فني عمومي و خصوصي

- رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان بخشي از مشخصات فني عمومي پيمان لازم است:

  - نشريه شماره 101 ، مشخصات فني عمومي راه

  - نشریه شماره 55 مشخصات فنی و عمومی ساختمان

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست شرایط خصوصی پیمان) :

- پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدتِ ربع اول مدت زمانِ مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست (WBS ) مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت(بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد) محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتمهای قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد .WBSنهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق WBS مورد تایید باشد.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت Gant Chart  ( نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ) ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندیهای مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به               نمودار S-CURVE اولیه و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند 2و3 تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع(resources) مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی - ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید.هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

- در صورت نیاز به انجام بازنگری ( Revise ) در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات لازم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری (برنامه زمانبندی به هنگام ) را جهت تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوانBaseline 1 ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان Baseline 2  معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.

- پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

گزارشات هفتگی و ماهانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

- مشخصات کلی قرارداد

- تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها

- لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده (در سیکل گزارش) با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر

- نمودار S-CURVE و جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و WBS مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی

- جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل – احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه / واقعی ) – احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش ( برنامه / واقعی )

- وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد

- وضعیت مصرف منابع(resources)پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه(به تفکیک هفته و ماه که قبلا"توسط پیمانکارارائه گردیده) و ذکر دلایل عدم تطابق آنها.

- برنامه زمانبندی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ( به روز شده تا مقطع گزارش )

- جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ( صادره – دریافتی )

- جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی

- گزارش مصور

- پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ( نیروی انسانی – تجهیزات – ماشین آلات – مصالح و ... ) در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.

- در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 22 درصد خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما (با توجه به شرایط زمانی بند 9 خدمات برنامه ریزی) ، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.

- درصورتی که تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد. بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تأخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تأخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد که توسط امور پیمان ها محاسبه و اعمال می گردد.

- پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.

- تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تحویل گرفته می شود.

- به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 9 به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت می باشد.

- در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

- پیمانکار می بایست در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت) نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و نسبت به اخذ تأییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

- هرگونه قیمت جدید (ستاره دار) که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر ، مبلغ پرداختی در صورت وضعیت ها حداکثر تا 50 درصد آن می باشد.

- چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را براساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید .( پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت موقت اقدامی نکند) ، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 1 الی 16 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.

جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

| ردیف | عنوان | بند مربوطه در قرارداد | درصد وزنی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم معرفی مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و اخذ تایید کارفرما | بند 1 خدمات برنامه ریزی | 1% |
| 2 | عدم ارائه WBS مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 2 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 3 | عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 3 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 4 | عدم ارائه برنامه زمانبندی تفضیلی و اخذ تایید کارفرما | بند 4 خدمات برنامه ریزی | 1% |
| 5 | عدم ارائه هیستوگرام تفضیلی نیروی انسانی و ماشین آلات و اخذ تایید کارفرما | بند 4 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 6 | عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما | بند 5 خدمات برنامه ریزی | 0.4% |
| 7 | عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 7 خدمات برنامه ریزی | 0.8% |
| 8 | عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهانه در 4 نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 6 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 9 | عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تأیید کارفرما | بند 14 خدمات برنامه ریزی | 0.4% |
| جمع کل کسورات از صورت وضعیت ها | 4.4% |

اسناد ارزيابي پيمانكاران