اسناد مناقصه

پروژه : عملیات تعمیر و نگهداری شبکه لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

فصل اول : مدارک مربوط به شرکت در مناقصه

- دعوت نامه شرکت درمناقصه

- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه

- شرایط مناقصه

- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعاملات دولتی

- تعهد نامه (رشته ، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاد دهنده

- تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

- برگ پیشنهاد قیمت

- نمونه فرم بیمه نامه کارها

- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/1381

- نمونه فرم ضمانت نامه

- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله اول

شركت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 248/ش مورخ 28/2/98 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه درمناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.

الف- موضوع: عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

ب – مبلغ اوليه: 6.646.124.200 ریال

ج – مدت انجام كار: یک سال شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - دستگاه نظارت: شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ط- ارائه رتبه 5 آب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور الزامي است.

شرايط مناقصه

1-اسناد مناقصه از مورخ 3/3/1400 تا پايان وقت اداري مورخ 18/3/1400 در امور قراردادهاي شهرداري ماهشهر واقع در كوي انقلاب فاز 3 ساختمان مركزي شهرداري (تلفن 16-06152339114)  در مقابل پرداخت مبلغ 1.000.000 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم مي شود و پاكت در مورخ 22/3/1400 به واحد امور قراردادهای شهرداری تحويل             مي گردد. بازگشايي پاكت ها مورخ 24/3/1400 مي باشد.

2- چنانچه پس از دريافت اسناد، از شركت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب بايد كتباً و با دليل مستدل تا تاريخ 22/3/1400 به امور قراردادها اعلام گردد. در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

3- پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهر نشده معذور است.

4- پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( 332.306.210  ریال )را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.

مجاهد نظارات

شهرداربندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره  174/ش مورخ 11/2/1400 شوراي اسلامي شهربندرماهشهر ، پروژه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و                  ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه : انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه: عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

ج: شرح مختصری از پروژه: تأمین نیرو، ماشین آلات و کلیه عوامل مورد نیاز جهت انجام عملیات مربوط به نگهداری، تعمیر، سرویس کاری دوره ای و تعویض قطعات و تجهیزات شبکه توزیع آب خام فضای سبز و تهیه وسایل، مصالح مصرفی و اتصالات مورد نیاز، حمل تا انبار و از انبار تا کارگاه یا محل اجرا و کلیه عملیات مورد نیاز جهت بهره بردای از شبکه مذکور، نظافت و پاکسازی محوطه ایستگاه خلیج فارس و جراحی و سایر عملیات تکمیلی مورد نیاز

توضیحات:

- کلیه عملیات موضوع پیمان باید با هماهنگی و اطلاع قبلی دستگاه نظارت انجام پذیرد.

- هرگاه پیمانکار در انجام تعهدات پیمان سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق پیمان به عهده گرفته است، خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارده شده را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید. در این صورت، هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی اثر می باشد.

- کلیه عملیات تعمیر، نگهداری، بهره برداری از خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام در دوره پیمان به عهده پیمانکار می باشد. همچنین نحوه پرداخت در شرایط خصوص پیمان ذکر شده است.

- شروع عملیات تعمیر، تعویض و رفع شکستگی خطوط لوله آب خام و ایستگاه های پمپاژ مستلزم اخذ تأییدیه و امضا صورتجلسه شکستگی با امضا مدیرآب خام، مسئول حفاری، مدیرفضای سبز و پیمانکار می باشد و گزارش کارها بایستی به صورت روزانه برای هر شکستگی توسط پیمانکار تهیه گردد و به تأیید مهندس ناظر برسد. ضمناً در صورت بروز شکستگی و تعمیرات، ارائه عکس رنگی به همراه گزارش روزانه ضروری می باشد.

- مدت دوره تضمین یک ماه می باشد.

- پیمانکار موظف است پس از تعمیر و ترمیم شکستگی خطوط انتقال آب خام و خرابی های ایستگاه های پمپاژ، تحقیقات کامل و جامع را درخصوص علت شکستگی خطوط لوله و خرابی تجهیزات ایستگاه پمپاژ انجام دهد و نتیجه را به کارفرما گزارش نماید.

- همواره بایستی 80% از ظرفیت مخزن دریاچه و لاگون های ایستگاه جراحی پر از آب باشد، در غیراین صورت به ازای هر روز ذخیره سازی آب کمتر از حد فوق الذکر، جریمه ای معادل با 20.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (عواملی نظیر شکستگی و خرابی ایستگاه های پمپاژ آب و پایین بودن سطح آب رودخانه جراحی و مواد خارج از قصور پیمانکار شامل این بند نمی گردد)

- پیمانکار موظف است حداکثر تا 3 ساعت پس از بروز شکستگی نسبت به اعزام نیرو جهت رفع شکستگی اقدام کند و ظرف مدت زمان حداکثر 5 ساعت شکستگی خطوط انتقال آب خام را ترمیم نماید، درغیراین صورت به ازای هرساعت تأخیر تا 3 ساعت مبلغی معادل با 2.000.000 ریال و به ازای هر ساعت تأخیرمازاد بر 3 ساعت تا 5 ساعت مبلغی معادل با 5.000.000 ریال و به ازای تأخیر بیش از 5 ساعت جریمه ای معادل با 20.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (ساعات مربوط به انجام هماهنگی های قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و موارد خارج از قصور پیمانکار شامل این بند نمی باشد.)

- پیمانکار موظف است درصورت خرابی پمپ و الکتروموتورها، حداکثر ظر مدت زمان 24 ساعت نسبت به بازکردن تجهیزات و حمل تا تعمیرگاه اقدام نماید و چنانچه در جریان آبرسانی خللی ایجاد نشود ، 20 روز زمان مجاز جهت تعمیر تجهیزات خراب در اختیار دارد لیکن در صورت بروز خلل در آبرسانی به پارک ها به ازای هر روز مبلغی معادل 20.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- پیمانکار موظف است در صورتی که خرابی تابلو برق، الکتروپمپ ، الکتروموتور، و متعلقات ، که ناشی از قصور پیمانکار نباشد (تشخیص قصور یا عدم قصور پیمانکار در خرابی تجهیزات مذکور توسط کارشناس فنی کارفرما مشخص می گردد و درصورت اعتراض پیمانکار به نظرکارشناس کارفرما، مطابق ماده 53 شرایط عمومی این پیمان اقدام می گردد)و به تشخیص کارشناس فنی کارفرما انجام تعمیرات در محل ایستگاه پمپاژ مقدور نباشد، نسبت به بازکردن قطعات، حمل تا تعمیرگاه و حمل از تعمیرگاه تا ایستگاه پمپاژ و نصب و راه اندازی مجدد پمپ و متعلقات اقدام نماید. همچنین هزینه تعمیرات شامل این بند، با ارائه فاکتور رسمی و اعمال ضریب بالاسری (3/1) قابل پرداخت می باشد و تعمیراتی که خارج از کارگاه انجام می پذیرد و لزوماً  جهت شروع بکار دوره ضمانت تعمیر نیاز به نصب توسط تعمیرکار باشد، هزینه نصب و راه اندازی تنها با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت و ارائه فاکتور رسمی قابل پرداخت می باشد. (ارائه پیش فاکتور و هماهنگی قبلی با نماینده کارفرما جهت تعمیرات مشمول این بند الزامی می باشد.) در صورتی که حین انجام عملیات موضوع پیمان، تعمیرات عمرانی پیش آید، پیمانکار موظف به انجام آن با هماهنگی کامل دستگاه نظارت بوده و هزینه های آن مطابق فهارس بهای آن سال با اعمال ضریب بالاسری 41/1 ، ضریب منطقه ای و ضریب پیشنهادی مطابق قرارداد جاری، پرداخت خواهد شد.

- پیمانکار موظف است جهت ورود و خروج پمپ و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ، هماهنگی قبلی لازم با واحد حراست شهرداری بندرماهشهر را به عمل آورد.

- واحد اجراییات شهرداری بندرماهشهر درخصوص اعمال قانون و هرگونه همکاری لازم جهت تسهیل عملیات بهره برداری و تعمیر شکستگی های موضوع پیمان را به عمل می رساند.

- پیمانکار موظف به تهیه یک دستگاه وانت به صورت پاره وقت و در زمان مورد نیاز در هرساعتی از شبانه روز جهت انجام موضوع پیمان می باشد.

- پیمانکار موظف به طراحی و تهیه کاور باربند برای یک دستگاه وانت با آرم شهرداری و شرکت پیمانکار و نوشتار مخصوص مربوط به عملیات تعمیر و نگهداری شبکه آب خام با مشخصات ارائه شده توسط واحد فضای سبز بندرماهشهر می باشد.

- پیمانکار موظف است هر ساعتی از شبانه روز که کارفرما تشخیص دهد اقدام به راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب خام و ارائه خدمات نماید.

- تأمین مکان در محل پروژه جهت استقرار ملزومات دفتری پیمانکار، به عهده کارفرما می باشد و هرگونه اسباب و ادوات مورد نیاز داخلی آن به عهده پیمانکار می باشد.

- هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت کارکرد ماشین آلات، بهره برداری و نگهداری قطعات و تأمین نیروی انسانی قابل پرداخت نمی باشد.

- تهیه و تأمین کلیه مصالح مصرفی، تجهیزات، ابزارکار، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

- درصورت بروز تأخیرات غیرمجاز، مطابق جدول جرائم پیوست یک قرارداد با پیمانکار برخورد می گردد.

د: زمان اجرای کار:از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ، یک سال شمسی پیش بینی شده است.

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار 6.646.124.200 ریال می باشد .

و : محل تأمین اعتبار پروژه:اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد .

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی: تهیه و تأمین مصالح، ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

ح : محل اجرای کار: محدوده بندرماهشهر

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر .

ی : دستگاه نظارت: شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ک : تضمین شرکت در مناقصه: معادل 332.306.210  ریال ( سیصدوسی و دو میلیون و سیصدوشش هزار و دویست و ده ریال) می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

م : شرایط متقاضی: داشتن شخصیت حقوقی، رتبه حداقل 5 رشته آب، امکانات، ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.

ن : شرایط شرکت در مناقصه :

- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه (الف) و (ب)، (ج) می باشد، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره مناقصه و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده باشد و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به امورقراردادهای شهرداری تسلیم گردد.

- منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 4، 5 و 6 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف)، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از :

3-1- تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :

4-1- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

4-2- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل ( فرم             ضمانتنامه ها، شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی،              تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت‌های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه‌ها)

4-3- پیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند. توضیحاً : این موارد باید دقیق، مستند و تأیید شده باشند.

4-4- تصویر برابر با اصل گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی و صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از:

- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

- آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه

6)  پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 3، 4 و 5  ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.

- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.

- شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

- پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

- پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 18/3/1400 واقع در دفترفنی شهرداری بندرماهشهر برگزار            می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت پیمانکاران، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.

- هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

- هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

- چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

- كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

- نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گردد.

- درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.

- تمام مقادير متره و ردیف های فهرست بهای منضم به برآورد پیوست، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت             نمي باشد و ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

- ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت به شرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

- حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 3 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

- ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

- جمع آوری نخاله مصالح و ...  ناشی از انجام عملیات موضوع پیمان  به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و در صورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته میشود .

- پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

- شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

- از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد ، در این صورت دستگاه مناقصه گزار  می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود ، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و  چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

- پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.

- مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.

- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه                 حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

- چنانچه مناقصه گرانی در سوابق اجرایی خویش ، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (ازتاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها) ، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید . بدیهی است درصورت داشتن چهار اخطار و بیشتر ، مناقصه گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشد.

- کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

- شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

مجاهد نظارات

شهردار بندر ماهشهر

« معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه »

با احترام ،  در پاسخ به دعوتنامه شماره                                             مورخ

بدین وسیله خانم / آقای                                         را به نمایندگی معرفی می نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید در مقابل دریافت رسید بانکی به مبلغ به عدد 1.000.000 ریال به حروف یک میلیون ریال که به حساب سیبا شماره 0105293482000 نزد بانک ملی ایران بنام شهرداری بندرماهشهر واریز گردیده است یک سری از اسناد مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر تحویل نمایند.

نام و نام خانوادگی :

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه: عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تعهد نامه

اينجانب                                                            مدير عامل شركت                                                   اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

مهر و امضاء مجاز شركت

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه: عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 55 معاونت برنامه ريزي كشور

- مشخصات فنی عمومی سازمان های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول نشریه شماره 108) امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه

- مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری نشریه شماره 303 امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه

- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101 مورخ 16/6/82  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنهاد دهنده:                                                                        تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه : عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد        می نمایم که :

- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای سال 1399 با مبلغ پیشنهادی   (به عدد).............................................. ریال (به حروف) ........................................................................................................... ریال مطابق با آنالیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم .

- آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و مدارک مناقصه به پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام .

- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که :

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .

- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :

جدول (الف)- نیروی انسانی

| ردیف | شرح | تعداد روزهای کارکرد | تعداد (نفر) | بهای واحد به ازای هر روز (ریال) | بهای واحد به به ازای هرماه (ریال) | بهای کل به ازای 12 ماه (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سرپرست | 30.5 | 1 |  |  |  |
| 2 | جوشکار | 15 | 1 |  |  |  |
| 3 | کمک جوشکار | 15 | 1 |  |  |  |
| 4 | کارگر فنی | 61 | 2 |  |  |  |

جدول (ب)- تجهیزات و ماشین آلات

| ردیف | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بیل مکانیکی چرخ لاستیکی | دستگاه- ساعت | 500 |  |  |
| 2 | جرثقیل 5 تن | دستگاه- ساعت | 25 |  |  |
| 3 | کمپرسی | دستگاه- ساعت | 56 |  |  |
| 4 | کاتر آسفالت | متر | 200 |  |  |
| 5 | موتور برق 3 فاز | دستگاه- ساعت | 240 |  |  |
| 6 | دستگاه جوش پلی اتیلن با متعلقات | دستگاه- ساعت | 240 |  |  |
| 7 | تریلی کمرشکن 2 محور | دستگاه - ساعت | 50 |  |  |
| 8 | پمپ آب یا کف‌کش | دستگاه- ساعت | 240 |  |  |

جدول (ج):  تامین مصالح مصرفی، اقلام، لوازم، متعلقات و اتصالات مورد نیاز

| ردیف | عنوان | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فلنج جوشی پلی اتیلن 500 م م | عدد | 2 |  |  |
| 2 | رینگ فولادی آبکاری شده 500 م م | عدد | 2 |  |  |
| 3 | واشر منجیتدار 500 م م | عدد | 2 |  |  |
| 4 | فلنج جوشی پلی اتیلن 355 م م | عدد | 4 |  |  |
| 5 | رینگ فولادی آبکاری شده 355 م م | عدد | 4 |  |  |
| 6 | واشر منجیتدار 355 م م | عدد | 4 |  |  |
| 7 | فلنج جوشی پلی اتیلن 315 م م | عدد | 2 |  |  |
| 8 | رینگ فولادی آبکاری شده 315 م م | عدد | 2 |  |  |
| 9 | واشر منجیتدار 315 م م | عدد | 2 |  |  |
| 10 | فلنج جوشی پلی اتیلن 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 11 | رینگ فولادی آبکاری شده 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 12 | واشر منجیتدار 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 13 | فلنج جوشی پلی اتیلن 160 م م | عدد | 2 |  |  |
| 14 | رینگ فولادی آبکاری شده 160 م م | عدد | 2 |  |  |
| 15 | واشر منجیتدار 160 م م | عدد | 2 |  |  |
| 16 | کمربند پلی اتیلن 355 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 17 | کمربند پلی اتیلن 315 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 18 | کمربند پلی اتیلن 200 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 19 | کمربند پلی اتیلن 160 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 20 | کمربند پلی اتیلن 110 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 21 | کمربند پلی اتیلن 90 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 22 | کلمپ استیل 355 م م | عدد | 1 |  |  |
| 23 | کلمپ استیل 315 م م | عدد | 1 |  |  |
| 24 | کلمپ استیل 200 م م | عدد | 1 |  |  |
| 25 | کلمپ استیل 160 م م | عدد | 1 |  |  |
| 26 | رابط پلی اتیلن 110 م م | عدد | 2 |  |  |
| 27 | رابط پلی اتیلن 90 م م | عدد | 2 |  |  |
| 28 | رابط پلی اتیلن 75 م م | عدد | 2 |  |  |
| 29 | رابط پلی اتیلن 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 30 | رابط پلی اتیلن 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 31 | اتصال فلنجدار 110 م م | عدد | 2 |  |  |
| 32 | اتصال فلنجدار 90 م م | عدد | 2 |  |  |
| 33 | اتصال فلنجدار 75 م م | عدد | 2 |  |  |
| 34 | رابط یکسر رزوه ماده 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 35 | مغزی گالوانیزه 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 36 | شیر قطع و وصل 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 37 | چک ولو 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 38 | رابط یکسر رزوه ماده 32 م م | عدد | 2 |  |  |
| 39 | مغزی گالوانیزه 1 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 40 | شیر قطع و وصل 1 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 41 | چک ولو 1 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 42 | زانو 90 درجه 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 43 | زانو 90 درجه 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 44 | سه راهی 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 45 | سه راهی 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 46 | پیچ و مهره 10 سانتیM 16 | عدد | 80 |  |  |
| 47 | پیچ و مهره 15 سانتیM 20 | عدد | 80 |  |  |
| 48 | نوار تفلون | عدد | 50 |  |  |
| 49 | لوله پلی اتیلن 75 م م | مترطول | 20 |  |  |
| 50 | لوله پلی اتیلن 63 م م | مترطول | 20 |  |  |
| 51 | لوله پلی اتیلن 50 م م | مترطول | 20 |  |  |
| 52 | ضربه گیر ارتعاشی 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 53 | شیرچدنی کشویی 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 54 | کوپلینگ لاستیکی پمپ | عدد | 2 |  |  |
| 55 | پکینیگ کربنی الکتروپمپ | مترطول | 12 |  |  |
| 56 | حوضچه پیش ساخته پلی اتیلن | عدد | 4 |  |  |
| 57 | رابط تبدیلی پلی اتیلن 75 به 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 58 | رابط تبدیلی پلی اتیلن 63 به 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 59 | رابط یکسر رزوه ماده یا نری 50 تا 75 م م | عدد | 4 |  |  |
| 60 | جوش اکسترودر با تجهیزات کامل | سرجوش | 2 |  |  |
| 61 | حوضچه آجری با ابعاد 60×60 یا 60×40 | عدد | 2 |  |  |
| 62 | شن شکسته | مترمکعب | 16 |  |  |
| 63 | شفته آهک با خاک محل | مترمکعب | 16 |  |  |
| 64 | سه راهی پلی اتیلن 110 به 90 | عدد | 1 |  |  |
| 65 | کپ انتهای پلی اتیلن 110، 75 ، 63 | عدد | 3 |  |  |
| 66 | لوله پلی اتیلن 355 م م | مترطول | 10 |  |  |
| 67 | لوله پلی اتیلن 110 م م | مترطول | 10 |  |  |
| 68 | لوله پلی اتیلن 90 م م | مترطول | 10 |  |  |
| 69 | کوپلینگ چدنی الکتروموتور به پمپ | عدد | 1 |  |  |
| 70 | کمربند پلی اتیلن 63 به 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 71 | زانوی پلی اتیلن 90 درجه 110 | عدد | 1 |  |  |
| 72 | تهیه و حمل بتن 300 | مترمکعب | 5 |  |  |
| 73 | ماسه بادی | مترمکعب | 20 |  |  |
| 74 | تهیه و حمل سوخت گازوئیل | لیتر | 1000 |  |  |

نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |

ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر با اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

تاريخ:        /     / 						پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

« تعهــد نامــه»

شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب جلسه مورخ 11/12/81 هیأت وزیران (شماره 48013/ت 23251 هـ) برای مناقصه پروژه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندر ماهشهر بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                                       محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                                                    شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در مناقصه (نمونه یک)

نظر به اینکه *                                                به نشانی :

مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **

از *                                                                                 درمقابل ***

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***

به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هرمبلغی را که ***

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و   **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

ضمانت نامه انجام تعهدات (نمونه دو)

نظر به اینکه *                                                               به نشانی :

به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **

از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***

بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                                              پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر ، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

| ردیف | نام پروژه | رشته کار | نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | مبلغ کارکرد قرارداد | ظرفیت پایه در رشته | مانده ظرفیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهد آور

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاکت ( ب ) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

فصـل دوم نمـونـه مـوافقت نــامــه

این موافقت نامه به استناد مجوز شماره شماره 174/ش مورخ 11/2/1400 و آگهی مناقصه مرحله اول به            شماره     مورخ      همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در           تاریخ   /     /1400 فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارات  (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن 16-52339114 که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی                           به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع: عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

ج: شرح مختصری از پروژه : انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل :

تأمین نیرو، ماشین آلات و کلیه عوامل مورد نیاز جهت انجام عملیات مربوط به نگهداری، تعمیر، سرویس کاری دوره ای و تعویض قطعات و تجهیزات شبکه توزیع آب خام فضای سبز و تهیه وسایل، مصالح مصرفی و اتصالات مورد نیاز، حمل تا انبار و از انبار تا کارگاه یا محل اجرا و کلیه عملیات مورد نیاز جهت بهره بردای از شبکه مذکور، نظافت و پاکسازی محوطه ایستگاه خلیج فارس و جراحی و سایر عملیات تکمیلی مورد نیاز

توضیحات:

- کلیه عملیات موضوع پیمان باید با هماهنگی و اطلاع قبلی دستگاه نظارت انجام پذیرد.

- هرگاه پیمانکار در انجام تعهدات پیمان سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق پیمان به عهده گرفته است، خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارده شده را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید. در این صورت، هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی اثر می باشد.

- کلیه عملیات تعمیر، نگهداری، بهره برداری از خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام در دوره پیمان به عهده پیمانکار می باشد. همچنین نحوه پرداخت در شرایط خصوص پیمان ذکر شده است.

- شروع عملیات تعمیر، تعویض و رفع شکستگی خطوط لوله آب خام و ایستگاه های پمپاژ مستلزم اخذ تأییدیه و امضا صورتجلسه شکستگی با امضا مدیرآب خام، مسئول حفاری، مدیرفضای سبز و پیمانکار می باشد و گزارش کارها بایستی به صورت روزانه برای هر شکستگی توسط پیمانکار تهیه گردد و به تأیید مهندس ناظر برسد. ضمناً در صورت بروز شکستگی و تعمیرات، ارائه عکس رنگی به همراه گزارش روزانه ضروری می باشد.

- مدت دوره تضمین یک ماه می باشد.

- پیمانکار موظف است پس از تعمیر و ترمیم شکستگی خطوط انتقال آب خام و خرابی های ایستگاه های پمپاژ، تحقیقات کامل و جامع را درخصوص علت شکستگی خطوط لوله و خرابی تجهیزات ایستگاه پمپاژ انجام دهد و نتیجه را به کارفرما گزارش نماید.

- همواره بایستی 80% از ظرفیت مخزن دریاچه و لاگون های ایستگاه جراحی پر از آب باشد، در غیراین صورت به ازای هر روز ذخیره سازی آب کمتر از حد فوق الذکر، جریمه ای معادل با 20.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (عواملی نظیر شکستگی و خرابی ایستگاه های پمپاژ آب و پایین بودن سطح آب رودخانه جراحی و مواد خارج از قصور پیمانکار شامل این بند نمی گردد)

- پیمانکار موظف است حداکثر تا 3 ساعت پس از بروز شکستگی نسبت به اعزام نیرو جهت رفع شکستگی اقدام کند و ظرف مدت زمان حداکثر 5 ساعت شکستگی خطوط انتقال آب خام را ترمیم نماید، درغیراین صورت به ازای هرساعت تأخیر تا 3 ساعت مبلغی معادل با 2.000.000 ریال و به ازای هر ساعت تأخیرمازاد بر 3 ساعت تا 5 ساعت مبلغی معادل با 5.000.000 ریال و به ازای تأخیر بیش از 5 ساعت جریمه ای معادل با 20.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (ساعات مربوط به انجام هماهنگی های قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و موارد خارج از قصور پیمانکار شامل این بند نمی باشد.)

- پیمانکار موظف است درصورت خرابی پمپ و الکتروموتورها، حداکثر ظر مدت زمان 24 ساعت نسبت به بازکردن تجهیزات و حمل تا تعمیرگاه اقدام نماید و چنانچه در جریان آبرسانی خللی ایجاد نشود ، 20 روز زمان مجاز جهت تعمیر تجهیزات خراب در اختیار دارد لیکن در صورت بروز خلل در آبرسانی به پارک ها به ازای هر روز مبلغی معادل 20.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- پیمانکار موظف است در صورتی که خرابی تابلو برق، الکتروپمپ ، الکتروموتور، و متعلقات ، که ناشی از قصور پیمانکار نباشد (تشخیص قصور یا عدم قصور پیمانکار در خرابی تجهیزات مذکور توسط کارشناس فنی کارفرما مشخص می گردد و درصورت اعتراض پیمانکار به نظرکارشناس کارفرما، مطابق ماده 53 شرایط عمومی این پیمان اقدام می گردد)و به تشخیص کارشناس فنی کارفرما انجام تعمیرات در محل ایستگاه پمپاژ مقدور نباشد، نسبت به بازکردن قطعات، حمل تا تعمیرگاه و حمل از تعمیرگاه تا ایستگاه پمپاژ و نصب و راه اندازی مجدد پمپ و متعلقات اقدام نماید. همچنین هزینه تعمیرات شامل این بند، با ارائه فاکتور رسمی و اعمال ضریب بالاسری (3/1) قابل پرداخت می باشد و تعمیراتی که خارج از کارگاه انجام می پذیرد و لزوماً  جهت شروع بکار دوره ضمانت تعمیر نیاز به نصب توسط تعمیرکار باشد، هزینه نصب و راه اندازی تنها با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت و ارائه فاکتور رسمی قابل پرداخت می باشد. (ارائه پیش فاکتور و هماهنگی قبلی با نماینده کارفرما جهت تعمیرات مشمول این بند الزامی می باشد.) در صورتی که حین انجام عملیات موضوع پیمان، تعمیرات عمرانی پیش آید، پیمانکار موظف به انجام آن با هماهنگی کامل دستگاه نظارت بوده و هزینه های آن مطابق فهارس بهای آن سال با اعمال ضریب بالاسری 41/1 ، ضریب منطقه ای و ضریب پیشنهادی مطابق قرارداد جاری، پرداخت خواهد شد.

- پیمانکار موظف است جهت ورود و خروج پمپ و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ، هماهنگی قبلی لازم با واحد حراست شهرداری بندرماهشهر را به عمل آورد.

- واحد اجراییات شهرداری بندرماهشهر درخصوص اعمال قانون و هرگونه همکاری لازم جهت تسهیل عملیات بهره برداری و تعمیر شکستگی های موضوع پیمان را به عمل می رساند.

- پیمانکار موظف به تهیه یک دستگاه وانت به صورت پاره وقت و در زمان مورد نیاز در هرساعتی از شبانه روز جهت انجام موضوع پیمان می باشد.

- پیمانکار موظف به طراحی و تهیه کاور باربند برای یک دستگاه وانت با آرم شهرداری و شرکت پیمانکار و نوشتار مخصوص مربوط به عملیات تعمیر و نگهداری شبکه آب خام با مشخصات ارائه شده توسط واحد فضای سبز بندرماهشهر می باشد.

- پیمانکار موظف است هر ساعتی از شبانه روز که کارفرما تشخیص دهد اقدام به راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب خام و ارائه خدمات نماید.

- تأمین مکان در محل پروژه جهت استقرار ملزومات دفتری پیمانکار، به عهده کارفرما می باشد و هرگونه اسباب و ادوات مورد نیاز داخلی آن به عهده پیمانکار می باشد.

- هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت کارکرد ماشین آلات، بهره برداری و نگهداری قطعات و تأمین نیروی انسانی قابل پرداخت نمی باشد.

- تهیه و تأمین کلیه مصالح مصرفی، تجهیزات، ابزارکار، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

- درصورت بروز تأخیرات غیرمجاز، مطابق جدول جرائم پیوست یک قرارداد با پیمانکار برخورد می گردد.

ماده 2 : اسناد و مدارک:

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د) مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی

هـ) فهرست بها و مقادیر کار

و ) نقشه ها

ز) برنامه زمان بندی کلی

ح) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید.این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ،             نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3 : مبلغ: مبلغ کل پیمان (به حروف...........................................) و (به عدد .....................) ریال براساس آنالیز و نرخ عوامل سال 1399 می باشد.

جدول (الف)- نیروی انسانی

| ردیف | شرح | تعداد روزهای کارکرد | تعداد (نفر) | بهای واحد به ازای هر روز (ریال) | بهای واحد به به ازای هرماه (ریال) | بهای کل به ازای 12 ماه (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سرپرست | 30.5 | 1 |  |  |  |
| 2 | جوشکار | 15 | 1 |  |  |  |
| 3 | کمک جوشکار | 15 | 1 |  |  |  |
| 4 | کارگر فنی | 61 | 2 |  |  |  |

جدول (ب)- تجهیزات و ماشین آلات

| ردیف | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بیل مکانیکی چرخ لاستیکی | دستگاه- ساعت | 500 |  |  |
| 2 | جرثقیل 5 تن | دستگاه- ساعت | 25 |  |  |
| 3 | کمپرسی | دستگاه- ساعت | 56 |  |  |
| 4 | کاتر آسفالت | متر | 200 |  |  |
| 5 | موتور برق 3 فاز | دستگاه- ساعت | 240 |  |  |
| 6 | دستگاه جوش پلی اتیلن با متعلقات | دستگاه- ساعت | 240 |  |  |
| 7 | پمپ آب یا کف‌کش | دستگاه- ساعت | 240 |  |  |

جدول (ج):  تامین مصالح مصرفی، اقلام، لوازم، متعلقات و اتصالات مورد نیاز

| ردیف | عنوان | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فلنج جوشی پلی اتیلن 500 م م | عدد | 2 |  |  |
| 2 | رینگ فولادی آبکاری شده 500 م م | عدد | 2 |  |  |
| 3 | واشر منجیتدار 500 م م | عدد | 2 |  |  |
| 4 | فلنج جوشی پلی اتیلن 355 م م | عدد | 4 |  |  |
| 5 | رینگ فولادی آبکاری شده 355 م م | عدد | 4 |  |  |
| 6 | واشر منجیتدار 355 م م | عدد | 4 |  |  |
| 7 | فلنج جوشی پلی اتیلن 315 م م | عدد | 2 |  |  |
| 8 | رینگ فولادی آبکاری شده 315 م م | عدد | 2 |  |  |
| 9 | واشر منجیتدار 315 م م | عدد | 2 |  |  |
| 10 | فلنج جوشی پلی اتیلن 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 11 | رینگ فولادی آبکاری شده 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 12 | واشر منجیتدار 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 13 | فلنج جوشی پلی اتیلن 160 م م | عدد | 2 |  |  |
| 14 | رینگ فولادی آبکاری شده 160 م م | عدد | 2 |  |  |
| 15 | واشر منجیتدار 160 م م | عدد | 2 |  |  |
| 16 | کمربند پلی اتیلن 355 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 17 | کمربند پلی اتیلن 315 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 18 | کمربند پلی اتیلن 200 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 19 | کمربند پلی اتیلن 160 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 20 | کمربند پلی اتیلن 110 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 21 | کمربند پلی اتیلن 90 به 2 اینچ | عدد | 1 |  |  |
| 22 | کلمپ استیل 355 م م | عدد | 1 |  |  |
| 23 | کلمپ استیل 315 م م | عدد | 1 |  |  |
| 24 | کلمپ استیل 200 م م | عدد | 1 |  |  |
| 25 | کلمپ استیل 160 م م | عدد | 1 |  |  |
| 26 | رابط پلی اتیلن 110 م م | عدد | 2 |  |  |
| 27 | رابط پلی اتیلن 90 م م | عدد | 2 |  |  |
| 28 | رابط پلی اتیلن 75 م م | عدد | 2 |  |  |
| 29 | رابط پلی اتیلن 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 30 | رابط پلی اتیلن 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 31 | اتصال فلنجدار 110 م م | عدد | 2 |  |  |
| 32 | اتصال فلنجدار 90 م م | عدد | 2 |  |  |
| 33 | اتصال فلنجدار 75 م م | عدد | 2 |  |  |
| 34 | رابط یکسر رزوه ماده 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 35 | مغزی گالوانیزه 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 36 | شیر قطع و وصل 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 37 | چک ولو 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 38 | رابط یکسر رزوه ماده 32 م م | عدد | 2 |  |  |
| 39 | مغزی گالوانیزه 1 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 40 | شیر قطع و وصل 1 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 41 | چک ولو 1 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 42 | زانو 90 درجه 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 43 | زانو 90 درجه 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 44 | سه راهی 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 45 | سه راهی 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 46 | پیچ و مهره 10 سانتیM 16 | عدد | 80 |  |  |
| 47 | پیچ و مهره 15 سانتیM 20 | عدد | 80 |  |  |
| 48 | نوار تفلون | عدد | 50 |  |  |
| 49 | لوله پلی اتیلن 75 م م | مترطول | 20 |  |  |
| 50 | لوله پلی اتیلن 63 م م | مترطول | 20 |  |  |
| 51 | لوله پلی اتیلن 50 م م | مترطول | 20 |  |  |
| 52 | ضربه گیر ارتعاشی 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 53 | شیرچدنی کشویی 200 م م | عدد | 2 |  |  |
| 54 | کوپلینگ لاستیکی پمپ | عدد | 2 |  |  |
| 55 | پکینیگ کربنی الکتروپمپ | مترطول | 12 |  |  |
| 56 | حوضچه پیش ساخته پلی اتیلن | عدد | 4 |  |  |
| 57 | رابط تبدیلی پلی اتیلن 75 به 63 م م | عدد | 2 |  |  |
| 58 | رابط تبدیلی پلی اتیلن 63 به 50 م م | عدد | 2 |  |  |
| 59 | رابط یکسر رزوه ماده یا نری 50 تا 75 م م | عدد | 4 |  |  |
| 60 | جوش اکسترودر با تجهیزات کامل | سرجوش | 2 |  |  |
| 61 | حوضچه آجری با ابعاد 60×60 یا 60×40 | عدد | 2 |  |  |
| 62 | شن شکسته | مترمکعب | 16 |  |  |
| 63 | شفته آهک با خاک محل | مترمکعب | 16 |  |  |
| 64 | سه راهی پلی اتیلن 110 به 90 | عدد | 1 |  |  |
| 65 | کپ انتهای پلی اتیلن 110، 75 ، 63 | عدد | 3 |  |  |
| 66 | لوله پلی اتیلن 355 م م | مترطول | 10 |  |  |
| 67 | لوله پلی اتیلن 110 م م | مترطول | 10 |  |  |
| 68 | لوله پلی اتیلن 90 م م | مترطول | 10 |  |  |
| 69 | کوپلینگ چدنی الکتروموتور به پمپ | عدد | 1 |  |  |
| 70 | کمربند پلی اتیلن 63 به 2 اینچ | عدد | 2 |  |  |
| 71 | زانوی پلی اتیلن 90 درجه 110 | عدد | 1 |  |  |
| 72 | تهیه و حمل بتن 300 | مترمکعب | 5 |  |  |
| 73 | ماسه بادی | مترمکعب | 20 |  |  |
| 74 | تهیه و حمل سوخت گازوئیل | لیتر | 1000 |  |  |

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ماده 4 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان یک سال شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود.

د)پیمانکارمتعهداست ازتاریخ تعیین شده برای شروع کار،درمدت هفت روز نسبت به تجهیزکارگاه بمنظورشروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده 5 : دوره تضمین: حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده 6 : نظارت بر اجرای کار: نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود.

ماده 7 : محل اجرای کار: محدوده بندرماهشهر

ماده 8 : نسخ قرارداد: این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

نماینده کارفرما                                                    	                                                                                     نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام و نام خانوادگی : مجاهد نظارات            		                                                                                     نام و نام خانوادگی :

سمت : شهردار                                                  	                                                                                                            سمت:

امضاء                    			                                                                                     امضاء

فصل سوم : شرایط عمومی پیمان: بخشنامه شماره 842/54 – 1088/102 مورخ 2/3/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد، نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گردد.

شرایط عمومی پیمان برای این قرارداد به شرح ذیل می‌باشد.

ماده1 پيمان: پيمان‌‌، مجموعه اسناد و مداركي است كه درماده 2 موافقتنامه پيمان، درج شده است.

ماده2 موافقتنامه: موافقتنامه، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پيمان درآن بيان شده است.

ماده3 شرايط عمومي: شرايط عمومي، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي‌كند.

ماده4 شرايط خصوصي:شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظورتكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان، با توجه به وضعيت و ماهيت آن، تنظيم شده است.

ماده5 برنامه زماني اجراي كار

الف) برنامه زماني كلي: برنامه اي است كه درآن، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه، منعكس گشته و در اسناد و مدارك پيمان درج شده است.

ب) برنامه زماني تفصيلي: برنامه اي است كه زمانبندي فعاليت‌هاي مختلف كارهاي موضوع پيمان، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي، در آن آمده است.

ماده6 كارفرما:كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار واگذاركرده است. نمايندگان و جانشين‌هاي قانوني كارفرما، درحكم كارفرما مي‌باشند.

ماده7 پيمانكار:پيمانكار، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشين‌هاي قانوني پيمانكار، درحكم پيمانكار مي باشند.

ماده8 مدير طرح: مدير طرح، شخص حقوقي است كه به منظورمديريت اجراي كار، درچارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كافرما به پيمانكار معرفي مي شود.

ماده9 :مهندس ناظر: مهندس ناظر، نماينده مقيم دستگاه نظارت در كارگاه یا محل انجام کار است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود.

ماده10 :مدیر پروژه:مدیر پروژه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار، او را به کارفرما معرفي مي‌كند تا اجراي موضوع پيمان دركارگاه را سرپرستي كند.

ماده11 :پيمانكار جزء:پيمانكارجزء، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص درانجام كارهاي اجرايي را دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان، با او قرارداد مي بندد.

ماده12 :كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه:

الف)كار، عبارت است از مجموعه عمليات، خدمات یا اقدامات مورد نياز، براي آغازكردن، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان جهت تحويل به كارفرما مي باشد.

ب)كارگاه، محل يا محل‌هايي است كه عمليات موضوع پيمان درآن اجرا مي‌شود يا به منظور اجراي پيمان، با اجازه كارفرما از آن استفاده مي‌كنند.

ج)تجهيز كارگاه، عبارت ازعمليات، اقدام‌ها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود تا آغازكردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان، طبق اسناد و مدارك پيمان، ميسر شود.

د) برچيدن كارگاه، عبارت از جمع آوري مصالح مازاد غیر مصرفی، تجهيزات، تاسيسات و ساختمان‌هاي موقت، خارج كردن مواد زايد، تجهيزات، ماشين آلات وديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميزكردن محل‌هاي تحويلي كارفرما مي‌باشد.

ماده13: مواد مصرفی، قطعات مصرفی، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار، تاسيسات وابنیه، وسايل

الف) مواد مصرفی، عبارت از مواد، اجناس وكالاهايي است كه در عمليات موضوع پيمان مصرف شده و دركار باقي مي‌ماند.

ب) قطعات مصرفی عبارت است از اجزا تاسیسات و کالاهایی که در طول عملیات موضوع پیمان نصب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج) تجهيزات و ابزار، عبارت از دستگاه‌ها و ابزارآلاتي است كه درعمليات موضوع پيمان به کار گرفته می‌شوند.

د) ماشين آلات، عبارت از ماشين آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک می‌باشد كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كارگرفته مي‌شود.

ه) تاسيسات و ابنیه، عبارت از انواع ساختمان‌ها، محوطه سازي‌ها، انبارها، تاسيسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاه‌ها و بطور كلي تمام تاسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت، براي دوره اجرا تامين شده و جزو كارهاي تجهيزكارگاه به شمار مي‌رود.

و) وسايل، عبارت از اثاثيه اداري، مسكوني، آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تامين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي شود.

ماده14 :برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان، مبلغ اوليه پيمان، مبلغ نهايي پيمان، ضريب پيمان، نرخ پيمان، مدت پيمان، مدت اوليه پيمان، متوسط كاركرد فرضي ماهانه

الف) برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان، به وسيله كارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب) مبلغ اولیه پيمان، همان مبلغ درج شده در موافقتنامه است.

ج) مبلغ نهايي پيمان، مبلغ درج شده در موافقتنامه و تغييرات احتمالي است كه براساس اسناد و مدارك پيمان، درآن ايجاد مي شود.

د) ضريب پيمان، حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است.

ه) نرخ پيمان، در مورد هر يك از اقلام كار، عبارت از بهاي واحدآن قلم كار در فهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمان و ضريب‌هاي پيش بيني شده در فهرست بها و مقاديركار است. در پيمان‌هايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند، نرخ پيمان، نرخ محاسبه شده به روش پيش‌گفته پس از اعمال تعديل آحادبها مي‌باشد.

و) متوسط كاركرد فرضي ماهانه، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.

ز) مدت اولیه پیمان همان مدت درج شده در موافقتنامه است.

ح) مدت اجراي كار، مدت درج شده در موافقتنامه و تغييرات احتمالي است كه براساس ماده 30 در آن ايجاد مي‌شود.

ماده 15: روز، ماه، تاريخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها

الف) روز و ماه، روز و ماه تقويمي شمسي است.

ب ) تاريخ‌ها طبق تقويم رسمي كشور است.

ج ) هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند،كلمات مفرد معناي جمع وكلمات جمع معناي مفرد دارند.

د ) عنوان‌هاي به كار رفته در متون موافقتنامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمت‌هاي اسناد و مدارك پيمان، صرفاً به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي توان درتفسير اسناد و مدارك پيمان، از آنها استفاده كرد.

ماده 16: تاييدات پيمانكار: موارد زير را پيمانكار تاًييد مي نمايد:

الف) تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملا آگاه شده است.

ب ) نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز و تدارك مصالح مصرفی، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار اجراي كار طبق مشخصات درمحل يا از نقاط ديگر، اطمينان يافته است.

ج ) محل‌های اجراي كار را ديده و  بررسي كرده و از وضعيت آب وهوا، بارندگي و امكان اجراي كار در فصل‌هاي مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظرگرفتن مدت اجراي كار، اطلاع يافته است.

د ) از قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه هاي اجتماعي، ماليات‌ها، عوارض و ديگر قوانين و مقررات،كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است،كاملاً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند. در هر حال، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، بر عهده پيمانكار است.

ه ) در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزينه‌هاي ناشي از مفاد بندهاي بالا را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.

به هرحال، پيمانكار تاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد.

ماده 17:كاركنان

الف) پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند، انجام دهد.كساني كه در اجراي اين پيمان، خدماتي براي پيمانكار انجام مي‌دهند،كاركنان پيمانكارشناخته مي‌شوند. اگر در اسناد و مدارك پيمان، استفاده از متخصصان خارجي پيش بيني شده باشد، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق و مزايا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسيله دستگاه نظارت به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذيربط و تاًمين هزينه‌هاي مربوط، براي استخدام آنها اقدام كند.كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده فراهم مي‌نمايد. تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي‌كاهد.

ب ) تاًمين نيروي انساني مورد نياز و محل سكونت مناسب، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است.

پيمانكار بايد براي تدارك دائمي آذوقه كارگران، اقدامات لازم را بعمل آورد، بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصاري ايجاد كند و به آزادي كارگران در تامين مواد مورد نياز آنها از هر منبعي كه مايل به تحصيل آن باشند، محدوديتي وارد سازد. بهاي آذوقه كه بدين ترتيب از طرف پيمانكار تهيه مي‌شود، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يا محل گرانتر باشد و پيمانكار نمي‌تواند هزينه‌هاي ديگري، مانند هزينه حمل را به قيمت‌هاي خريد اضافه كند.

ج ) كاركنان ايراني محل انجام کار بايد داراي شناسنامه و كاركنان بيگانه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه كار باشند.

د ) پيمانكار نبايدكاركنان شاغل كارفرما، وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها را بدون اجازه مسئولان ذيربط استخدام نمايد. همچنين پيمانكار بايد از به کار گماشتن اشخاصي كه استخدام آنها از نظر وظيفه عمومي مجاز نيست، خودداري كند.

ه ) پيمانكار موظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختيار آنان قراردهد. دستگاه نظارت مي تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد.

و ) پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت كند. درصورتي كه در پرداخت دستمزد كارگران تاًخيري پيش آيد، دستگاه نظارت به پيمانكار اخطار مي كندكه طلب كارگران را پرداخت نمايد. درصورت استنكاف پيمانكار،كارفرما مي تواند دستمزدكارگران را براي ماه يا ماه‌هايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است، طبق كارنامه‌هاي كارگري كه دردست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است، باتوجه به پرداخت‌هاي علي الحساب كه به آنها شده است، با حضور دستگاه نظارت و پيمانكار، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد، به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد و اگر مطالبات پيمانكار كافي نباشد، از محل تضمين‌هاي پيمانكار تاًمين كند. درصورتي كه نماينده پيمانكار، با وجود اخطار دستگاه نظارت از حضور براي پرداخت‌ها خودداري كند،كارفرما پرادخت مزبور را انجام مي‌دهد، بدون اينكه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد. درصورت تكرار تاًخير در پرداخت دستمزدكارگران به مدت پيش از يك ماه، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است، كارفرما مي‌تواند پيمان را فسخ نمايد.

ز) پيمانكار مي‌كوشد تا حد ممكن، كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار كه صلاحيت انجام كارهاي موضوع پيمان را داشته باشند، انتخاب كند و بكارگمارد.

ح) پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي، مقررات و دستورالعمل‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار است.

ط) دراجراي اين پيمان، پيمانكار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است. هرگاه كاركنان وكارگران پيمانكار و پيمانكاران جز، صلاحيت لازم براي انجام كار مربوط را  نداشته باشند يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند، دستگاه نظارت ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي‌دهد و در صورت تكرار مي تواند از پيمانكار بخواهدكه متخلفان را از كار بركناركند. در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار گمارد. اجراي اين دستور از مسئوليت‌هاي پيمانكار نمي‌كاهد و ايجاد حقي براي او نمي‌كند.

ماده 18:مسئوليت حسن اجراي كار، برنامه كار،گزارش پيشرفت كار، هماهنگي با پيمانكاران ديگر، رئيس كارگاه

الف) پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع پيمان را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد.

ب ) پيمانكار متعهد است كه سازمان، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي كار را طبق نظر دستگاه نظارت پروژه و براساس شرح کار و برنامه زماني كلي تهيه كند و ظرف يك ماه از تاريخ مبادله پيمان يا مدت ديگري كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است، تسليم دستگاه نظارت نمايد تا پس از اصلاح و تصويب كارفرما براي اجرا به پيمانكار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارك پيمان، جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و بهنگام كردن آن تعيين شده باشد، پيمانكارملزم به رعايت آن مي‌باشد.

ج ) درصورتي كه حين اجراي كار، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است، موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه آن تغييرداده شود، مراتب را با ذكر دليل، به دستگاه نظارت اطلاع دهد. دستگاه نظارت، تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كند و آنچه را كه مورد قبول است، پس از تصويب كارفرما، به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. بديهي است كه اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان، از ميزان تعهدات و مسئوليت‌هاي پيمانكار نمي‌كاهد. اگرتغيير برنامه زماني تفصيلي از سوي دستگاه نظارت مطرح شود، پيمانكار با توجه به نظر دستگاه نظارت، تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي‌كند و به شرح پيش‌گفته براي طي مراتب بررسي و تصويب، تسليم کارفرما مي نمايد.

د ) پيمانكار متعهد است كه هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به كارفرما،كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد. برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط دستگاه نظارت به پيمانكارابلاغ مي شود.

ه ) پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه، گزارش كامل كارهاي انجام شده درآن ماه را تهيه نمايد. شكل و چگونگي تهيه گزارش را کارفرما تعیین مي‌كند. در صورتي كه جزئياتی براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد، پيمانكار موظف به رعايت آن است.

و) پيمانكار متعهد است كه يك نسخه از برنامه، نمودارها و جدول‌هاي پيشرفت كار را دركارگاه آماده داشته باشد تا در صورت لزوم، کارفرما وكساني كه اجازه بازديد از محل کار را دارند، ازآن استفاده كنند.

ز) پيمانكار  بايد پيش از آغاز عمليات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد، به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در محل اجرای کار حاضر باشد و عمليات اجرايي، با مسئوليت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست، دستگاه نظارت با ذكر دليل در خواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه، شخص واجد صلاحيت ديگري را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفي كند. پيمانكار بايد به منظور اجراي كار و دريافت دستوركارها از دستگاه نظارت و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت‌هاي موقت، اختيارات كافي به رئيس كارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف ناظر به رئيس كارگاه ابلاغ شود، در حكم ابلاغ به پيمانكار است.

- پيمانكار مي تواند در صورت لزوم،رئيس كارگاه را عوض كند، مشروط به اينكه پيش از تعويض، مراتب را به اطلاع دستگاه نظارت برساند و صلاحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد.

ماده 19:ارزیابی خدمات پیمانکار: ارزیابی خدمات پیمانکار، براساس دستورالعمل‌های لازم و روشن از طریق گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان انجام می‌شود. نتیجه کمی و کیفی این ارزیابی‌ها ملاک انحراف پیمانکار از کارکرد صحیح می‌باشد و مبنای محاسبه جرایم ماده 52 می‌باشد.

ماده 20:آماده سازی محل انجام کار، تدارک مواد مصرفی، قطعات مصرفی، ابزار و وسایل

الف) پيمانكارموظف است كه پس از تحويل گرفتن محل انجام کار، با توجه به مدت تعيين شده جهت آماده سازی آن طبق نظر و تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. آماده سازی محل انجام کار به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان لازم است، به عهده پيمانكار مي باشد، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد.

ب ) تاًمين کلیه مواد مصرفی، قطعات مصرفی، تجهیزات و ابزار، ماشين آلات و وسایل به عهده پيمانكار است و پیمانکار موظف است حداقل برای مصرف 3 ماه به عنوان مصالح پای‌کار تا پایان مدت قرارداد نسبت به تامین این مصالح اقدام نماید، مگرآنكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد. مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمان تهيه و دركارگاه نگهداري مي‌كند، بايد به قرار زير باشد:

1) اگرمنابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد يا بعداً معين شود، بايد از همان منابع تهيه گردد. نمونه يا كاتولوگ فني مصالح و تجهيزات بايد از نظر تطبيق با مشخصات فني پيش از سفارش، به تاًييد دستگاه نظارت برسد. درهرحال، از نظر مرغوبيت بايدكاملاً طبق مشخصات فني باشد و مورد تاًييد دستگاه نظارت قرارگيرد.

2) ذكر منابع تهيه مواد، مصالح، قطعات مصرفی و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها ضمن انجام کار، از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مواد، مصالح، قطعات مصرفی و تجهيزات مرغوب وكافي نمي‌كاهد. بدين ترتیب، پيمانكار موظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي وكيفيت منابع تهيه مواد، مصالح، قطعات مصرفی و تجهيزات ، نظر و پيشنهاد خود را تسليم دستگاه نظارت كند. در صورتي كه استفاده از اين قبيل منابع مورد موافقت دستگاه نظارت قرار گيرد، اقدام به تهيه و حمل آنها نمايد. بديهي است كه كارفرما اين حق را داردكه منابع تهيه مواد، مصالح، قطعات مصرفی و تجهيزات را تغيير دهد و پيمانكار موظف به رعايت آن مي‌باشد. بابت این موضوع هیچگونه هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

3) نوع مواد، مصالح، قطعات مصرفی و تجهيزات، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با دستگاه نظارت صورتمجلس شود. مواد، مصالح، قطعات مصرفی و تجهيزات باید به گونه ای تامین گردد که هیچ خللی در روند انجام تعهدات موضوع پیمان ایجاد  نگردد.

ج) هرگاه تهيه يا توزيع مواد و قطعات مصرفی در داخل كشور در انحصار دولت باشد،كارفرما تسهيلات لازم براي تهيه آن مواد و قطعات مصرفی را فراهم مي كند. اگر تهيه بعضي از مواد و قطعات مصرفی، طبق مشخصات ذيربط در داخل كشور ميسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده يا بشود، كارفرما يا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل مي‎كند يا مشخصات را تغيير مي دهد.

د) در مواردي كه مواد، قطعات مصرفی و تجهیزات بايد بوسيله پيمانكار از خارج كشور تهيه شود،كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان‌هاي ذيربط به هزينه پيمانكار تحصيل مي نمايد. هرگاه ضمن اجراي كار، محدوديت‌هاي جديدي پيش آيد كه به علت آن، پيمانكار نتواند مواد، قطعات مصرفی و تجهیزات مورد نياز اجراي كار را درمدتي كه برنامه پيشرفت كار ايجاب مي كند، از خارج كشور تهيه و وارد كند، مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد از طريق دستگاه نظارت به اصلاع كارفرما مي رساند تا با توجه به برنامه زماني اجراي كار،كارفرما در مورد چگونگي تاًمين اين مصالح و تجهيزات، تصميم گيري نمايد.

ه) درصورتي كه در اسناد و مدارك پيمان، مشخصاتي براي ماشين آلات و ابزار اجراي كار تعيين شده باشد، پيمانكار  بايد آنها را طبق مشخصات تعيين شده، تاًمين كند. هرگاه ضمن اجراي كار، دستگاه نظارت تشخيص دهدكه ماشين آلات و ابزار موجود پيمانكار، براي اتمام كار در مدت پيمان كافي نيست يا مشخصات آنها براي اجراي كار، مناسب نيست، مراتب را به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار مكلف است كه ماشين آلات و ابزار خود را طبق نظر دستگاه نظارت و در مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد، تكميل و تقويت كند، بدون اينكه براي اين كار، ادعاي خسارت يا هزينه اضافي ازكار فرما داشته باشد.

و) پيمانكار نمي تواند وسایل و ابزاري را كه براي انجام عمليات لازم است، ازمحل انجام خارج كند. در مورد بيرون بردن ابزار و وسایلی كه در محل انجام کار مورد نياز نيست، پيمانكار تقاضاي بيرون بردن وسایل مزبور را به دستگاه نظارت تسليم مي كند. دستگاه نظارت، به تقاضاي او رسيدگي مي كند، و در صورتي كه موجه باشد اجازه خروج مي دهد.

ح) اگر در اسناد و مدارك پيمان، تكليفي براي تهيه غذا، مسكن و دفتركاركاركنان كارفرما، دستگاه نظارت و آزمايشگاه در محل كار به عهده پيمانكارگذاشته شود، پيمانكارموظف به تاًمين آنها، طبق شرايط پيش بيني شده، مي باشد.

ماده 21: حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌هاي لازم

الف) پيمانكار از روز تحويل محل کار تا روز تحويل عمليات موضوع پيمان، مسئول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده، مواد و قطعات مصرفی، مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار، تاًسيسات و بناهايي مي باشدكه زير نظر و مراقبت او قراردارد و به همين منظور، اقدامات لازم را براي نگهداري و حفاظت آنها در داخل محل انجام کار در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه‌ها و سرقت و حريق و مانند اين‌ها به عمل مي‌آورد.

ب ) پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌هاي حفاظت فني، ایمنی و بهداشت كار، مسئول خسارت‌هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه محل انجام کار است و در هر حال،كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد.كارفرما و دستگاه نظارت مي توانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل‌هاي حفاظت فني، ایمنی و بهداشت كار، دستور توقف بخشي ازكار را كه داراي ايمني لازم نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعملهاي ياد شده صادر نمايد. در اين حالت، پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد. پيمانكار متعهد است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به املاك و تاسيسات مجاور یا محصول آنها وارد آيد، پيمانكار مسئول جبران آن مي باشد.

ج ) پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار، تمام يا آن قسمت از كارهاي موضوع پيمان را كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است، در مقابل مواردي از حوادث مذكور در اسناد ياد شده به نفع كارفرما نزد موسسه اي كه مورد قبول كارفرما باشد، بيمه نموده و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم كند. بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل اعتبار داشته باشد. تا زماني كه تحويل انجام نشده باشد، پيمانكار مكلف است كه بيمه نامه‌ها را تا مدتي كه لازم است تمديد كند. هزینه های بیمه به عهده پیمانکار می‌باشد.آن قسمت از هزينه بيمه كه مربوط به مدت تاخير غيرمجاز پيمانكار باشد، به حساب بدهي پيمانكار منظور مي شود.

در صورت بروز حادثه اي كه باعث از بين رفتن تمام يا قسمتي از كارهاي انجام يافته یا مواد، مصالح، قطعات مصرفی و تجهيزات پاي كار شود، پيمانكارموظف است كه: اولاً مراتب را فوراً  به كارفرما طبق مقررات بيمه به بيمه گر اطلاع دهد، ثانياً: طبق دستوركارفرما،كارها را به حالت اوليه بازگرداند. برنامه زماني انجام كارهاي پيشگفته توسط پيمانكار تهيه مي‌گردد و پس از تاييدكارفرما، به اجرا در مي‌آيد.

د) كارفرما خسارت‌هاي وارد برآنچه را كه بيمه شده است از بيمه‌گر وصول مي نمايد و مبلغ وصول شده از بیمه‌گر را برای تجديد عمليات به تناسب پيشرفت كار و طبق هزينه تمام شده، اعم از هزينه مستقيم يا غير مستقيم (بالاسري)، با تاييد دستگاه نظارت به تدريج تا اعاده كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت مي‌كند.

ذ ) پيمانكار موظف است كه تمام تجهیزات، ماشين آلات و ابزار و وسايل محل انجام کار را كه متعلق به او يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع پيمان به كار مي گيرد، به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمه نامه‌ها را به كارفرما تسليم نمايد. بیمه ماشين آلات و ابزار آلاتی را كه كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي‌دهد، به عهده پیمانکار می‌باشد.

ه ) پيمانكار موظف است كه روشنايي قسمت‌هايي از داخل محل انجام کار را كه بايد روشن باشد، تامين كند و همچنين تمام علائم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و در صورت لزوم، حصاركشي را فراهم نمايد و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد، بگمارد.

و ) پيمانكار متعهداست كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهدكه راه عبور مناسبي در پياده رو و سواره رو براي عبور و مرور رهگذران و وسايط نقليه همواره باز بماند و مصالح و تجهیزات خود را در محل‌هايي انباركندكه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف يا رهگذران نشود.

ز ) پيمانكار متعهد است كه انتظامات محل انجام کار را تامين كند و از ورود اشخاص غير مجاز و كساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي‌شوند، خود يا توسط مقامات انتظامي جلوگيري كند.

ح ) هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي از موارد درج شده در اين ماده سهل انگاري يا كوتاهي كند و از انجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است، خودداري نمايد،كارفرما حق داردآن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام دهد و هزينه هاي انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه 15 در صد به حساب بدهي پيمانكار منظوركرده و از مطالبات وي كسر نمايد. در اين صورت، هرگونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداخت‌ها و همچنين نسبت به تشخيص كارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي، بي اثر مي باشد.

ی) در صورتی که تعدادی از تجهیزات و ابزار آلات متعلق به کارفرما به صورت آماده به کار و سالم، پس از مبادله قرارداد طی صورت جلسه‌ای تحویل پیمانکار شود، پیمانکار ملزم است پس از پایان قرارداد، تجهیزات و ابزار آلات مذکور را به صورت سالم و آماده به کار تحویل کارفرما نماید. هزینه های بهره برداری و نگهداری ( تعمیرات جزئی و کلی- بدنی و موتوری- بیمه شخص ثالث و بدنه- سوخت و ...) و راهبری در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار است و می بایستی هزینه های آن را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید. ضمنا پیمانکار نباید هزینه تهیه یا اجاره تجهیزات و ابزار آلات مذکور را به قیمت پیشنهادی خود اضافه نماید.

ک) پیمانکار و کارکنان پیمانکار بایستی در انجام فعالیت‌های خود ضمن آگاهی از مفاد خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، کلیه مسائل ایمنی و زیست محیطی مرتبط را رعایت نمایند. پیمانکار موظف است رعایت موارد زیست محیطی را به کارکنان خود آموزش دهد.

ماده 22: ترتيب گردش مدارك و ابلاغ دستورالعمل‌ها

الف) کارفرما دستورالعمل‌های لازم در راستای انجام عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. پیمانکار موظف است براساس دستورالعمل ابلاغ شده نسبت به انجام عملیات مربوطه اقدام نماید. تمام مشخصات، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي فني كه داراي مهر و امضاي کارفرما است، به تعداد نسخه‌هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان و درصورتي كه در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد، در دو نسخه، بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرارمي‌گيرد. در صورت نياز پيمانكار، نسخه‌هاي اضافي به هزينه او تكثير مي شود. پيمانكار بايد يك نسخه از شرح کار و  مشخصات، با آخرين تغييرات آنها را هميشه دركارگاه نگهداري كند، تا در صورت لزوم، به منظور بازرسي كارها در اختيار دستگاه نظارت،كارفرما يا نمايندگان آنها قرارگيرد. نسخه اصل مدارك، تا پايان كار نزد کارفرما باقی مي ماند.

ب) پیمانکار موظف است که تمام دستورالعمل‌ها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند به نحوی که هیچگونه ابهامی از نظر چگونگی انجام کار برای خود و کارکنانش باقی نماند. در صورت مشاهده اشتباه یا کسری در مدارک و دستورالعمل‌ها، پیمانکار باید در اسرع وقت نسبت به انعکاس موارد اشکالات به کارفرما اقدام نماید.

ج) هرگاه پيمانكار در مورد درستي بعضي محاسبات يا دستوركارها يا مشخصات مواد مصرفی و تجهيزاتي كه بنا به دستوركارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع دستگاه نظارت برساند. درصورتي كه کارفرما، درستي مدارك پيشگفته را تاييد كند ولي پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس نمايد و پس از دريافت نظر كارفرما، طبق نظر او اقدام نماید.

د ) دستگاه نظارت تمام موافقت‌ها، معرفی‌ها، تصویب‌ها، اخطارها و دستور کارها را به صورت کتبی، به پیمانکار ابلاغ می‌کند و در صورت لزوم به نحو پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان، به تایید کارفرما نیز می‌رساند و سپس به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار پس از وصول دستور کارها می‌تواند برای اصلاح آنها اظهار نظر کند. اما در هر حال موظف به اجرای چنین دستور کارهایی است. در مورد صدور دستور کار شفاهی از سوی دستگاه نظارت، پیمانکار ملزم است به دستورات شفاهی دستگاه نظارت عمل کند و می‌تواند درخواست ابلاغ کتبی آن را نیز بنماید و دستگاه نظارت موظف است که دستور کارها را کتبا به پیمانکار ابلاغ کند. در غیر اینصورت این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست. دستگاه نظارت یک نسخه رونوشت از تمام نامه‌های ابلاغی همراه با دستورالعمل‌ها و صورتجلسه‌ها را برای کارفرما ارسال می کند.

ه) پیمانکار موظف است گزارش مربوط به انجام کارهای روزانه را به شرح اسناد و مدارک پیمان در اختیار او قرار دهد. دستگاه نظارت پس از دریافت این گزارش ها حداکثر ظرف مدت دو روز نسبت به سنجش و تائید کار صورت گرفته، اقدام نموده و مراتب را با پیمانکار صورتمجلس می‌نماید. صورتمجلس‌های روزانه ملاک محاسبه چگونگی پرداخت در ماده 37 و همچنین جرایم موضوع ماده 52 قرار خواهد گرفت.

ماده 23: حفاظت ابنیه، تاسيسات وتغييروضع آنها: پيمانكار بايد عمليات موضوع پيمان را بنحوي اجرا كند كه به تاسيسات و ابنیه موجود در محل انجام کار مانند خطوط آب، برق،گاز، مخابرات و... ، آسيبي وارد نشود. هرگاه در اثر عملیات پيمانكار به تاسيسات ياد شده صدماتي وارد شود، پيمانكارمتعهداست كه هزينه ترميم و برقراري مجددآنها را بپردازد. هرگاه پيمانكار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام فوري به عمل نياورد،كارفرما مي تواند به هر طريق كه مصلحت بداند، براي رفع نقص وخسارت اقدام كند و هزينه آن را به اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكار منظوركند و پيمانكار از اين بابت حق هيچگونه اعتراضي ندارد. در صورتي كه موقعيت تاسيسات زير زميني در اسناد و مدارك پيمان مشخص نشده باشد، پيمانكار بايد در اسرع وقت تعيين وضعيت آنها را از مراجع مربوطه استعلام كند و پس از اعلام  نظر دریافت پاسخ و هماهنگی دستگاه نظارت، براي عمليات حفاري اقدام نمايد.

ماده 24: واگذاري، پيمانكاران جزء

الف) پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگران را ندارد.

ب ) پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمت‌هايي از عمليات موضوع پيمان، پيمان‌هايي با پيمانكاران جز ببندد، مشروط به آنكه آنان را از واگذاري كار به ديگران منع كند. در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان،كارفرما لزوم تاييد صلاحيت پيمانكاران جزء را پيش بيني كرده باشد، پيمانكار موظف است كه تاييدكارفرما را در اين مورد تحصيل نمايد. اين واگذاري نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجراي كار بكاهد و به هر حال، به هيچ روي از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمي كاهد. پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كه توسط پيمانكاران جزء يا كاركنان آنها انجام مي‌شود. در پيمان‌هاي بين پيمانكار و پيمانكاران جزء بايد نوشته شودكه در صورت بروز اختلاف بین آنها،كارفرما حق دارد در صورتي كه مقتضي بداند، به مورد اختلاف رسيدگي كند. پيمانكار و پيمانكاران جزء نيز مي پذيرند كه نظركارفرما در اين مورد قطعي است و تعهد مي كنند كه الزاماً آن را اجرا كنند. هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جزء، با توجه به شرايط درج شده در پيمان آنها تاخيري روي دهد، در صورتي كه پيمانكار جزء تعهدات خود را براساس پيمان تنظيمي خود با پيمانكاركاملاً انجام داده وكار او مورد قبول و تاييد دستگاه نظارت باشد،كارفرما مي تواند بنابر تقاضاي پيمانكار جزء با حضور نماينده پيمانكار به كار او رسيدگي كند. اگر در  اثر اين رسيدگي پيمانكار جزء طلبكار شود و پيمانكار از پرداخت آن خودداري كند،كارفرما حق دارد طلب پيمانكار جزء را براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است، از محل مطالبات پيمانكار بپردازد. در صورتي كه با اخطار كارفرما، پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضرنشوند،كارفرما رسيدگي مي نمايد و بشرح پيشگفته عمل   مي كند و اين عمل قطعي و غيرقابل اعتراض است. هرگاه پس از فسخ يا خاتمه پيمان، پيمانكاران جزء مطالباتي از پيمانكار داشته باشند، دستگاه نظارت و كارفرما به شرح پيشگفته موضوع را رسيدگي مي‌نمايند. اگر پس از رسيدگي و تهيه صورتحساب نهايي، پيمانكار مطالباتي داشته باشد، كارفرما مي تواند طلب پيمانكاران جزء را از محل مطالبات پيمانكار بپردازد.

ماده 25: اجراي كار در شب: چنانچه کارفرما اجرای کار در شب را لازم بداند، شرایط مربوطه را در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی می‌نماید.

ماده 26: آثار تاريخي و اشياي عتيقه: هرگاه ضمن اجراي كار، اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آنها در محل كار پيدا شود، پيمانكار متعهد است كه بي درنگ مراتب را از طريق دستگاه نظارت به اطلاع كارفرما و طبق قوانين به اطلاع دستگاه‌هاي انتظامي برساند.كارفرما براي حفظ و نگهداري يا انتقال اشياي عتيقه، اقدام فوري به عمل مي‌آورد. پيمانكار بايد تا زمان اقدام به حفاظت از سوي كارفرما يا مقامات ذيربط، براي حفظ و نگهداري اشيا و آثار مزبور، مراقبت لازم را به عمل آورد. هرگاه اجراي اين ماده، موجب توقف يا تعطيل عمليات موضوع پيمان گردد، طبق ماده 49 رفتار       مي شود.

ماده 27: اقامتگاه قانوني:اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقتنامه پيمان نوشته شده است. در صورتي كه يكي از طرفين محل قانوني خود را تغيير دهد، بايد نشاني جديد خود را دست كم 15 روز از تاريخ تغيير، به طرف ديگر اطلاع دهد و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي‌گردد.

ماده 28: تحويل محل انجام کار: پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ پیمان، آمادگی خود را جهت تحویل محل انجام کار به کارفرما اعلام نماید و کارفرما طبق شرایط ذیل، کار را به پیمانکار تحویل نماید.

الف) صورت ریز تاسیسات و ساختمان‌های مورد پیمان به همراه شناسنامه و گواهی نامه کمی و کیفی آنها (در صورت موجود بودن)،  توسط کارفرما به منظور انجام عملیات موضوع پیمان در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. پیمانکار ملزم به حفظ و حراست و نگهداری آنها به شرح مندرج در ماده 21 می باشد.

ب) در صورتمجلس تحویل محل انجام کار باید حدود و موقعیت اماکن و تاسیساتی که در آنها موضوع پیمان انجام می شود و چگونگی تهیه و تامین مواد و قطعات مصرفی که باید جهت عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری مصرف گردد، درج شود. اگر تحویل محل انجام کار بطور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید محل انجام کار را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل اولین قسمت از محل انجام کار که برای آماده سازی و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است، حداکثر 60 روز است.

ج) چنانچه مطابق شرایط خصوصی پیمان امکاناتی توسط کارفرما جهت انجام موضوع پیمان در اختیار پیمانکار قرار گیرد، پیمانکار موظف است از این امکانات به نحو احسن نگهداری و حراست نماید و جز برای انجام تعهدات این پیمان از آنها استفاده دیگری ننماید و در پایان قرارداد صحیح و سالم به کارفرما تحویل نماید و چنانچه در اثر سهل انگاری پیمانکار، آسیبی به آنها وارد آید و یا مورد سو استفاده قرار گیرد، جبران خسارت نماید و تمام تخلف به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار در قبال اموال تحویلی، ید ضمانی داشته و در هر حال و در هر صورت ضامن و مسئول کسر و نقصان خواهد بود. عدم پوشش بیمه رافع مسئولیت در جبران خسارت نخواهد بود.

ماده 29.تغييرمقاديركار،قيمتهاي جديد،تعديل نرخ پيمان

الف) درضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند. تغيير مقادير به وسيله کارفرما محاسبه مي‌شود و به پيمانكار ابلاغ مي‌گردد. پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار، موظف به انجام كار با نرخ پيمان است، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار، ازحدود تعيين شده در زير بيشتر نشود.

- افزايش مقادير بايد در چهارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كارهاي با قيمت جديد(موضوع بندج) نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشترشود.

- جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.

تبصره: اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بندهاي (الف- 1) و (الف- 2) اين ماده، با تصويب كارفرما قابل اجراست.

ب ) اگر در چهارچوب موضوع پيمان،كارهايي به پيمانكار ابلاغ شودكه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش‌بيني نشده است، پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ دستگاه نظارت، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كارهاي ياد شده، همراه با تجزيه قيمت به کافرما تسليم كند. قیمتی كه با توافق پيمانكار و کارفرما تعيين شود، ملاك پرداخت است. قيمت‌هاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شود بايد برحسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد. از اين رو، تنها ضريب هزينه بالاسري پيمان به قيمت‌هاي جديد اعمال مي شود.

تبصره- درصورتي كه پيمان با استفاده از فهرست‌هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد، چگونگي تعيين قيمت جديد علاوه بر مفاد اين بند، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قيمت‌هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت دستورالعمل ياد شده است.

د) تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در موافقتنامه و شرايط خصوصي می‌باشد.

ماده 30.تغييرمدت پيمان: در صورت اتمام مدت قرارداد، کارفرما می‌تواند، عملیات موضوع پیمان را تا دو ماه دیگر با همان نرخ و شرایط پیمان تمدید نماید و پیمانکار موظف به انجام کار طبق شرایط پیمان در مدت تمدید می‌باشد. در هر صورت افزایش در هزینه‌های ناشی از تمدید پیمان نباید از 25% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

ماده 31.مديريت اجرا: كارفرما مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به شخص حقوقي كه مدير طرح ناميده مي‌شود، واگذار كند.كارفرما مدير طرح را با تعيين حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفي مي نمايد. تمام تصميم‌گيري‌هاي مديرطرح در چهارچوب اختيارات واگذار شده، در حكم تصميم كارفرما مي باشد.

ماده 32. نظارت براجراي كار

الف) عمليات اجرايي پيمانكار، هميشه بايد زير نظر و با اطلاع دستگاه نظارت انجام شود. نظارتي كه از طرف كارفرما و دستگاه نظارت در اجراي كارها به عمل مي آيد، به هيچ روي، از ميزان مسئوليت پيمانكار نمي‌كاهد. برای کارهای موضوع عملیات نگهداری و تعمیرات، نظارت مستقیم بر کار پیمانکار در محل کار انجام می‌شود.

ب) دستگاه نظارت، تنها مرجع فني پيمانكار براي اجراي موضوع پيمان از سوي كارفرماست. هرگونه تغييرات، اظهار نظرهاي فني و اصلاحات مورد نظر پيمانكاران، سازندگان و بازرسان فني، پس از هماهنگي با دستگاه نظارت انجام می‌گیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ می شود.

ج ) دستگاه نظارت به منظور اطمينان از صحت اجراي كار، اقدام به آزمايش مواد و قطعات مصرفی يا كارهاي انجام يافته مي‌كند. هزينه انجام آزمايش‌ها بر عهده كارفرماست، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايش‌ها با آنچه كه در مدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند، پيمانكار متعهد است كه مواد و قطعات مصرفی را تعویض و كارها را طبق دستور دستگاه نظارت اصلاح كند. هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكار است، مگر آنكه نقص موجود مربوط به مدارك فني باشد.

د) در صورتي كه دستگاه نظارت مواردي از عدم رعايت مشخصات فني و ديگر مدارك فني پيمان را در اجراي كارها مشاهده كند، با ارسال اخطاريه‌اي، اصلاح كارهاي معيوب را در مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مي نمايد از پيمانكار مي‌خواهد. اگر پس از پايان مهلت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرما مي تواند خودش كارهاي معيوب را اصلاح كند و هزينه هاي مربوط به اضافه 15 درصد هزینه بالاسری و جریمه منظور شده در ماده 52، از مطالبات پيمانكار كسر كند. در صورتي كه عدم توجه به اخطار دستگاه نظارت براي اصلاح هركار معيوب از سوي پيمانكار تكرار شود، كارفرما مي‌تواند پيمان را طبق ماده 47 فسخ نمايد.

ه) كارفرما در مدت اجراي پيمان هر موقع كه لازم بداند، توسط نمايندگان خود عمليات پيمانكار را بازرسي مي كند. پيمانكار موظف است كه هر نوع اطلاعات و مداركي كه مورد نياز باشد، در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي‌ها فراهم سازد.

و) اگر کارفرما در طول مدت پيمان تصميم به تغيير دستگاه نظارت بگيرد، اين تصميم بايد دست كم يك ماه قبل به اطلاع پيمانكار برسد. پيمانكار و دستگاه نظارت، موظف هستندكه تكليف آزمايش‌هاي ناتمام، صورتجلسه‌هاي در دست اقدام و صورت كاركردهاي درحال رسيدگي را روشن كنند.

ز) پیمانکار مکلف است دستورهای دستگاه نظارت را در حدود مفاد این پیمان اجرا نماید؛ مگر در مواردی که آنها را بر خلاف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد که در این صورت، موظف است که موضوع را به کارفرما اعلام و کسب تکلیف کند. نظر کارفرما در این رابطه برای پیمانکار نافذ می باشد.

ماده 33. مهندس ناظر: شخصی است حقیقی که توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار معرفی می شود که حدود و اختیارات او مطابق با مفاد ماده 32 شرایط عمومی پیمان می باشد.

ماده 34.تضمين انجام تعهدات: در زمان امضاي پيمان، براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن، پيمانكار بايد ضمانتنامه اي معادل 10 درصد مبلغ اوليه پيمان صادرشده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است، تسليم كارفرما كند. ضمانتنامه يادشده بايد تا سه ماه پس از تاريخ تحويل موضوع پيمان، معتبر باشد. تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است، پيمانكار موظف است براي تمديد ضمانتنامه يادشده اقدام كند و اگر تا 15 روز پيش از انقضاي مدت  اعتبار ضمانتنامه، پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده و ضمانتنامه تمديد نشود،كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه، به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد.كارفرما تضمين انجام تعهدات را پس از تصويب صورتمجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره يك اين ماده آزاد مي‌كند.

تبصره1. حداكثر تا يكماه پس از تحويل موقت طبق ماده 39، آخرين صورت وضعيت طبق ماده 37 تنظیم و به کارفرما تسلیم مي‌شود. در صورتی که پیمانکار بابت مواد و قطعات مصرفی به انبار کارفرما بدهکار نباشد يا جمع بدهي او از نصف كسور تضمين حسن انجام كاركمتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود. ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشد، ضمانت‌نامه انجام تعهدات، برحسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده 51 آزاد مي‌شود.

ماده 35. تضمين حسن انجام كار: از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار، معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي‌شود. نصف اين مبلغ پس از تحویل موقت کار به کارفرما وفق ماده 39 و تصويب صورت وضعيت قطعي و نصف ديگر آن پس از پایان دوره تضمین و تحویل قطعی وفق ماده 41 در وجه پیمانکار آزاد خواهد شد.

ماده 36. پيش پرداخت: كارفرما در صورت لزوم، موافقت دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت كند. ميزان، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگرضوابط آن، در صورت نیاز در شرایط خصوصی پیمان توضیح می گردد.

ماده 37. پرداختها

الف) در آخر هر ماه، پيمانكار، صورت وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا همان تاريخ را براساس فرمت مربوطه تهیه و مبلغ آن را طبق فهرست بهاي منضم یا مبالغ و شرایط مندرج در پیمان محاسبه و حداکثر تا 5 روز پس از پایان هر ماه تسلیم دستگاه نظارت می نماید. دستگاه نظارت صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت برای امور مالی کارفرما ارسال می نماید و مراتب را به اطلاع پیمانکار می رساند. امور مالی صورت وضعیت کنترل شده از سوی دستگاه نظارت را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت‌های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال كسور قانوني وكسور متعلقه طبق پيمان، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را مطابق آنچه که در شرایط خصوصی پیش‌بینی شده است، پرداخت مي‌كند. مقادير درج شده در صورت وضعيت‌هاي موقت و پرداخت‌هايي كه بابت آنها بعمل مي‌آيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه‌گيري و محاسباتي و جز اين‌ها، درصورت وضعيت‌هاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي، اصلاح و رفع مي شود.

تبصره1. هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف دستگاه نظارت مورد تاًييد كارفرما قرار نگيرد، كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده در اين ماده، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعيتي را كه دستگاه نظارت ارسال نموده است، به عنوان علي الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي كند و صورت وضعيت را همراه با دلايل رد آن، براي تصحيح به دستگاه نظارت برمي‌گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداكثر 5 روز، دوباره به شرح يادشده ، براي كارفرما ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيب پيش گفته به پيمانكار پرداخت گردد. در اين صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع مي شود كه صورت وضعيت تصحيح شده، تسليم كارفرما شود.

تبصره2. هرگاه پيمانكار نسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل، حداكثر ظرف مدت يك ماه، به كارفرما اعلام مي كند تا مورد رسيدگي قرارگيرد.

تبصره3. اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و تسليم دستگاه نظارت نكند، دستگاه نظارت با تاييد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي‌كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي‌آورد. در اين حالت، هيچ گونه مسئوليتي از نظرتاخير در پرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.

ب) برای پرداخت وجوه دیگری که به موجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می‌گیرد، دستگاه نظارت ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت صورت حساب پیمانکار، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بند "الف" برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود.

ماده 38) پرداخت های ارزی:هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان، پيمانكار براي بعضي از هزينه هاي اجرايي موضوع پيمان، احتياج به ارز داشته باشد، بدين ترتيب رفتار مي‌شود:

الف) اگر در اجراي بند"الف"ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد و مدارك پيمان، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد، كارفرما ارز مورد نياز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت، در اختيار پيمانكار قرار مي‌دهد، به شرط آنكه در قرارداد آنها قسمتي از حقوق كه هيچ‌گاه نبايد از 50 درصد بيشتر باشد، به ارز پيش بيني شده باشد.

ب ) براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليات موضوع پيمان مصرف گرديده و در كار باقي بماند، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني تفصيلي، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات مورد بحث، به طوري كه دست كم داراي 90 روز اعتبار باشد، اقدام نمايد. پيمانكار بايد با مسئوليت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادير و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پيمان،كنترل نمايد و پس از تاييد، به دستگاه نظارت تسليم كند. دستگاه نظارت، اسناد دريافتي را بررسي مي كند و پس از تاييد، ظرف مدت 20 روز از تاريخ وصول آنها، نظركارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي‌نمايد. اسناد مربوط به خريد مصالح و تجهيزات پيشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود.كارفرما براساس اسناد تاييد شده به حساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار مي‌كند. پيمانكار با نظارت كارفرما، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شده ازگمرك، به هزينه خود، اقدام مي نمايد. پس ازآنكه مصالح و تجهيزات ياد شده وارد كارگاه شد و بهاي آن به صورت كار يا مصالح و تجهيزات پاي كار در صورت وضعيت ها منظورگرديد، پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام شده است، ازطلب پيمانكاركسرمي شود.

ج) اگر در اجراي بندهاي "الف"و"ب"، نرخ تسعير ارز نسبت به نرخ آن در تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار تغيير كند، در صورت افزايش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعير ارز به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي‌شود و در صورت كاهش نرخ ارز به حساب بدهي پيمانكار منظور مي‌گردد.

د) تعديل نرخ كارهاي موضوع بند"ب"، در صورت شمول تعديل به اين پيمان، تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبها كه در مورد اين پيمان نافذ است، مي باشد.

ه ) اگر براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه براي اجراي كار مورد نياز است و امكان تهيه آنها در داخل نيست و بايد از خارج كشور واردشود، از سوي كارفرما تسهيلات ارزي دراسناد و مدارك پيمان پيش بيني شده باشد، در اين مورد، به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود. پرداخت هزينه تاًمين ماشين آلات و ابزار موضوع اين بند، به عهده پيمانكار و مالكيت آنها، متعلق به پيمانكار است.

ماده 39 ) تحویل موقت و واگذاری به پیمانکار بعدی

الف ) در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد از پیمانکار فعال موجود به پیمانکار منتخب (جدید) : لیست اموال، تاسیسات، تجهیزات و ماشین آلات بصورت ریز، با ذکر وضعیت موجود و نقایص و معایب و چگونگی رفع آنها، طی صورتجلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و نماینده تام الاختیار پیمانکار فعال موجود به پیمانکار منتخب تحویل می گردد.

ب ) 15 روز قبل از اتمام مدت پیمان قبلی، کارفرما با ارسال نامه‌ای به پیمانکار منتخب (جدید) از آنها می‌خواهند تا به منظور آشنایی با محل انجام کار و بررسی درستی امکانات، تجهیزات ، ماشین آلات ، ابزار و وسایل و همچنین آشنایی با کلیه مقررات و دستورالعمل‌ها و نحوه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، به همراه تعدادی از نفرات کلیدی خود در محل انجام کار حاضر شوند. در طول این مدت پیمانکار فعال موجود موظف است تا ضمن انجام کامل کارهای موضوع پیمان، شرایط لازم جهت بررسی و آزمایش تجهیزات موجود در محل انجام کار را برای پیمانکار منتخب ( جدید ) فراهم نماید .

ج) در تاریخ اتمام مدت پیمان، هیاتی متشکل از نماینده کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار فعال موجود جهت انجام بازدید از کلیه مواد و قطعات مصرفی، تجهیزات، ماشین آلات، ابزار، وسایل، تاسیسات و ابنیه و کلیه قسمت های محل انجام کار تشکیل می شود. هرگاه این هیات عیب و نقصی در تاسیسات، ابنیه و تجهیزات مشاهده نکند اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل می نماید. صورتمجلس تحویل را به همراه نتیجه ممیزی انجام شده برای کارفرما ارسال می‌کند و نسخه ای از آن را در اختیار پیمانکار فعال موجود قرار می‌دهد. هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی در تاسیسات، ابنیه و تجهیزات مشاهده نماید، این هیات لیستی از نواقص و اشکالات را تهیه و پیمانکار فعال موجود موظف است این موارد را در مدت 10 روز برطرف نماید. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار فعال موجود، نماینده کارفرما مجدداً از محل انجام کار بازدید به عمل می‌آورد و اگر بر اساس فهرست نواقص تعیین شده هیچگونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد، کارفرما صورتمجلس تحویل و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار فعال موجود رسیده است، همراه گزارش ممیزی‌های خواسته شده را پس از تائید، به پیمانکار فعال موجود ابلاغ می‌نماید. در صورت عدم رفع نقایص و معایب در مدت زمان معین شده، کارفرما می تواند راسا نسبت به رفع آنها اقدام و هزینه های انجام شده را به اضافه 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

د) پس از تعیین تکلیف عیب و نقص‌های مشاهده شده در تحویل با توجه به تشخیص کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص ها توسط پیمانکار و با در نظر گرفتن مقدار آسیب ها به عنوان جریمه، تاسیسات و ابنیه و تجهیزات مورد استفاده پیمانکار طی تشریفات قانونی توسط کارفرما تحویل گرفته می شود.

ه ) در زمان تحویل پروژه توسط پیمانکار ، وی باید موارد زیر را انجام دهد و اسناد آنرا به کارفرما تحویل نماید :

- تسویه حساب کامل با اداره دارایی و تامین اجتماعی

- تسویه حساب کامل با پرسنل تحت سرپرستی ، خودروها و ماشین آلات استیجاری ، پیمانکاران جزء و سایر قراردادهای مربوط به انجام موضوع عملیات پیمان

- تسویه حساب تلفن های در اختیار

و) پس از اتمام مدت پیمان و مستقر شدن پیمانکار منتخب ، پیمانکار قبلی موظف است تا به مدت یک هفته با تعدادی از نفرات کلیدی خود به منظور راهبری و نظارت بر کار پیمانکار منتخب و انتقال تجربیات حاصله در طول مدت پیمان در محل انجام کار حاضر شود .

ماده 40) صورت وضعیت قطعی: پیمانکار باید حداکثر تا یک هفته پس از قطعیت آخرین صورت وضعیت ماهانه مطابق ماده 37 ، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را براساس اسناد و مدارک پیمان برای رسیدگی به دستگاه نظارت، تسلیم نماید. دستگاه نظارت صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت ده روز برای تصویب کارفرما ارسال می نماید. کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول رسیدگی میکند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام میدارد. مقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود، به تنهایی نافذ است و ماخذ تسویه حساب قرار می‌گیرد، هر چند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت‌های موقت منظور گردیده است ، اختلاف باشد . در صورتی که پیمانکار ظرف مهلت تعیین شده ، برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند، با تائید کارفرما، دستگاه نظارت به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن  می‌کند و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می‌دارد. در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند، دستگاه نظارت بدون امضای پیمانکار صورت وضعیت را برای کارفرما می فرستد. در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبلا امضاء نموده است، اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلا امضاء نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یکجا به اطلاع کارفرما می‌رساند. کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار ، به موارد اعتراض رسیدگی می‌کند و قبول یا رد آنها را اعلام می‌نماید . پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده 53 اقدام نماید. در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود. مقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می شود، به تنهایی قاطع است و ماخذ تسویه حساب قرار می گیرد ، هر چند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت های موقت منظور گردیده است ، اختلاف باشد . هر گاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب های پیمانکار ، پیمانکار بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود .

تبصره : در مواردی که طبق مواد 47 یا 48 ، پس از فسخ یا خاتمه پیمان ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می شود . مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی به ترتیب از تاریخ صورت برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می باشد .

ماده 41 ) تحویل قطعی: در صورتی که در پايان دوره تضمين تعيين شده در موافقتنامه، هیات تحويل قطعي پس از بازديد از كار، عيب و نقصي ناشي از قصور  پيمانكار مشاهده ننمايد، موضوع پيمان را تحويل قطعي مي گيرد و بي درنگ صورتمجلس آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال مي‌كند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما، به پيمانكار مي‌دهد و سپس كارفرما تصويب تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد.

تبصره 1. هرگاه هيات تحويل قطعي عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده كند، براي رفع آنها طبق ماده 42 رفتار مي شود.

تبصره 2. اگر پيمانكار در پايان دوره تضمين تعيين شده در موافقتنامه، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خودكه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروزكرده است، مي باشد و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است.

ماده 42 ) مسئولیت های دوره تضمین: اگر در دوره تضمين، معايب و نقايصي در تجهیزات، تاسیسات و کلیه اموال موضوع پیمان كه ناشي از قصور پيمانكار باشد بوجود آید، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند. براي اين منظوركارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقايص و محل آنها به پيمانكار ابلاغ مي‌كند و پيمانكار بايد حداكثر 15 روز پس از ابلاغ كارفرما، شروع به رفع معايب و نقايص كند و آنها را طي مدتي كه مورد قبول كارفرماست، رفع نمايد. هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند،كارفرما حق داردآن معايب و نقايص را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15 درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت نمايد.

تبصره: تشخیص قصور یا مسامحه پیمانکار در نقایص و معایب ایجاد شده عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین، به تشخیص کارفرما می‌باشد و پیمانکار از این بابت حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

فصل پنجم : حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب ، حل اختلاف

ماده 43) بروز حوادث قهری: هرگاه به علت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین پیمان نتواند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و پیمان بقوت خود باقی خواهد بود. پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بلادرنگ موضوع را به اطلاع کارفرما برساند .

جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله ، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش سوزی‌های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف،  مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حدامکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد .

ب) در مورد خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، تاسیسات ، ابنیه ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، به شرح ذیل عمل می شود :

1 ) هر گاه خسارت وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند « ج » ماده 21 باشد ، برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود.

2) اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ،مشمول بیمه موضوع بند « ج » ماده 21 نیست یا میزان آن برای جبران خسارت ها کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرماست.

3) جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند « د » ماده 21 ، به عهده پیمانکار است. منظور از جبران خسارت های یاد شده در بندهای « ب – 1» و « ب – 2 » ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع  حادثه است . پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغار کند. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

ج ) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها را به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا چنانچه طول مدت فورس ماژور بیش از سه ماه باشد وکارفرما نخواهد پروژه را ادامه دهد، به پیمان خاتمه داده می شود.

د ) در طول مدت فورس ماژور، پیمانکار مسئول حفظ و حراست تمامی موارد مورد تعهد خود طبق مفاد پیمان می باشد و چنانچه به کارفرما ضرر و زیانی وارد شده است، پیمانکار متعهد است به هزینه خود آن قسمت از کار را که مشمول ضرر و زیان شده به حالت اولیه برگرداند و از این بابت نمی تواند ادعایی از کارفرما داشته باشد.

ه) پس از رفع شرایط ( فورس ماژور ) در صورتیکه کارفرما لازم بداند، پیمانکار موظف به انجام خدمات موضوع پیمان می‌باشد. چنانچه حداکثر مدت فورس ماژور سه ماه باشد موظف است تحت شرایط پیمان انجام خدمات موضوع پیمان را شروع نموده و ادامه دهد.

ماده 44 ) ممنوعیت قانونی : پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوب بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود.

هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، تغییراتی در صاحبان سهام، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود.

ماده 45 ) حقوق انحصاری ثبت شده :

الف) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارت ها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده، تالیفات، علایم یا نام های تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود، مصون می‌دارد .

ب) کارفرما تائید می نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده گردد که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می‌شود. باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به کارفرما اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم ، به گونه ای که نقض حقوق حمایت شده برطرف شود، اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند .

ماده 46 ) موارد فسخ پیمان: کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، پیمان را طبق ماده 47 فسخ کند:

1) تاخیر در تحویل گرفتن محل انجام کار و تاسیسات از جانب پیمانکار بیش از یک ماه.

2) تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده اعم از عملیات بهره برداری یا نگهداری و تعمیرات در برنامه زمانی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار

3) عدم شروع به کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما

4) بدون سرپرست گذاشتن کار یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما

5) عدم انجام دستور دستگاه نظارت برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند « د » ماده 32

6) انحلال شرکت پیمانکار

7) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .

8) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارکنان و همچنین عدم ارایه لیست ماهیانه بیمه پرسنل و عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ، طبق بند « و » ماده 17

9) هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

10) عدم صلاحیت اخلاقی پیمانکار به تشخیص کارفرما

11) واگذاری پیمان به شخص ثالث

12) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد.

ماده 47 ) اقدامات فسخ پیمان: کارفرما پس از ابلاغ فسخ پیمان، تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده از صورت وضعیت‌های پیمانکار را به نفع خود ضبط می کند و بی درنگ محل انجام کار، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می‌گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگری که در محل انجام کار موجود است، معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلیل ، با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این مورد ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ، طبق ماده 40 ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.

1-47- پیمانکار موظف است ظرف مدت دو روز  از تاریخ نامه ابلاغ فسخ قرارداد ، صورت کارکرد خود را تهیه و تحویل کارفرما نماید.

2-47- چنانچه پیمانکار به موقع نسبت به تهیه صورت کارکرد اقدام ننماید کارفرما راسا خود صورت کارکرد پیمانکار را تهیه و پس از کسر خسارات و سایر بدهی‌های پیمانکار، باقیمانده آن را به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود.

3-47- پیمانکار مکلف است پس از ابلاغ فسخ و اعلام کتبی کارفرما نسبت به تحویل موضوع پیمان به نماینده کارفرما اقدام نماید.

4-47- در صورت استنکاف پیمانکار از تحویل و تحول موضوع قرارداد عندالزوم با نظر کارفرما نسبت به تقدیم دادخواست قرار تامین دلیل اقدام نماید. عدم اجرای تامین دلیل یا انصراف کارفرما از تسلیم دادخواست، مانع تحویل موضوع پیمان نخواهد بود.

5-47- از زمان فسخ پیمان و ابلاغ آن به پیمانکار در صورت عدم اجرای تحویل و تحول و استنکاف پیمانکار از تحویل موضوع قرارداد و تسلیم اموال امانی به کارفرما ، جرم خیانت در امانت محقق و کارفرما می تواند  نسبت به مراجعه به مرجع قضایی و اقامه دعوی کیفری علیه پیمانکار اقدام که کلیه مسئولیت و عواقب و خسارات آن متوجه پیمانکار خواهد بود .

6-47- کلیه هزینه‌های متحمله کارفرما درخصوص استنکاف پیمانکار مطابق با خسارات وارده راساً از مطالبات پیمانکار کسر و برداشت می‌گردد، که در این خصوص پیمانکار کلیه ادعاها و اعتراض بر اجرای آن ( از سوی کارفرما ) را از خود سلب نموده است .

ماده 48) خاتمه پیمان: هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن محل انجام کار برای تحویل، که نباید بیشتر از یک ماه باشد به پیمانکار ابلاغ می کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می‌کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می‌دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و محل انجام را آماده تحویل نماید. اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان ، به شرح زیر است:

الف) کارفرما تمام تاسیسات، تجهیزات و ساختمان‌ها را طبق مقررات درج شده در ماده 39 تحویل می‌گیرد . اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است ، به هزینه خود در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل دهد. در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفرما طبق بند « د » ماده 32 اقدام به رفع نقص می نماید. پیمانکار باید دستورالعمل‌ها، کاتالوگ‌ها، قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد.

ب) آخرین صورت وضعیت کارهای انجام شده، طبق ماده 40 تهیه می شود.

ج) در مورد مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر اقدام می شود :

1) مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات موجود در محل انجام کار که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه‌گیری و بهای آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود .

2) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، بی درنگ فهرست مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته ، اقلامی از مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

3) پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مواد و قطعات مصرفی و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند2، انجام شود.

د) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت هایی به آن اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارت ها به عهده و هزینه پیمانکار می باشد .

ه) پیمانکار مکلف است که مازاد مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل‌های تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل‌های یاد شده خارج کند در غیر اینصورت ،کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند، عمل نماید و هزینه‌های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد. در این صورت پیمانکار نمی‌تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی‌های خود دعوایی مطرح نماید.

و) در مورد تضمین‌های پیمانکار، به ترتیب زیر عمل می شود.

1) تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق روش تعیین شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد می شود.

2) تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل شده طبق ماده 35 آزاد می شود.

ماده 49) تعلیق

الف) كارفرما مي تواند در مدت پيمان اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند. در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد. در مدت تعليق پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام شده، مصالح مصرفی، قطعات و تجهيزات پاي كار، تاسيسات و ساختمان‌هاي موقت را براساس پيمان به طور شايسته حفاظت و حراست كند.

ب ) كارفرما هزينه‌هاي بالاسري پيمانكار را در دوران تعليق به ميزان تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار مي‌پردازد. اگر در اسناد و مدارك پيمان، تعيين هزينه هاي يادشده به توافق طرفين در زمان ابلاغ تعليق موكول شده باشد، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مي‌نمايد. در صورتي كه در اسناد و مدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد،كافرما ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار مي‌پردازد. اگر به دستوركارفرما، قسمتي ازكار متوقف شود، بابت هزينه هاي پيشگفته در مدت تعليق، ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكار پرداخت مي‌شود. براي تعيين هزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.

تبصره – در صورتي كه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان، تعليق پيمان از سوي كارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بند به پيمانكار پرداخت مي شود.

ج) كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آلاتي كه پيمانكار مايل است درمدت تعليق از محل انجام کار خارج نمايد، بدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند.

د )در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد،كارفرما مي تواند با موافقت پيمانكار مدت تعليق را براي يك بار و حداكثر سه ماه با شرايط پيشگفته افزايش دهد. در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از سه ماه پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 48 عمل مي شود.

ماده 50) صورت حساب نهایی: صورت حساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می‌شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 40 تهیه و تصویب می شود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می‌گردد، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بهای مواد و قطعات مصرفی، تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده.

صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد، توسط کارفرما و پیمانکار امضاء می‌شود. اگر پیمانکار به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضاء نکند، باید ظرف مدت یک ماه نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد و گرنه صورت حساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می‌شود. کارفرما در صورت تائید اعتراض پیمانکار، صورت حساب نهایی را اصلاح می‌کند و دو طرف پیمان آن را امضاء می‌کنند.

صورت حساب نهایی تائید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده 51 قرار می‌گیرد، برای دو طرف پیمان قطعی است و هرگونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تاثیر می باشد. در صورتی که پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند برای حل مسئله، طبق ماده 53 اقدام نماید.

ماده 51) تسویه حساب:

الف) هرگاه براساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده 50 تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر درمدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی با اعلام کارفرما پرداخت می‌گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمین‌های پیمانکار، از هر نوع باشد، بی درنگ آزاد می‌شود.

ب ) هرگاه براساس صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمین‌های پیمانکار ( در صورتی که طبق ماده 47 ضبط نشده باشد ) وصول نماید و اگر مبالغ این تضمین‌ها کافی نباشد، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارائی‌های او وصول کند. هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند، بقیه ضمانت نامه ها و سپرده های او به هر عنوان که باشد بی درنگ آزاد می‌شود.

و) در صورت عدم توجه پیمانکار به تسویه حساب بیمه و غیره یا وصول نامه از ادارات ذیربط، کارفرما راساً نسبت به کسر و ارسال وجوه مورد تقاضا اقدام خواهد نمود که در این مورد پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و صرفاً می‌تواند در صورت تمایل به ادارات مربوطه مراجعه و اقدام لازم بعمل آورد .

ماده 52 ) جرایم:

الف) میزان خسارت وارد شده به اموال و تجهیزات و تاسیسات کارفرما براساس ماده 21 و طبق برآورد دستگاه نظارت محاسبه و به علاوه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد .

ب) هرگاه براساس بند ج ماده 41 رفع عیب و نقص‌های مشاهده شده در تاسیسات، ابنیه و تجهیزات هنگام تحویل کار مستلزم صرف زمانی بیش از 10 روز باشد، دستگاه نظارت پس از برآورد خسارت، میزان آن را به کارفرما اعلام می‌نماید و کارفرما میزان خسارت به علاوه 15 درصد هزینه بالاسری را به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌نماید.

ج) سایر موارد مشمول جریمه حسب مورد در اسناد و مدارک پیمان قید می‌گردد.

تبصره: مرجع تشخیص مورد یا موارد مشمول جریمه ، دستگاه نظارت می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

ماده 53 ) حل اختلاف

الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند « ج »، بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2  عمل نماید.

1) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دوطرف از متون بخشنامه‌هایی که به استناد قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان مذکور چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی آن سازمان اعلام می‌‎شود، عمل کنند.

2) در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.

ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کاشناسی موضوع بند 2 ، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای 1 و 2  مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند «ج» اقدام می‌گردد.

ج ) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به شورای عالی برنامه ریزی یا فنی استان ارجاع نماید. اعلام نظر هر یک از مراجع مذکور برای طرفین لازم الاجراست.

د ) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی برنامه ریزی یا فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

ماده 54 ) قوانین و مقررات حاکم بر پیمان: قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً  قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است و پیمانکار موظف است از کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات و آئین نامه های شهرداری های کشور که با موضوع پیمان مرتبط باشد، در طول اجرای پیمان کاملا تبعیت نماید.

فصـل چهــارم :  شرایط خصوصی پیمان : شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

ماده 17 - کارکنان پیمانکار

1- پیمانکار موظف است در هنگام مرخصی پرسنل ، نفرات جانشین برای آنها در نظر بگیرد . در غیر اینصورت مطابق جدول جرایم اقدام خواهد شد .

توضیح : چنانچه کارفرما تشخیص دهد که به نفراتی بیش از نفرات مذکور در جدول نیروی انسانی پیمان نیاز باشد، پیمانکار موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام نماید.

2- پیمانکار موظف است نفرات اصلی خود شامل مسئول عملیات و سراکیپ ها را 10 روز پیش از شروع قرارداد و سایر نفرات را 5 روز پیش از تاریخ یاد شده کتباً به کارفرما معرفی نماید .

تبصره 3 : صلاحیت مسئول علمیات و سراکیپ‌ها باید بلافاصله پس از صورتجلسه تحویل محل انجام کار به تائید کارفرما رسانده شود.

ماده 18-ب) برنامه زمانبندی: پیمانکار موظف است پس از عقد قرارداد، ظرف مدت 10 روز نسبت به ارائه برنامه زمان بندی منظم جهت سرویس‌کاری و نحوه بهره برداری از سیستم آب خام اقدام نماید و برنامه زمان بندی مذکور را به تایید کارفرما برساند.

ماده 18-ز) نماینده پیمانکار: پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، نماینده یا نمایندگان واجد صلاحیت، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را کتبا به کارفرما معرفی نماید. پیمانکار یا نماینده آن موظف است در طول مدت پیمان به صورت 24 ساعته برای هماهنگی امور در دسترس کارفرما باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده، دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می‌نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. همچنین درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر نماینده شرکت پیمانکار، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد.

ماده 20)آماده سازی محل انجام کار، تدارک مواد مصرفی، قطعات مصرفی، ابزار و وسایل

- تهیه مصالح مصرفی، ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام تعمیرات و نگهداری تاسیسات و تجهیزات به عهده پیمانکار است.

- پیمانکار موظف است مواد و قطعات مصرفی مورد نیاز را حداقل برای مصرف 3 ماه تا پایان مدت قرارداد موجود داشته باشد تا هیچگونه خللی در روند بهره برداری،نگهداری و تعمیرات پمپ‌ها و رفع شکستگی‌های خطوط انتقال، شبکه ها و انشعابات آب خام رخ ندهد. اگر به دلیل قصور پیمانکار در تأمین موارد یاد شده، روند بهره برداری و نگهداری دچار وقفه گردد و یا خسارتی به تأسیسات وارد آید، پیمانکار مشمول جریمه مطابق جدول جرایم پیوست یک خواهد بود.

ماده 20- ب) ماشین آلات مورد نیاز

- بیل مکانیکی چرخ لاستیکی

- جرثقیل 5 تن

- کمپرسی

- کاتر آسفالت

- موتور برق 3 فاز

- دستگاه جوش پلی اتیلن با متعلقات

- تریلی کمرشکن 2 محور

- پمپ آب یا کف کش

ماده 21) حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌هاي لازم

- در صورتیکه در اثر سهل انگاری پیمانکار به هر دلیل خسارتی به اشخاص ثالث وارد گردد مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات وارده برآید و رضایت شاکیان را جلب نماید.

- پیمانکار موظف است کلیه موارد مندرج در آخرین ویرایش آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار که توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی منتشر شده است را رعایت نماید.

- پیمانکار موظف است پس از شروع اجرای قرارداد با هزینه خود نسبت به تهیه وسایل ایمنی عمومی استاندارد شامل لباس کار، کلاه ایمنی با چانه بند ، کفش کار، چکمه ، دستکش و ... طبق نظر نماینده کارفرما تهیه و در اختیار کارکنان خود قرار دهد و آنها را ملزم به استفاده از وسایل مذکور نماید.

- هنگام اجرای عملیات شبانه، پوشیدن البسه مجهز به شب رنگ برای کلیه کارکنان پیمانکار و استفاده از تجهیزات مخصوص کار در شب ، نظیر چراغ گردان ، پرچم دار ،نوار رنگی شب رنگ و نرده محافظ ، الزامی میباشد.

- در راستای اجرای پیمان در صورت ورود هر گونه خسارت به اشخاص ثالث یا اقامه هر گونه ادعا یا دعوی ، پیمانکار راساً مسئول و جوابگو خواهد بود چنانچه کوتاهی و اهمال پیمانکار منجر به بروز خساراتی به کارفرما گردد، کارفرما هزینه خسارات وارده را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار برداشت می نماید.

- در صورت انسداد مسیرها یا معابر جهت انجام عملیات ترمیم تاسیسات زیرزمینی، تهیه کلیه تجهیزات ایمنی و راهنمایی و رانندگی لازم به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 25) اجرای کار در شب: ساعات کار پیمانکار 24 ساعت شبانه روز می باشد و پیمانکار موظف است در تمام ساعات شبانه روز نیروی کافی در اختیار داشته و آماده بهره برداری، نگهداری و انجام کارهای تعمیراتی و اضطراری باشد و به گونه ای برنامه ریزی نماید که اکیپ‌های اجرائی در هر شیفت کاری، کار یکدیگر را هم پوشانی نمایند و لذا هیچگونه پرداخت جداگانه‌ای بابت کار در شب علاوه بر مبالغ مشخص شده در پیمان قابل پرداخت نخواهد بود.

ماده 36) پیش پرداخت: به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی‌گیرد.

ماده 37) پرداخت ها: پیمانکار به صورت ماهانه نسبت به تهیه و تسلیم صورت وضعیت اقدام می‌نماید و در هر دوره معادل با یک دهم (10/1) مبلغ پیشنهادی در جدول (الف) پیشنهاد قیمت به علاوه مبلغ کارکرد ماشین آلات و مصالح و اقلام مصرفی مطابق جداول (ب،ج) پیشنهاد قیمت (در صورت استفاده)، پس از کسر کلیه کسورات قانونی و جرائم احتمالی قابل پرداخت می‌باشد.

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                                               پیمانکار

نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                                                                 نام و نام خانوادگی:

امضاء                                                                                                                                         مهرو امضاء

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :

- پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدتِ ربع اول مدت زمانِ مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست (WBS ) مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت(بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد) محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتمهای قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد .WBSنهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق WBS مورد تایید باشد.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت Gant Chart ( نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ) ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندیهای مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار S-CURVE اولیه و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند 2و3 تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع(resources) مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی - ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید.هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

- در صورت نیاز به انجام بازنگری ( Revise ) در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات لازم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری (برنامه زمانبندی به هنگام ) را جهت تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوانBaseline 1 ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان Baseline 2  معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.

- پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

گزارشات هفتگی و ماهانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

- مشخصات کلی قرارداد

- تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها

- لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده (در سیکل گزارش) با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر

- نمودار S-CURVE و جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و WBS مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی

- جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل – احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش( برنامه / واقعی ) – احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش ( برنامه / واقعی )

- وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد.

- وضعیت مصرف منابع(resources)پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه(به تفکیک هفته و ماه که قبلا"توسط پیمانکارارائه گردیده) و ذکر دلایل عدم تطابق آنها.

- برنامه زمانبندی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ( به روز شده تا مقطع گزارش )

- جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ( صادره – دریافتی )

- جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی

- گزارش مصور

- پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ( نیروی انسانی – تجهیزات – ماشین آلات – مصالح و ... ) در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.

- در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 22 درصد(مطابق جدول پیوست ) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما (با توجه به شرایط زمانی بند 9 خدمات برنامه ریزی )، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.

- درصورتی که تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد ، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه  تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد.

بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه توسط امور پیمانها محاسبه و اعمال می گردد.

- پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.

- تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تحویل گرفته می شود.

- به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 9 به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت می باشد.

- در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

- پیمانکار می بایست در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت) نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و نسبت به اخذ تأییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

- هرگونه قیمت جدید (ستاره دار) که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر ، مبلغ پرداختی در صورت وضعیت ها حداکثر تا 50 درصد آن می باشد.

- چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هرماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را براساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید (پیمانکار برای صورت وضعیت موقت اقدامی نکند) ، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 1 الی 16 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول ذیل انجام دهد.

جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

| ردیف | عنوان | بند مربوطه در قرارداد | درصد وزنی کسر شده |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم معرفی مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و اخذ تایید کارفرما | بند 1 خدمات برنامه ریزی | 1% |
| 2 | عدم ارائه WBS مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 2 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 3 | عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 3 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 4 | عدم ارائه برنامه زمانبندی تفضیلی و اخذ تایید کارفرما | بند 4 خدمات برنامه ریزی | 1% |
| 5 | عدم ارائه هیستوگرام تفضیلی نیروی انسانی و ماشین آلات و اخذ تایید کارفرما | بند 4 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 6 | عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما | بند 5 خدمات برنامه ریزی | 0.4% |
| 7 | عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 7 خدمات برنامه ریزی | 0.8% |
| 8 | عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهانه در 4 نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 6 خدمات برنامه ریزی | 0.2% |
| 9 | عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تأیید کارفرما | بند 14 خدمات برنامه ریزی | 0.4% |
| جمع کل کسورات از صورت وضعیت ها | 4.4% |

فصل پنجم : مشخصات فنی عمومی وخصوصی

- رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان لازم است:

- نشریه شماره 55 مشخصات فنی و عمومی ساختمان

- مشخصات فنی عمومی سازمان های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول نشریه شماره 108) امورنظام فنی سازمان برنامه و بودجه

- مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری (نشریه شماره 303 ) امورنظام فنی سازمان برنامه و بودجه