اسناد مناقصه

پروژه : احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف

فصــل اول: مـدارک مـربوط به شـرکت در مناقصـه

- دعوت نامه شرکت درمناقصه

- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه

- شرایط مناقصه

- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعاملات دولتی

- تعهد نامه (رشته، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاد دهنده

- تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

- برگ پیشنهاد قیمت

- نمونه فرم بیمه نامه کارها

- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/81 هیئت وزیران

- نمونه فرم ضمانت نامه

- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله اول

شركت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوزهای شماره 18/ش مورخ 14/01/1401 و 17/ش مورخ 14/01/1401 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه درمناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.

الف- موضوع: احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف

ب – مبلغ اوليه: 500.518.898.242 ریال

ج – مدت انجام كار: 12 ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - ارائه حداقل رتبه 4 ابنیه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی و مستندات مربوط به ارزیابی طبق بند 5-4 مندرج در صفحه 6 اسناد الزامي است.

شرايط مناقصه

- اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ 18/02/1401 تا پايان وقت اداري مورخ 28/02/1401 ارائه می گردد؛ و پاكت ها در مورخ 07/03/1401 تا ساعت 18 بارگذاری شود. بازگشايي پاكت ها مورخ 09/03/1401 مي باشد.

- پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهر نشده معذور است.

- پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( 25.025.944.913 ریال )را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.

- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوزهای شماره 18/ش مورخ 14/01/1401  و 17/ش مورخ 14/01/1401 شوراي اسلامي شهربندرماهشهر، پروژه زیر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه

انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه:  احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف بندرماهشهر

ج : شرح مختصری از پروژه :

انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل:

- تجهیز کارگاه

- کلیه عملیات احداث ساختمان های مجموعه بندرتجاری خورسیف شامل:

  - کلیه عملیات خاکبرداری و پی کنی فونداسیون

  - تهیه مصالح و لاشه چینی با ملات ماسه سیمان 1:6 زیر فونداسیون (درصورت نیاز) و آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون مطابق نقشه های اجرایی

  - عایق کاری رطوبتی روی فونداسیون با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 3 میلی متر مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای تیر، ستون و رمپ و راه پله شامل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای سقف مطابق با نقشه های اجرایی به همراه شیب بندی و تهیه و اجرای پوکه معدنی و عایق کاری سقف با ایزوگام درجه یک و اجرای جانپناه و دست انداز بام به همراه تهیه و تعبیه درپوش روی دیوار جانپناه مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای دیوار چینی کلیه دیوارهای پیرامونی با دیوار یک آجره و دیوارهای داخلی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ دار با ملات ماسه سیمان 1:6 مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای نمای بیرون ساختمان مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای راه پله و هندریل مطابق نقشه های اجرایی

  - عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای کف سطوح تر و سرویس های بهداشتی مطابق نقشه های اجرایی

  - کفسازی کلیه سطوح شامل تهیه مصالح و اجرای آن مطابق جدول نازک کاری و نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای پله های ورودی به ساختمان مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب پنجره های UPVC یک لنگه و دو لنگه با شیشه دوجداره 6 میلی متری با شیشه ساده، مشجر و رنگی و با چسب سیلیکون مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب درب های چوبی با روکش HDF، فلزی و UPVC یک لنگه و دو لنگه مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای آبرو و کفشوی ها مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و لوازم، اجرا و نصب کلیه تأسیسات مکانیکی به طور کامل مطابق نقشه های اجرایی به همراه تهیه و نصب آبگرم کن برقی مطابق با نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرا و نصب کلیه لوازم بهداشتی و شیرآلات بهداشتی از قبیل دستشویی و توالت شرقی از چینی سفید، فلاش تانک، کفشوی و شیرمخلوط، شیر تکی شیلنگ دار و سیفون مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب کلیه تأسیسات برقی از قبیل چراغ های روشنایی، لوله کشی توکار، سیم کشی، کابل کشی، تهیه و نصب تابلوها و وسایل تابلویی و کلیدها و پریزها از جنس درجه یک مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب کلیه سیم های تلفن، پریز تلفن، وسایل اعلام حریق مطابق نقشه های اجرایی

  - انجام کلیه عملیات تکمیلی جهت بهره برداری از ساختمان ها

- کلیه عملیات سیویل سایت بندرتجاری خورسیف شامل:

  - احداث کانال بتنی آبرو شامل خاکبرداری، لجن برداری، تهیه و اجرای آرماتور، قالب بندی و بتن ریزی کانال آبرو و بکفیل پشت کانال مطابق با شرح کار و نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات زیرسازی و کفسازی پیاده روها مطابق با نقشه های اجرایی

- کلیه عملیات محوطه سازی سایت بندرتجاری خورسیف و جاده دسترسی به بندرتجاری و محوطه پارکینگ مراجعین شامل :

  - محوطه سازی محدوده اطراف اسکله پهلوگیری کشتی شامل خاکبرداری، لجن برداری، زیرسازی با دو لایه مصالح زیراساس و آبپاشی و کوبش با تراکم 100% ، تهیه و اجرای یک لایه نایلون ضخیم، تهیه مصالح و آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی کف به همراه لیسه ای نمودن سطح بتنی و تعبیه درز انقطاع با نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات زیرسازی و آسفالت سایت بندرتجاری، جاده دسترسی و محوطه پارکینگ مراجعین بندرتجاری خور سیف شامل خاکبرداری، لجن برداری، تهیه و اجرای لایه ماسه بادی درصورت نیاز،  تهیه و اجرای مصالح تونان به همراه کوبش با تراکم حداقل 95% تهیه و اجرای مصالح زیراساس به همراه تثبیت با آهک و کوبش با تراکم حداقل 100%، تهیه و اجرای لایه اساس و تثبیت با مصالح سیمان و تهیه و اجرای آسفالت بیندر و توپکا مطابق با شرح کار و نقشه های اجرایی

  - کفسازی و پیوینگ سوله موجود شامل تهیه یک لایه نایلون ضخیم، آرماتوربندی و بتن ریزی کف با سطح کاملاً  لیسه ای و تعبیه  درز انقطاع مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

- تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن 3 و 4 اینچ با فشار 10 بار جهت آبرسانی به مجموعه بندرتجاری خورسیف

- تهیه مصالح و اجرای سایبان ماشین آلات سبک مطابق با نقشههای اجرایی

- تهیه و تأمین کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به تأسیسات برقی سایت بندرتجاری خورسیف شامل پایه های روشنایی، تابلو برق و سایر لوازم تابلویی، دوربین های نظارت تصویر و تهیه و اجرای کلیه کابل کشی ها و سایر لوازم و تجهیزات با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق با نقشه های اجرایی

- بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله واقع در جنب تپه سبز حاشیه خور بندرماهشهر

- برچیدن کارگاه

توضیحات:

- تهیه و تأمین کلیه مصالح و تجهیزات، ابزار کار، ماشین آلات و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می باشد.

- کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.

- پیمانکار موظف است کلیه نقشه های معماری، سازه و تأسیسات را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید.

- در برآورد اولیه پیمان فاصله حمل مصالح مطابق با توضیحات فهارس بها سال 1401 تعیین گردیده است. لذا در مواردی که فاصله حمل مصالح بیش از فاصله حمل حداکثر ذکر شده در جدول فواصل حمل فهرست بها باشد، حداکثر فاصله حمل ذکر شده در فهرست بها، ملاک قرار می گیرد.

- درصورت حمل مجدد مصالح شفته آهک یا اختلاط آن در خارج از محل اجرای پروژه هیچ گونه هزینه اضافه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نمی گردد و پیمانکار موظف است این هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود ببیند.

- رعایت کلیه ضوابط ایمنی و HSE به عهده پیمانکار است و در صورت بروز خسارت ناشی از عملیات عمرانی پیمانکار در خطوط مذکور، کلیه مسئولیت های حقوقی و تأمین خسارت ها به عهده پیمانکار می باشد.

- درصورت لزوم محل تخلیه خاک حاصل از خاک برداری و تهیه خاک مناسب باید با هماهنگی کامل دستگاه نظارت تعیین گردد.

- اجرای کلیه عملیات بایستی مطابق نقشه و مشخصات اجرایی پیوست و با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.

- با توجه به نوع کار و مشخص نبودن شرایط زمین محل اجرای پروژه، امکان ایجاد تغییرات بیشتر یا کمتر از 25% در مقادیر برخی از ردیف های برآورد اولیه پیمان وجود دارد که پیمانکار هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

- چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- اخذ تأییدیه لازم از سازمان ها و ارگان های مورد نیاز با هماهنگی دستگاه نظارت، به عهده پیمانکار می باشد.

د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ، 12 ماه شمسی پیش بینی شده است.

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار  500.518.898.242  ریال می باشد.

و : محل تأمین اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد.

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

- تأمین کلیه مصالح، ابزارکار، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

ح : محل اجرای کار: بندرماهشهر- بندرتجاری خورسیف

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر.

ی : دستگاه نظارت : شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ک : تضمین شرکت در مناقصه: معادل 25.025.944.913 ریال (بیست و پنج میلیارد و بیست و پنج میلیون و نهصدوچهل و چهار ریال)               می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره : پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده، چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف بندرماهشهر

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی: داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن رتبه حداقل 4 رشته ابنیه، داشتن امکانات،  ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، داشتن توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.

شرایط شرکت در مناقصه :

- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir ، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

- منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 3، 4 و 5 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف) ، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :

4-1- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

4-2- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ها ، شرایط مناقصه ، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، نمونه فرم بیمه نامه ها)

4-3- تصویر برابر با اصل گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

4-4- پیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند . توضیحاً : این موارد باید دقیق، مستند و تأیید شده باشند.

4-5- تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز

تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :

- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

- آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه

- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 3، 4 و 5 ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir بارگذاری نمایند.

- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.

- پس از انجام ارزیابی، پاکات پیشنهادات مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 60 را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید. بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

- جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس امتیازات فنی بازرگانی اخذ شده هر شرکت با ضریب تأثیر 30 درصد محاسبه خواهد گردید.

- شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح ، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

- پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

- پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

- هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

- هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

- چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

- كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

- نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گردد.

- درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.

- تمام مقادير متره پیوست ، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد؛ ملاك عمل كاركرد پيمانكار ، عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

- ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت به شرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

- حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 18 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

- ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

- جمع آوری نخاله مصالح و ... ناشی از انجام عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه به وسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته میشود .

- پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

- شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

- از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد ، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود ، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط                   می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

- پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.

- مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.

- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

- چنانچه متقاضیان شرکت در مناقصه درسوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشد.

- کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

- شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

حسین صفری

شهردار بندر ماهشهر

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه: احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندر تجاری خورسیف

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تعهد نامه

اينجانب                                                               مدير عامل شركت                                                   اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

مهر و امضاء مجاز شركت

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه: احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان:

- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 55.

- مشخصات فنی عمومی راهسازی نشریه شماره 101 معاونت برنامه ریزی کشور

- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101  مورخ 16/6/82 درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار.

- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنهاددهنده:                                                                        تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه : احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

- عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس فهارس بهای رشته ابنیه، راه و باند فرودگاه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی سال 1401 با مبلغ ................................................ریال (به حروف)............................................................................................................... ریال مطابق آنالیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم . ضریب پیمان برابر است با ...................

- آنالیز قیمت پیشنهادی را براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/3/1396 و بخشنامه شماره 76574 را به پیوست ، در پاکت (ج) قرار داده ام.

- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که :

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .

- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :

نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف بندرماهشهر

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركت هاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |

ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

تاريخ:        /     / 						پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

« تعهــد نامــه»

شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب جلسه مورخ 11/12/81 (شماره 48013/ت 23251 هـ) برای مناقصه پروژه احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف بندرماهشهر، بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                               محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                                            شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در مناقصه (نمونه یک)

نظر به اینکه *                                                به نشانی :

مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **

از *                                                                                 درمقابل ***

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***

به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هرمبلغی را که ***

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و   **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

ضمانت نامه انجام تعهدات (نمونه دو)

نظر به اینکه *                                                               به نشانی :

به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **

از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***

بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                                              پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه پروژه احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف بندرماهشهر، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

| ردیف | نام پروژه | رشته کار | نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | مبلغ کارکرد قرارداد | ظرفیت پایه در رشته | مانده ظرفیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهد آور

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاکت ( ب ) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

فصـل دوم: نمـونـه مـوافقت نــامــه

این موافقت نامه به استناد مجوزهای شماره 18/ش مورخ 14/01/1401  و 17/ش مورخ 14/01/1401 و آگهی مناقصه مرحله اول به شماره     مورخ            همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ   /   /1401 فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی حسین صفری (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن 16 – 06152339114که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت          به شماره ثبت           به نمایندگی                    به شماره ملی            و شماره تلفن            که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع : احداث ساختمان ها و محوطه سازی بندرتجاری خورسیف بندرماهشهر

شرح مختصری از پروژه: انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل:

- تجهیز کارگاه

- کلیه عملیات احداث ساختمان های مجموعه بندرتجاری خورسیف شامل:

  - کلیه عملیات خاکبرداری و پی کنی فونداسیون

  - تهیه مصالح و لاشه چینی با ملات ماسه سیمان 1:6 زیر فونداسیون (درصورت نیاز) و آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون مطابق نقشه های اجرایی

  - عایق کاری رطوبتی روی فونداسیون با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت 3 میلی متر مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای تیر، ستون و رمپ و راه پله شامل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای سقف مطابق با نقشه های اجرایی به همراه شیب بندی و تهیه و اجرای پوکه معدنی و عایق کاری سقف با ایزوگام درجه یک و اجرای جانپناه و دست انداز بام به همراه تهیه و تعبیه درپوش روی دیوار جانپناه مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای دیوار چینی کلیه دیوارهای پیرامونی با دیوار یک آجره و دیوارهای داخلی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ دار با ملات ماسه سیمان 1:6 مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای نمای بیرون ساختمان مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای راه پله و هندریل مطابق نقشه های اجرایی

  - عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای کف سطوح تر و سرویس های بهداشتی مطابق نقشه های اجرایی

  - کفسازی کلیه سطوح شامل تهیه مصالح و اجرای آن مطابق جدول نازک کاری و نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای پله های ورودی به ساختمان مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب پنجره های UPVC یک لنگه و دو لنگه با شیشه دوجداره 6 میلی متری با شیشه ساده، مشجر و رنگی و با چسب سیلیکون مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب درب های چوبی با روکش HDF، فلزی و UPVC یک لنگه و دو لنگه مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرای آبرو و کفشوی ها مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و لوازم، اجرا و نصب کلیه تأسیسات مکانیکی به طور کامل مطابق نقشه های اجرایی به همراه تهیه و نصب آبگرم کن برقی مطابق با نقشه های اجرایی

  - تهیه مصالح و اجرا و نصب کلیه لوازم بهداشتی و شیرآلات بهداشتی از قبیل دستشویی و توالت شرقی از چینی سفید، فلاش تانک، کفشوی و شیرمخلوط، شیر تکی شیلنگ دار و سیفون مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب کلیه تأسیسات برقی از قبیل چراغ های روشنایی، لوله کشی توکار، سیم کشی، کابل کشی، تهیه و نصب تابلوها و وسایل تابلویی و کلیدها و پریزها از جنس درجه یک مطابق نقشه های اجرایی

  - تهیه و نصب کلیه سیم های تلفن، پریز تلفن، وسایل اعلام حریق مطابق نقشه های اجرایی

  - انجام کلیه عملیات تکمیلی جهت بهره برداری از ساختمان ها

- کلیه عملیات سیویل سایت بندرتجاری خورسیف شامل:

  - احداث کانال بتنی آبرو شامل خاکبرداری، لجن برداری، تهیه و اجرای آرماتور، قالب بندی و بتن ریزی کانال آبرو و بکفیل پشت کانال مطابق با شرح کار و نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات زیرسازی و کفسازی پیاده روها مطابق با نقشه های اجرایی

- کلیه عملیات محوطه سازی سایت بندرتجاری خورسیف و جاده دسترسی به بندرتجاری و محوطه پارکینگ مراجعین شامل :

  - محوطه سازی محدوده اطراف اسکله پهلوگیری کشتی شامل خاکبرداری، لجن برداری، زیرسازی با دو لایه مصالح زیراساس و آبپاشی و کوبش با تراکم 100% ، تهیه و اجرای یک لایه نایلون ضخیم، تهیه مصالح و آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی کف به همراه لیسه ای نمودن سطح بتنی و تعبیه درز انقطاع با نقشه های اجرایی

  - کلیه عملیات زیرسازی و آسفالت سایت بندرتجاری، جاده دسترسی و محوطه پارکینگ مراجعین بندرتجاری خور سیف شامل خاکبرداری، لجن برداری، تهیه و اجرای لایه ماسه بادی درصورت نیاز،  تهیه و اجرای مصالح تونان به همراه کوبش با تراکم حداقل 95% تهیه و اجرای مصالح زیراساس به همراه تثبیت با آهک و کوبش با تراکم حداقل 100%، تهیه و اجرای لایه اساس و تثبیت با مصالح سیمان و تهیه و اجرای آسفالت بیندر و توپکا مطابق با شرح کار و نقشه های اجرایی

  - کفسازی و پیوینگ سوله موجود شامل تهیه یک لایه نایلون ضخیم، آرماتوربندی و بتن ریزی کف با سطح کاملاً  لیسه ای و تعبیه  درز انقطاع مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت

- تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن 3 و 4 اینچ با فشار 10 بار جهت آبرسانی به مجموعه بندرتجاری خورسیف

- تهیه مصالح و اجرای سایبان ماشین آلات سبک مطابق با نقشههای اجرایی

- تهیه و تأمین کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به تأسیسات برقی سایت بندرتجاری خورسیف شامل پایه های روشنایی، تابلو برق و سایر لوازم تابلویی، دوربین های نظارت تصویر و تهیه و اجرای کلیه کابل کشی ها و سایر لوازم و تجهیزات با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق با نقشه های اجرایی

- بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله واقع در جنب تپه سبز حاشیه خور بندرماهشهر

- برچیدن کارگاه

توضیحات:

- تهیه و تأمین کلیه مصالح و تجهیزات، ابزار کار، ماشین آلات و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می باشد.

- کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.

- پیمانکار موظف است کلیه نقشه های معماری، سازه و تأسیسات را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید.

- در برآورد اولیه پیمان فاصله حمل مصالح مطابق با توضیحات فهارس بها سال 1401 تعیین گردیده است. لذا در مواردی که فاصله حمل مصالح بیش از فاصله حمل حداکثر ذکر شده در جدول فواصل حمل فهرست بها باشد، حداکثر فاصله حمل ذکر شده در فهرست بها، ملاک قرار می گیرد.

- درصورت حمل مجدد مصالح شفته آهک یا اختلاط آن در خارج از محل اجرای پروژه هیچ گونه هزینه اضافه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نمی گردد و پیمانکار موظف است این هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود ببیند.

- رعایت کلیه ضوابط ایمنی و HSE به عهده پیمانکار است و در صورت بروز خسارت ناشی از عملیات عمرانی پیمانکار در خطوط مذکور، کلیه مسئولیت های حقوقی و تأمین خسارت ها به عهده پیمانکار می باشد.

- درصورت لزوم محل تخلیه خاک حاصل از خاک برداری و تهیه خاک مناسب باید با هماهنگی کامل دستگاه نظارت تعیین گردد.

- اجرای کلیه عملیات بایستی مطابق نقشه و مشخصات اجرایی پیوست و با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.

- با توجه به نوع کار و مشخص نبودن شرایط زمین محل اجرای پروژه، امکان ایجاد تغییرات بیشتر یا کمتر از 25% در مقادیر برخی از ردیف های برآورد اولیه پیمان وجود دارد که پیمانکار هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

- چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- اخذ تأییدیه لازم از سازمان ها و ارگان های مورد نیاز با هماهنگی دستگاه نظارت، به عهده پیمانکار می باشد.

ماده 2 : اسناد و مدارک:

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د ) برنامه زمان بندی کلی

و ) فهرست بها و مقادیرکار (کل فهارس بهای سال 1401 منضم به پیمان تلقی می شود.)

ز ) مشخصات فنی، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی

ح)  نقشه ها

هـ) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3 : مبلغ :

مبلغ کل پیمان (به عدد) ............................................ریال (به حروف) ................................................................................................................ریال براساس فهارس بهای رشته ابنیه، راه و باند فرودگاه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی سال 1401 می باشد.

ضریب پیمان برابر است با ...................... که مطابق جداول بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال می گردد.

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ماده 4 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان 12 ماه شمسی است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

د) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده 5 : دوره تضمین: حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین              می شود، برای مدت 18 ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده 6 : نظارت بر اجرای کار: نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود.

ماده 7 : محل اجرای کار: بندرماهشهر- سایت بندرتجاری خورسیف

ماده 8 : نسخ قرارداد: این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

نماینده کارفرما                                                                                             نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام و نام خانوادگی : حسین صفری                                                                نام و نام خانوادگی :

سمت : شهردار                                                  	                                                سمت:

امضاء                    			                                                امضاء

فصل سوم : شرایط عمومی پیمان

شامل :  بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 2/3/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

فصل چهارم: شـرایط خصـوصـی:  شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده 10 ) رئیس کارگاه

پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد . در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می‌نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است . درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

ماده 18 – ب)

پیمانکار متعهد است که براساس شرح "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست در اسناد)" سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

1- در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میله‌ای تهیه شود . همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

2- درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.

3- موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می‌باشد :

- منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی.

- ساختار شکست کار (WBS) به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیت‌های موجود در قرارداد رعایت شود.

- رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ( تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت‌ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....)

- تعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت‌ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیت‌ها با مبلغ پیمان

- ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد

- تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی

- منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزار می بایست متناسب با منابع  و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد ( مطابق بخشنامه 1232579/96  و 76574).

- ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه

- رسم نمودار S  برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه

- ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار

ماده 18- هـ)

گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

- گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.

- در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.

- علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

- چنانچه اجرای هر یک از فعالیت‌ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه‌های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ماده 20- الف)

کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می‌تواند حتی المقدور مساعدت نماید.

ماده 20 – ب – و 20- ز)

- تهیه مصالح ، ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.

ماده 20- هـ)

پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:

- کامیون کمپرسی چهار دستگاه .

- کامیون کشنده با تریلر یک دستگاه

- بیل مکانیکی دو دستگاه .

- بیل بکهو دو دستگاه

- لودر یک دستگاه

- جرثقیل 5 تنی یک دستگاه

- جرثقیل 10 تنی یک دستگاه

- بلدوزر یک دستگاه

- گریدر یک دستگاه

- تانکر سوخت رسان با ظرفیت مناسب یک دستگاه

- تانکر آب رسان با ظرفیت مناسب یک دستگاه

- تراکتور با تریلر یک دستگاه

- دستگاه ساخت بتن یک دستگاه

- تراک حمل بتن یک دستگاه

- دیزل ژنراتور KVA 150 یک دستگاه

- ویبراتور دو دستگاه

- پمپ آب دو دستگاه

- دستگاه قطع و خم آرماتور یک دستگاه

- دوربین نقشه برداری دو دستگاه .

- جی پی اس مولتی فرکانس یک دستگاه.

- کمپکتور دستی چهار دستگاه .

- وانت باری سه دستگاه .

- سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد.

پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

ماده 20 – ح)

ساختمان های اداری و دفاتر کار:

تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما ، مشاور و آزمایشگاه بر عهده پیمانکار است که هزینه آن از محل تجهیز و برچیدن کارگاه دیده شده است .

زمين محل اين ساختمان ها از طرف كارفرما تعیین و تحويل پيمانكار مي گردد . پيمانكار موظف است ظرف مدت یک هفته پس از دريافت ابلاغ شروع كار، نقشه كار دفاترکارفرما و مشاور را با جزئيات کامل به دستگاه نظارت تسليم نمايد و پس از تایئد دستگاه نظارت نسبت به شروع عملیات اقدام نماید .

همچنین پیمانکار موظف است نسبت به تامین و تجهیز دو دستگاه کانکس به مساحت 50 متر مربع  جهت  دفاتر موقت جهت دوره تجهیز کارگاه اقدام نماید  تا آماده سازی ساختمان های اصلی اقدام نماید . هزینه ساختمان فوق در ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی شده است و پرداخت جداگانه ای از این بابت صورت نخواهد گرفت .

مشخصات کانکس های  به ابعاد 5/2*10 :

شاسی از تیرآهن ، اسلت فلزی سازه از پروفیل سنگین به همراه ضد زنگ کامل ، بدنه خارجی از جنس گالوانیزه و رنگ کوره ای ، بدنه داخلی از MDF فشرده مرغوب ، عایق بدنه و سقف از پلاستوفوم فشرده نسوز ، پوشش کف از تخته 18 میلی متری از جنس خارجی ، قیر پاشی کف کانکس ، در ب و پنجره آلومینیومی به همراه حفاظ و نیز پرده لوردراپه ، دیواره کاملا گالوانیزه به همراه آب بندی ، لوله کشی سرویس ها به انضام شیرآلات از نوع درجه 1 ، برقکاری کامل ( مهتابی ، کلید و پریز بارانی ، پریز کولر گازی ) .

دفاتر کار بايستي كاملاً مستحكم بوده و داراي كليه امکانات وتجهیزات ضروري شامل آب آشاميدني ، برق ، تلفن و فاکس، سیستم سرمایش و گرمایش ، سرویس های بهداشتی و ملزومات اداري و نقشه كشي باشد .

علاوه برآنچه که دربالا گفته شد، پیمانکار متعهد است بنا به دستوردستگاه نظارت نسبت به تجهیز ساختمان ها یا کانکس های فوق و نیز محوطه سازی و ایجاد فضای سبز در محوطه کارگاه اقدام نماید .

تجهيزات ساختمان هاي اداري و دفاتر کار كارفرما ، مشاور و آزمایشگاه شامل وسايل ذيل می باشد :

1-1– كولرگازي يا وسيله سرد كننده مناسب به تعداد 3 دستگاه ازنوع اسپیلت ( با تشخیص دستگاه نظارت ) .

1-2- آبگرمكن به ظرفيت مناسب 1 دستگاه .

1-3 - تعداد 1 قفسه و كمد قفل دار .

1-4 – ميز تحرير3 عدد ، میزكنفرانس 1  عدد ، صندلي گردان 4  عدد و صندلي معمولي 8 عدد .

1-5 – بخاري يا وسيله گرم كننده به تعداد 2 عدد .

1-6 – لوازم غذاخوري و چايخوري هر کدام یک سرویس6 نفره .

1-7- اجاق گاز 4 شعله دو دستگاه و كپسول گاز  چهار  سیلندر11 کیلویی .

1-8 – يخچال 1 دستگاه .

1-9 – لوازم کامل اداري .

1-10- لوازم سرویس های بهداشتی شامل آینه دیواری ، مایع دستشویی و وسیله خشک کردن دست به تعداد لازم .

1-11- نرم افزارهای مهندسی مورد نیاز جهت طراحی ، ترسیم نقشه ها ، تهیه صورت وضعیت ها و اسناد مالی .

1-12- دوربین عکاسی 1 دستگاه .

1-13- سیستم کامپیوتر باتمام متعلقات 2 دستگاه همراه با یک دستگاه پرینتر لیزری A4   و  یک دستگاه پرینتر رنگی A3

1-14- تامین روزانه یک وعده غذای گرم برای پرسنل مشاور و کارفرما

مصالح ساختمانی و تجهیزات و کانکس های مربوطه در پایان کار متعلق به پیمانکار می باشد . و ضمنا در برآورد هزینه تامین و تجهیز دفاتر کار و مسکن کارگاهی مشاور ، کارفرما و آزمایشگاه ، فقط هزینه های استهلاک و نگهداری دیده شده است .

تامین وهزينه بهره برداري از ساختمان ها شامل هزينه هاي آب ، ‌برق ، تلفن ، گاز و تعميرات احتمالي وارائه خدمات پرسنلی وکارگران خدماتی مورد نياز کارکنان کارفرما ، مشاور وآزمایشگاه به تشخيص دستگاه نظارت ، در طول مدت پيمان بعهده پيمانكار مي باشد .

پيمانكار مي بايست در قيمتهاي پيشنهادي خود کلیه هزينه بندهاي فوق را پيش بيني كند زيرا از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت .

توضیح : بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌پذیرد .

ماده 24- ب)

پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.

1- رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.

2- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

3- کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.

ماده 29- هـ )

به این پیمان بر اساس بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 15/09/82 تعدیل تعلق می گیرد و هیچ گونه مابه التفاوت قیمت مصالح تعلق نمی‌گیرد.

ماده 32- ج)  هزینه  انجام آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:

کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز .

لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره 55، توسط آزمایشگاه مورد تأیید دستگاه نظارت و کارفرما انجام می‌گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می‌گردد.

ماده 35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره 42956/ت  28493 هـ  مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.

ماده 36- به این پیمان مطابق با بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه پیش پرداختی تعلق می‌گیرد.

ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می‌شود.

در حد هزینه‌های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ 48،554،000 ریال بصورت مقطوع پرداخت می‌گردد.

ماده 50- الف) درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی‌گیرد .

ماده 50-ب- 6) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:

جريمه تاخير غیر مجاز پيمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 50 شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هر روز تاخیر در اجرای کار مبلغ 2،500،000 (دو میلیون و پانصد هزار) ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه‌های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامه‌های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

سایر شرایط :

براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 53869/ت 29507 ش  مورخ 26/9/82 استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید . (مفاد بند 6 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)

جدول فاصله‌های حمل در فهرست ابنیه

| ردیف | مصالح | حمل در راه ساخته نشده (کیلومتر) | حمل در راه شنی (کیلومتر) | حمل در راه آسفالتی (کیلومتر) | جمع (کیلومتر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شن | - | - | - | 107 |
| 2 | ماسه | - | - | - | 250 |
| 3 | حمل به دپو مصالح نامناسب | - | - | - | 10 |
| 4 | سنگ لاشه | - | - | - | 160 |
| 5 | قلوه سنگ برای درناژ پشت کانال‌ها | - | - | - | 130 |
| 6 | سیمان | - | - | - | 130 |
| 7 | آهن آلات | - | - | - | 158 |
| 8 | ماسه بادی | - | - | - | 100 |
| 9 | آجر | - | - | - | 158 |
| 10 | آهک | - | - | - | 380 |

- کلیه ردیف‌های فوق الذکر تابع مقدمه فصل 28 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401 می‌باشد.

جدول فاصله‌های حمل در فهرست راه و باند فرودگاه

| ردیف | مصالح | حمل در راه ساخته نشده (کیلومتر) | حمل در راه شنی (کیلومتر) | حمل در راه آسفالتی (کیلومتر) | جمع (کیلومتر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شن | - | - | - | 50 |
| 2 | ماسه | - | - | - | 50 |
| 3 | اساس | - | - | - | 50 |
| 4 | زیراساس | - | - | - | 25 |
| 5 | مصالح سنگی آسفالت | - | - | - | 50 |
| 6 | آسفالت | - | - | - | 40 |
| 7 | حمل به دپو مصالح نامناسب | - | - | - | 10 |
| 8 | سنگ لاشه | - | - | - | 160 |
| 9 | قلوه سنگ برای درناژ پشت کانال‌ها | - | - | - | 130 |
| 10 | حمل آب | - | - | - | 10 |
| 11 | سیمان | - | - | - | 130 |
| 12 | آهن آلات | - | - | - | 158 |
| 13 | ماسه بادی | - | - | - | 75 |
| 14 | قیر | - | - | - | 120 |
| 15 | حمل بتن با تراک | - | - | - | 15 |
| 16 | آجر | - | - | - | 158 |
| 17 | آهک | - | - | - | 380 |

- کلیه ردیف‌های فوق الذکر تابع مقدمه فصل 20 فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه سال 1401 می‌باشد.

- بدیهی است در صورت تامین یا دپو مصالح در فواصل نزدیک‌تر از مقادیر مشخص شده در جدول تعیین حداکثر فواصل حمل، مقدار فاصله حمل براساس مقادیر واقعی صورتجلسه و ملاک محاسبه احجام آیتم‌های فاصله حمل قرار می‌گیرد.

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                               پیمانکار

نام و نام خانوادگی: حسین صفری 				نام و نام خانوادگی:

امضاء                                                                                                        مهرو امضاء

فصل پنجم : مشخصات فني عمومي و خصوصي

رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زیر به عنوان بخشي از مشخصات فني عمومي پيمان لازم است:

- نشریه شماره 55 مشخصات فنی و عمومی ساختمان.

- نشریه شماره 101 مشخصات فنی و عمومی راه.

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست شرایط خصوصی پیمان)

- پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست (WBS) مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت (بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد) محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتم های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. WBS نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق WBS مورد تایید باشد.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت Gant Chart  ( نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ) ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار S-CURVE اولیه و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند 2و3 تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع(Resources) مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی - ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

- در صورت نیاز به انجام بازنگری ( Revise ) در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات لازم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری (برنامه زمانبندی به هنگام ) را جهت تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوانBaseline 1 ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان Baseline 2  معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.

- پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

- مشخصات کلی قرارداد

- تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها

- لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده (در سیکل گزارش) با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر

- نمودار S-CURVE و جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و WBS مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی

- جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل – احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه / واقعی ) – احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش ( برنامه / واقعی )

- وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد

- وضعیت مصرف منابع(Resources)پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه(به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده) و ذکر دلایل عدم تطابق آنها.

- برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ( به روز شده تا مقطع گزارش )

- جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ( صادره – دریافتی )

- جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی

- گزارش مصور

- پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ( نیروی انسانی – تجهیزات – ماشین آلات – مصالح و ... ) در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.

- در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 22 درصد (مطابق جدول پیوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ( با توجه به شرایط زمانی بند 9 خدمات برنامه ریزی )، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.

- در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد .

بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه توسط امور پیمانها محاسبه و اعمال می گردد.

- پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.

- تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تحویل گرفته می شود.

- به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 9 به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت می باشد.

- در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

- پیمانکار می بایست در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت) نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

- هر گونه قیمت جدید (ستاره دار) که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 50 درصد آن می باشد.

- چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. (پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت موقت اقدامی نکند)، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 1 الی 16 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.

جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

| ردیف | عنوان | بند مربوطه در قرارداد | درصد وزنی کسر شده |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم ارائه WBS مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 2 خدمات برنامه ریزی | 0.2 % |
| 2 | عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما | بند 3 خدمات برنامه ریزی | 0.2 % |
| 3 | عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی و اخذ تایید کارفرما | بند 4 خدمات برنامه ریزی | 1 % |
| 4 | عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما | بند 5 خدمات برنامه ریزی | 0.4 % |
| 5 | عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 7 خدمات برنامه ریزی | 0.6 % |
| 6 | عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در 4 نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما | بند 6 خدمات برنامه ریزی | 0.2 % |
| 7 | عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما | بند 14 خدمات برنامه ریزی | 0.4 % |
| جمع کل کسورات از صورت وضعیتها | 3 % |